**MÁV Zrt.**

**Ajánlattételi felhívás**

**1./ Az ajánlatkérő neve:**

**MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.**

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Számlavezető pénzintézete: ING Bank Nyrt. Budapest

Számlaszáma: 13700016-01855016

Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60.

Adószáma: 10856417-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 10856417-5221-114-01

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042272

Aláírási joggal felruházott

Kapcsolattartó/Beszerző: dr. Kis Olívia

Telefon: 06/1/511/5092, 06 30 833 2159

Fax: 06/1 511 7526

Email: kis.olivia@mav.hu

**2./ Ajánlatkérés alapvető adatai**

**2.1. A beszerzés tárgya:**

**„Alagút kapuzatának helyreállítása”**

(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás *1. sz. melléklete* tartalmazza.)

**2.2. A beszerzés becsült mennyisége:** A beszerzés mennyiségének részletes meghatározását jelen felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

**2.3 Teljesítés helye: a műszaki leírásban meghatározottak szerint.**

**2.4. Szerződés meghatározása:** Vállalkozási szerződés

**2.4. 1. Szerződéses feltételek:**

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.

A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

**2.4. 2. Kötbér**

A Szerződés nem teljesítése, hibás teljesítése, késedelmes teljesítése esetére – amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól, (vagy) amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – a Felek kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó Vállalkozói Díj.

A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki.

Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári nap után a késedelemmel érintett részre eső Vállalkozói Díj 1%-át számítja fel késedelmi kötbérként. A késedelmi kötbér alapja a Vállalkozói díj nettó értéke a sikeres részátadás-átvételi részek BASWARE Teljesítés Igazolásában elismert ellenértékével csökkentve. Megrendelő által még részátadás-átvételre nem került rész, a Szerződés II. sz. mellékletében szereplő tételes árajánlat szerinti érték. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 30%-át. Amennyiben a késedelmi kötbér maximuma eléri a kötbér maximumot, Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést.

Felek rögzítik, hogy a kiadott pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő lebonyolítás (pl. vágányzár túllépés, lassúment eltérő alkalmazása, stb.) esetén – amennyiben azért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó az 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG szám alatt megjelent A kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről szóló vezérigazgatói utasítás szerinti kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni, hibás teljesítési kötbér címén.

A Szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 30 %-ának megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles.

A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén azon a napon, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér összege a kötbérmaximumot eléri;

- hibás teljesítési kötbér esetén, azon a napon, amikor a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;

- meghiúsulási kötbér esetén, azon a napon, amikor a Megrendelő felmondását/elállását a Vállalkozónak bejelentette.

A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 Napon belül teljesíteni.

A Szerződésben szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.

2.4.3. **Jótállás**

Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, ill. beépített anyagokért 12 hónapos jótállást vállal.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll a közreműködők által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, kivéve a Megrendelő által biztosított szakanyagok minőségére vonatkozóan.

A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében meghatározott dátumától számítva kezdődik.

Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 30 naptári napon belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.

A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal.

Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvétel során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibákat, hiányosságokat, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozó hozzájárulását adta a szakszerű hiba megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak.

A jótállási idő leteltekor a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását.

A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő

* + a Szerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti;
  + a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a Szerződés Tárgyán módosítást hajt végre;
  + szakszerűtlen beavatkozásból eredően a Szerződés Tárgya meghibásodik.

.

**2.5. A teljesítés véghatárideje**:

A kivitelezési munkák vasúti forgalom zavartatásával járó munkarészei a Déli pályaudvar teljes kizárása ideje alatt: 2018. október 4-17. között végezhető. A megadott időszakon kívül a Megrendelő vágányzárat nem biztosít, ekkor a vasúti közlekedésben akadályoztatást nem jelentő munkarészek végezhetők. A Vállalkozó által készítendő és MÁV Zrt. által jóváhagyott Növénytelepítési tervnek megfelelően a rézsűre történő növénytelepítés elvégzése, és a 80%-os növényborítottság biztosítása 2019. június 30-ig.

**3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók**

**3.1. Az ajánlattétel határideje:**

**2018. augusztus 06.. 10.00 óra**

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

**Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni** „**Alagút kapuzatának helyreállítása” megjelöléssel.**

**3.2. Az ajánlat benyújtásának címe**:

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság

Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda,

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. III/301. szoba

Címzett: dr. Kis Olívia

Telefon: +36-1-511-5092, 06 30 833 2159

E-mail: kis.olivia@mav.hu

Fax: +36-1-511-7526

**3.3.** **Többváltozatú ajánlat tehető/nem tehető**

**3.4. Részajánlat** tehető/**nem tehető**

Ajánlattevő kizárólag teljes körű ajánlatot tehet, a nem teljes körű ajánlat érvénytelen.

**3. 5. Közös ajánlattétel**

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni a Felolvasólapon. A Felolvasólapot cégszerűen kell aláírni, közös ajánlat esetén valamennyi ajánlatot tevő cég képviselőjének el kell látnia aláírásával Az ily módon megjelölt kapcsolattartóval közöltek a beszerzési eljárás további szakaszában valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlati határidő lejárta után változás nem következhet be.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák az egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatukat. Ezen megállapodást közös ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell.

A közös ajánlattevők megállapodásának kötelezően tartalmaznia kell:

* + a közös Ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és
  + az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és
  + a részesedés mértékének feltüntetését, és
  + a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen Pályázati eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé tett jognyilatkozatokban, és
  + az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
  + az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
    1. az egyes Ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),
    2. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével),
    3. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni.
  + azon megállapodást, miszerint közös Ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és
  + az ajánlat a benyújtásának napján érvényes és hatályos, annak teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető), bontó feltételtől, illetve harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától nem függ.

**4. Az elbírálás szempontja:**

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja szerint értékeli.

Ajánlatkérő elvárja, hogy az **ajánlati ár** a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, bele értve a tervezést is), valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat **nettó magyar forintban** (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

Az ajánlatokat az 1. számú mellékletben foglaltak alapján soronként kérjük megadni.

# 5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

## Műszaki-szakmai alkalmasság

M.1./ Alkalmas az ajánlattevő amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának/megküldésének dátumától visszafelé számított 5 évben befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább nettó 45.000.000,- Ft értékű földmű építésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.

A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának időpontja tekinthető.

A minimumkövetelmény több referenciával is teljesíthető.

Az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelést összességében kell ajánlattevőnek igazolnia, azaz az alkalmassági minimum követelményként meghatározott érték egy vagy több szerződéssel teljesíthető.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása:

Ajánlattevőnek ajánlatában ismertetnie kell (a jelen Ajánlattételi felhívás 10. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta értelemszerű kitöltésével) az Ajánlati felhívás feladásának/megküldésének dátumától visszafelé számított 5 (öt) év legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező (földmű építésére) vonatkozó befejezett, szerződésszerűen teljesített építési beruházásait minimálisan a következő tartalommal:

* a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye)
* kapcsolattartó neve és elérhetőségei (legalább telefonszám),
* a szerződés tárgya, az elvégzett építési beruházás ismertetése olyan részletességgel, hogy az lehetővé tegye az alkalmassági követelményeknek való megfelelés elbírálását;
* a teljesítés ideje (legalább év, hónap), helye,
* az ellenszolgáltatás összege,
* nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2./ Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV/3. rész 2. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-KÉ névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő képzettséggel (*okleveles építőmérnök*, *építőmérnök,* *mélyépítési mérnök*, *közlekedésépítési mérnök, vízellástási mérnök, csatornázási mérnök*) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges (okleveles építőmérnök 3 év, építőmérnök 4 év, mélyépítési mérnök 4 év, közlekedésépítési mérnök 4 év, vízellátási mérnök 4 év, csatornázási mérnök 4 év, vízgazdálkodási mérnök 4 év) szakmai gyakorlattal.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása:

Ajánlattevőnek csatolnia kell:

* nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakemberek nevének, képzettségének, végzettségének, a végzettségét igazoló dokumentumok nyilvántartási számának, illetve a szakember nyilvántartási számának megjelölésével. (Nyilatkozat minta 11. számú melléklet),
* a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (név, képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése),
* továbbá a szakemberek végzettségét/képzettségét, jogosultságát igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát.

Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra Ajánlattevő részéről, abban az esetben Ajánlattevő a dokumentumok legalább felelős magyar nyelvű fordítását is csatolni köteles. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

Kérjük, hogy a csatolt szakmai önéletrajzokból egyértelműen derüljön ki, hogy a szakember megfelel az alkalmassági feltételként előírt követelményeknek.

Az ajánlattevővel, illetve az alkalmasság igazolásába bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén a rendelkezésre állásra vonatkozó, a nevezett szakember által aláírt nyilatkozat benyújtása kötelező.

M.3./Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább:

- 1 db lánctalpas forgókotró vagy gumikerekes forgókotróval;

- 1 db legalább 1 t-s vibrohengerrel;

- 2 db billenőplatós tehergépjárművel.

A munkagépek megléte igazolható konstrukcióban rendelkezésre álló géppel is.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása:

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök (gépjárművek, munkagépek), tekintetében tett nyilatkozatot (12. sz. melléklet) nyilatkozatot.

## Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Ajánlattevőnek az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak a Ptk. 8:1.§-a szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (7. sz. melléklet).

**5.4. Kizáró okok**

Ajánlattevő, alvállalkozó kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
3. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
4. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
5. a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
6. gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
7. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.

Továbbá nem lehet Ajánlattevő, aki:

1. nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
2. a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
3. olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető,
4. nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h), i), és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Igazolás módja**:** ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat (6. sz. melléklet)

**6./ Elektronikus aukció, ártárgyalás**

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (fax vagy e-mail útján) értesítést küld.

Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses feltételek és szakmai tartalom tekintetében, de **fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől minden indokolás nélkül eltérjen.**

Az e-árlejtés tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld értesítést.

Ajánlatkérő elektronikus árlejtést (e-aukció) az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részvételével tart. Az ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Az Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

|  |  |
| --- | --- |
| Cégnév: | Electool Hungary Kft. |
| Iroda: | 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em. |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-711910 |
| E-mail: | [info@electool.com](mailto:info@electool.com) |
| Telefonszám (Helpdesk): | +36-1-8-555-999 |
| Faxszám: | +36-1-239-98-96 |

Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 5 munkanapon, hiánypótlás esetén legkésőbb 7 munkanapon belül.

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket.

Az elektronikus aukciós rendszer nem megfelelő ajánlattevői alkalmazásáért, illetve az esetleges rendszerhibából eredő késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

**7./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei**

**7.1.** Az Ajánlat fedlapja(2. számú melléklet**)**

**7.2.** Ajánlattevő köteles kitölteni az „Felolvasólapot”, melyet az ajánlat fedlapját követően, az ajánlat második lapjaként kérünk becsatolni (lásd 3. sz. melléklet).

**7.3.** Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéses feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja. (4. számú melléklet)

**7.4.** Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 5. sz. melléklet)

**7.5.** Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá (6. számú melléklet)

**7.6**. Ajánlattevőnek az összeférhetetlenség vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtania (7. számú melléklet)

**7.7.** Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a teljesítéshez kíván-e alvállalkozó(ka)t igénybe venni, valamint az alvállalkozók vonatkozásában tett nyilatkozatot (8. sz.- 9. számú melléklet).

**7.8.** Az ajánlattételi felhívás 5.1. pontjában az alkalmasság igazolásának előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat, okiratokat.

**7.9.** Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat meghatalmazott írja alá, csatolandó a meghatalmazás is, amely a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

**7.10**. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja (12. számú melléklet)

**7.11**. Kitöltött árazott költségvetés

**7.12.** Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által kötött megállapodás.

**7.13.** Ajánlattevő ajánlatában az alábbi adatokat köteles megadni:

* Az ajánlattevő neve
* Székhelye (lakóhelye)
* Levelezési címe
* Adószáma
* Cégjegyzék száma
* Statisztikai jelzőszáma
* Számlavezető pénzintézetének neve
* Bankszámla száma
* Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve
* Kapcsolattartó neve
* Telefon/Telefax száma
* E-mail címe

Ajánlattevői adatlap minta az Ajánlattételi felhívás 13. számú mellékleteként csatolva.

**7.14**. Az **ajánlatokat** magyar nyelven, **2 példányban (1 eredeti, 1 digitális) zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, „Alagút kapuzatának helyreállítása” megjelöléssel.** Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

**7.15.** Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.

**7.16.** Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.

**7.17.**  Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe.

**8./ Egyéb információk**:

**8.1.** Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.

**8.2.** A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó Megrendelő késedelmes fizetése esetén a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

**8.3.** Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel.

**8.4**. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében a gazdasági szereplők erre vonatkozó igénye esetén helyszíni bejárást tart.

A helyszíni bejárásra vonatkozó igényt a gazdasági szereplőknek legkésőbb 2018. július 26. 16:00-ig kell jelezniük a [kis.olivia@mav.hu](mailto:kis.olivia@mav.hu) email címre.

**8. 5.** Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites)

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: [**http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne**](http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne)

**8.6.** Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak. **Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap benyújtására, valamint nem teljes körű árajánlat esetén az árajánlat kiegészítésére!** A hiánypótlás vagy a hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása során.

**8.7.** Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlattételi felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartótól.

**8.8.** Érvénytelen az ajánlat, ha:

* az ajánlattételi határidőn túl érkezik;
* a pályázatban kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát;
* ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll;
* a pályázatban kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre az ajánlattételi felhívásnak megfelelően;
* adóhatósági eljárás alapján az Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik;
* az ajánlati felhívásban és mellékleteiben, illetve az irányadó jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni;
* Ajánlattevő a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte;
* az ajánlati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot;
* ha az Ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött felolvasólapot eredetiben;
* az Ajánlattevő ajánlata nem teljes körű vagy, ha az ajánlattevő több változatú ajánlatot tett;
* aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz;
* az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel;
* amennyiben Ajánlattevő elmulasztja a szerződési feltételekkel kapcsolatos elfogadó nyilatkozatát becsatolni;
* az Ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget;
* az ajánlat a fentieken túlmenően nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak.

Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak.

Ajánlattevő jogosult a jelen beszerzési eljárást, az eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítani.

**8.9.** A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlattételi felhívás, szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.

**8.10.** Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köthet szerződést.

**8.11.** Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat.

**8.12.** Jelen ajánlattételi felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő külön indokolási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jelen beszerzési eljárásban nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért, költségekért, elmaradt haszonért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal. Az ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az ajánlatkérő által működtetett szállítói minősítés során a nyertes ajánlattevő „nem megfelelt” minősítést kapott

**8.13.** A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a magyar jog irányadó, a pályázattal kapcsolatos jogviták rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

**8.14.** Az eljárás nyelve: magyar

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni.

*Mellékletek:*

1. Műszaki leírás, árazatlan költségvetés
2. Fedlap
3. Felolvasólap
4. Ajánlattevői nyilatkozat
5. Teljességi nyilatkozat
6. Nyilatkozat kizáró okokról
7. Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről
8. Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről
9. Nyilatkozat az alvállalkozó vonatkozásában
10. Nyilatkozat a megfelelő referenciákról
11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában
12. Nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések,

műszaki felszereltség tekintetében

1. Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról
2. Ajánlattevői adatlap

**…………………………………**

**dr. Kovács Krisztián**

**irodavezető**

**Pályavasúti Beszerzési**

**Igazgatóság**

**EVBI**

Felhívás megküldése: 2018.

1. sz. melléklet

**Műszaki leírás (árazatlan költségvetés és jóváhagyott tervdokumentáció külön fájlban kerül csatolásra)**

***Déli pu – Kelenföld pu. közötti alagút D-i bejárata melletti rézsű végleges helyreállítása***

1. Feladat leírása

Ez az Ajánlatkérési dokumentáció Déli pu. – Kelenföld pu. közötti alagút D-i bejárata melletti rézsű végleges helyreállítási munkáinak specifikációját tartalmazza, és később a jelen eljárás alapján kiválasztott Ajánlattevő számára az alábbiakban megnevezett munkákra a Szerződéses dokumentáció részét képezi.

A Megrendelői követelmények és a dokumentáció részeként kiadott tervek szoros kapcsolatban állnak egymással, ezért együttesen kell kezelni őket. Bármely, a dokumentációban észlelt hiányosság vagy esetleges ellentmondás esetén az Ajánlattevő köteles a Megrendelőt tájékoztatni, valamint a döntését kérni.

A kivitelezés munka alapját a 380/2015 tervszámú MÁV Zrt. Műszaki tervezési főosztály által készített, 25342/2017/MAV számon jóváhagyott kiviteli terv képezi.

A műszaki tervdokumentációk részletes tartalmát a tervekhez csatolt „Terv- és iratjegyzék” tartalmazza.

A kivitelezés és annak előkészítő munkái során a jóváhagyásokban és a tervdokumentációan foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

* 1. Előzmények

A Bp. Déli pu. és a Kelenföldi pu. közötti pályaszakaszon, a 18/19 hm szelvények között, 2015. január 25.-én hosszan tartó csapadékos időszakot követően a Kis-Gellérthegyet átszelő alagút déli (Kelenföld felőli) kapuzata mellett, a kapuzattal szemben nézve a jobboldalon, a mintegy 17-18 m magas, változó hajlású rézsű megcsúszott. A csúszás következtében a felső 4-5 m magasságú részen ~50-55 fokos meredekségű leszakadt felület alakult ki, alatta pedig a szakadólap mentén kialakult csúszás az alsó 3-4 m magasságú rész rézsűjére rátolódva nyugodott meg.

A megrongálódott alagútkapuzat, ill. az azt előidéző rézsűcsúszás helyreállításának megtervezését és kivitelezését a Gradex Kft. végezte.

A jelenleg is még meglévő ideiglenes rézsű-helyreállítás több lépcsőből áll, közbenső teraszosan kialakított hozzájáró utakkal.

A legalsó szinten a vasúti alagút Kelenföld felőli oldal felől jobb oldalon a szárnyfaltól kb. 1,0 m-re kezdődően egy acélhálós homlokfelületű talajtámfal épült, amely ~22 m hosszú, és átlagosan ~3,0 m magas. A talajtámfal a függőlegeshez képest 10°-os hátradőléssel készült.

A felső részen a csúszás következtében kialakult meredek partfalat ideiglenes injektált horgonyzással (talajszegekkel), és azokhoz rögzített ϕ10-es 10x10 cm-es acélhálóval stabilizálták. A talajszegek 1,5x1,5 kiosztású raszterben lettek befúrva 5,0 m mélységben. Külső borításként 8-10 cm vastag lőtt beton felület készült.

A közbenső két ~1:1,5-es hajlással kialakított rézsűt térbeli műanyag hálós védelemmel, humuszolással és füvesítéssel látták el.

A 2015 tavaszán ideiglenes szerkezetként épült, injektált talajszögekkel rögzített acélhálós lőtt beton szerkezetet el kell bontani, mivel a talajszegek idővel korrodálódnak, és elvesztik ellenállásukat. Az élettartamuk általában 2 évre tehető, ami után a húzással szembeni ellenállásuk már fokozatosan csökkenhet.

További hátrány, hogy a lőtt beton felület esztétikailag is kifogásolható (már graffitik is csúfítják), a környezetbe nem illeszkedik.

* 1. Vállalkozó kivitelezési feladatai

A MÁV Zrt. Műszaki tervezési főosztály elkészítette a rézsű végleges helyreállításának terveit, amely során tartósan biztonságos, esztétikus és tájba illeszkedő kialakítás jön létre.

* A talajszögekkel rögzített acélhálós lőtt betonszerkezetet el kell bontani. A talajszögeket nem szabad kihúzni, azokat el kell vágni.
* Az alsó szinten megépült kb. 3,0 m magas acélhálós felületű talajtámfalat a tetején lévő beton folyókával meg kell tartani.
* Változó hajlású rézsű kialakítása a terv szerint. Legfelül a tervezett rézsű éle a meglévő korlátot 0,5 m-nél jobban nem közelítheti meg, legalul pedig a meglévő talajtámfal éle, ill. az azon lévő beton folyóka előtt több mint 2,0 m-re véget ér.
* A rézsű 1:1,5 hajlású felső szakaszán, és mindenhol, ahol a rézsű hajlása ezt az értéket eléri, vagy meghaladja, geocellás rézsűvédelmet kell kialakítani. A geocellát a nyers rézsűfelületen acélkampókkal kell rögzíteni, és termőfölddel feltölteni, akár 1-2 cm-es túltöltéssel. 10 cm magas, kis cellaméretű geocella alkalmazása javasolt.
* Az 1:1,5 hajlásnál laposabb rézsűknél humuszterítést kell alkalmazni. A termőföldet az elkészült barázdált nyers rézsűfelületre min. 10 cm vastagságban kell egyenletesen elteríteni.
* A füvesítés történhet kézi vagy gépi fűmagvetéssel. A humusz felületére lebomló erózióvédő rostmatracot (alapanyaga: kókusz, szalma és/vagy juta) kell teríteni, facövekekkel rögzítve.
* Száraz időben a füvesített rézsűt a fű megerősödéséig locsolni szükséges.
* Vállalkozó által készítendő és MÁV Zrt. által jóváhagyott Növénytelepítési tervnek megfelelően a rézsűre történő növénytelepítés elvégzése, és a 80%-os növényborítottság biztosítása 2019. június 30-ig.
* A beépített anyagok minőségének és megfelelőségének biztosítása és ennek vizsgálata a Vállalkozó feladata.

A rézsűhelyreállítási feladaton túl a Vállalkozó feladata minden olyan feladata elvégzése, ami a tárgyi kivitelezési munka teljes körű megvalósításához, illetve a megrendelői cél eléréséhez szükséges:

* a munkaterület és annak megközelítésére szolgáló létesítmények biztosítása, a munkaterület munkavégzésre történő előkészítése, a munkák befejezésével annak helyreállítása és rendezése, beleértve (a teljesség igénye nélkül):
* az építés idejére szükséges ideiglenes céllal igénybe veendő területek megszerzését, más célú hasznosításának engedélyezését,
* az idegen, a kivitelezést akadályozó közművek, létesítmények feltárását, azonosítását, védelembe helyezését,
* a munka befejeztével a munkaterület helyreállítását,
* a helyszíni munkavégzéshez szükséges erőforrások (víz, energia, stb.) biztosítását. Az Ajánlattevő feladata és költsége a munka megvalósításához szükséges közműellátás teljes körű kiépítése, üzemeltetése, karbantartása, majd elbontása.
* a munkához szükséges valamennyi további – hiányzó – engedély, hozzájárulás megszerzését.
* a kivitelezés kapcsán valamennyi olyan tevékenység elvégzése, ami a munkára kiadott engedélyek, jóváhagyások előírnak,
* valamennyi olyan tevékenység elvégzése, ami a rézsűhelyreállítási, illetve a Megrendelői igények teljesítéséhez az adott körülmények és az adott helyszín figyelembevételével szükséges függetlenül attól, hogy azokat a Megrendelő által biztosított tervek kifejezetten tartalmazzák.

Fentiek alapján nem Megrendelői feladat a felvonuláshoz, a munkaterület megközelítéséhez és az építési-szerelési munkák elvégzéséhez a Vállalkozó által szükségesnek tartott további idegen földterületek vagy építmények biztosítása.

* 1. Átadott tervdokumentációtól eltérően kivitelezendő feladatok

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 209/GB/2018. (IV. 18.) Határozatban hozzájárult a munkavégzéshez, és vállalja a tulajdonában lévő Csukló utca 0+095-0+125 terv szerinti szelvények közötti szakaszon a burkolt padka és kiemelt szegély megépítését.

Így a Vállalkozónak nem feladata a tervdokumentáció G-1.2 jelű Tervezési helyszínrajz; G-4.2 jelű Út keresztszelvények tartalmának megvalósítása.

* 1. Nem MÁV területen történő munkavégzés

A földhivatali nyilvántartás szerint a rézsű felső részének néhány méteres szakasza már a MÁV határon kívül, az önkormányzati területen helyezkedik el. Az adottságok miatt a rézsűt a MÁV Zrt. által kezelt ingatlan határon belül már nem lehet helyreállítani.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 209/GB/2018. (IV. 18.) Határozatban hozzájárult a helyreállítási munkák elvégzéséhez.

A munkavégzés megkezdéséhez a Vállalkozónak meg kell kérnie az Önkormányzat engedélyét (szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetéséhez a hozzájárulást).

* 1. Vállalkozó tervezési feladatai

A kivitelezés előtt Koordinációs intézkedési tervet, Technológiai utasítás, ill. Mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet kell készíteni, amelyekben meg kell határozni valamennyi beépítésre tervezett anyag minőségi paraméterét, és az elvégzendő munkák részletes technológiai leírását. Az elkészített terveket 8 példányban be kell nyújtani a MÁV Zrt.-nek jóváhagyásra.

A rézsűfelületen és annak tágabb MÁV Zrt. tulajdonú környezetében a fák és bokrok ültetéséhez Növénytelepítési tervet kell készíteni. A tervnek ki kell térni az esetleges tápanyagpótlásra, ill. a telepítést követő utógondozásra.

A Növénytelepítési tervet be kell nyújtani a MÁV Zrt.-nek jóváhagyásra.

A rézsűre javasoljuk alacsonynövésű, sűrű gyökérzetű cserjék és gyorsan megerősödő, mélyebb gyökérzetű kisebb fák, bokrok telepítését tervezni, honos, az élőhelynek megfelelő, de tág tűrőképességű fajok alkalmazásával.

1. Vágányzárhoz kapcsolódó körülmények

A vasúti forgalom zavartatásával járó munkarészek 2018.10.04. – 2018.10.17-ig tartó teljes kizárásban végezhetők.

A megadott időszakon kívül a Megrendelő vágányzárat nem biztosít, ekkor a vasúti közlekedésben akadályoztatást nem jelentő munkarészek végezhetők. A Vállalkozónak gondoskodnia kell a munkaterület lehatárolásáról, a vágányokra nem kerülhet anyag.

1. A munkaterület átadás feltételei

* Közművek helyzetét a munka indítása előtt a kezelőkkel egyeztetni kell, és szükség esetén az építés időtartamára külön szakfelügyeletet kell biztosítani.
* A Vállalkozó biztosítani köteles, hogy minden alkalmazott és alvállalkozó megkapja a Megrendelőtől a vasúton vagy vasút közelében végzendő munkához szükséges engedélyeket.
* A belépési engedélyt az alkalmazni kívánt dolgozók részére azok nevének, személyi igazolvány számának, alkalmazó szervezet és a belépés céljának feltüntetésével írásban kell kérni a műszaki ellenőrön keresztül, legkésőbb a munkaterület átadása előtt 5 nappal. (MÁV Zrt. BLI MMEF Műszaki lebonyolító osztály, 1083 Budapest, Kerepesi út 3.) Mellékelni kell hozzá a felsorolt személyek helyi vasúti munkavédelmi sajátosságok oktatásáról szóló oktatási napló vonatkozó oldalának másolatát. Továbbá behajtási engedélyt kell kérni a gépjárművek részére a jármű rendszáma, típusa, tulajdonosa, üzembentartója, telephelye adatok megadásával.
* A munkaterületre történő belépés előtt a vasúti üzemi területen végzett munkavégzés általános és helyi feltételeiről, adottságairól a Vállalkozó kijelölt dolgozóit ki kell oktatni. A Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelő által oktatott munkavédelmi előírások továbboktatásáról valamennyi dolgozója – beleértve az alvállalkozókat is –felé. Az oktatást meglétét kimutathatóan bizonylatolni kell, melyet a Megrendelő vagy műszaki ellenőr ellenőrizhet. A munkaterületen történő tartózkodásra jogosító belépési engedélyek kiadásának feltétele a munkabiztonsági oktatás megléte.

1. A műszaki-átadás átvétel, teljesítés igazolás feltételei.

A létesítmény jóváhagyott terv szerinti kivitelezése.

Megvalósulási terv és minősítési dokumentáció készítése.

1. sz. melléklet

## Az ajánlat fedlapja

“Eredeti”

Az ajánlat …….

számozott oldalt tartalmaz.

AJÁNLAT

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) által

**„Alagút kapuzatának helyreállítása”**

tárgyában

indított beszerzési eljárásban

Ajánlattevő:

Neve:

Székhelye:

Kapcsolattartó:

Neve:

Beosztása:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Kelt: …………….., 20…. ………………. hó ….... nap

1. sz. melléklet

## AJÁNLATI ADATLAP (FELOLVASÓLAP)

**A beszerzési eljárás megnevezése: …………………….**

| *Ajánlattevő neve[[1]](#footnote-1)\** |  |
| --- | --- |
| **Székhelye**\* |  |
| Közös ajánlattételt vezető neve |  |
| *Székhelye* |  |
| Közös ajánlatot tevő tag neve |  |
| *Székhelye* |  |
| *Kapcsolattartó személy neve, telefon/telefaxszáma/e-mail címe:* |  |

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

**Ajánlati ár** (nettó összeg HUF): nettó **………….. Ft +ÁFA** (azaz …………. forint + ÁFA)

Jelen nyilatkozatot és a teljes ajánlatot az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja\*\* írja alá.

Keltezés: (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| …......................................... |

4. sz. melléklet

**A j á n l a t t e v ő i n y i l a t k o z a t**

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt előírást megismertük, megértettük, azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést aláírjuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a **„Alagút kapuzatának helyreállítása”** tárgyú beszerzési eljárás során, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

5. sz. melléklet

**TELJESSÉGI NYILATKOZAT**

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a MÁV Zrt. által **„Alagút kapuzatának helyreállítása”** tárgyban kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, ismeretében árajánlatát a teljes körű megvalósítására adja.

Dátum: …………………………

………….………………………

(cégszerű aláírás)

6. sz. melléklet

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL**

Alulírott , mint a(z) (székhely:

) **Ajánlattevő** nyilatkozattételre jogosult képviselője a **„. …………………………..”** tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velem, az igénybe vett alvállalkozóval szemben az alábbiakban részletezett kizáró okok:

1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
3. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
4. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
5. a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
6. gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
7. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.

Továbbá nem lehet Ajánlattevő, aki:

1. nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
2. a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
3. olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető,
4. nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h), i), és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által **„Alagút kapuzatának helyreállítása”** tárgyú beszerzési eljárás során az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7. sz. melléklet

**Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről**

Alulírott , mint a(z) (székhely: ) **Ajánlattevő** nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. 8:1.§-a szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által **„Alagút kapuzatának helyreállítása ”** tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

8. sz. melléklet

## NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Alulírott ……………………….……, mint a(z) ……….……..………………. (cégnév) ………………….……………………..…… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja[[2]](#footnote-2), kijelentem, hogy társaságunk nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez

1. az alábbiakban megjelölt alvállalkozót kívánja igénybe venni:

Az alvállalkozó neve:

Az alvállalkozó címe:

b) nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

Jelen nyilatkozatot a MÁVZrt. mint ajánlatkérő által **„Alagút kapuzatának helyreállítása”** tárgyban megindított beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….

(cégszerű aláírás)

9. sz. melléklet

**NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ VONATKOZÁSÁBAN**

Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……….……….……….. (cégnév) ……………………………… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja[[3]](#footnote-3) kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az ajánlattételi felhívás 5.4. pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által **„Alagút kapuzatának helyreállítása ”** tárgyban megindított beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….

(cégszerű aláírás)

10. sz. melléklet

## NYILATKOZAt A

**MEGFELELŐ REFERENCIÁKRÓL**

Alulírott …………………….. , mint a ....................................................... (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő "........................." tárgyú beszerzési eljárásban referenciaként cégünk alábbi munkáit jelöli meg:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye)**  **Kapcsolattartó neve:**  **Elérhetősége:** | **Szerződés keretében teljesített építési beruházás tárgya** | **Ellenszolgáltatás összege (HUF)** | **Szerződés teljesítésének ideje**  **(év, hónap,)**  **(ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben)** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.[[4]](#footnote-4)** |  |  |  |  |

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A nyilatkozat valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Keltezés: (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ….............................................. |
| cégszerű aláírás |

11. sz. melléklet

**NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK VONATKOZÁSÁBAN**

Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……….………….……….. (cégnév) …………………………………….… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja[[5]](#footnote-5) nyilatkozom, hogy a teljesítésbe az alábbiakban megnevezett szakember(eke)t kívánom bevonni:

1.) Szakember neve:

Szakember képzettsége, végzettsége:

Végzettséget igazoló dokumentum nyilvántartási száma:

Nyilvántartási száma:

2.) Szakember neve:

Szakember képzettsége, végzettsége:

Végzettséget igazoló dokumentum nyilvántartási száma:

Nyilvántartási száma:

A fent megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalatának ismertetését, a jelen nyilatkozat mellékletét képező szakmai önéletrajzok tartalmazzák.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által **„Alagút kapuzatának helyreállítása”** tárgyban megindított beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….

(cégszerű aláírás)

12. számú melléklet

**A TELJESÍTÉSHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK LEÍRÁSA**

Alulírott, ………………………………(ajánlattevő) a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint ajánlatkérő által **„*Alagút kapuzatának helyreállítása*”** tárgyában meghirdetett beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy rendelkezem a szerződés teljesítéséhez szükséges, alábbi munkagépekkel, eszközökkel:

- ……. db lánctalpas forgókotró vagy gumikerekes forgókotróval;

- …….. db legalább 1 t-s vibrohengerrel;

- .......... db billenőplatós tehergépjárművel

Jelen nyilatkozat mellékletét képezi a megjelölt eszközök tulajdonjogát, vagy a használati jogosultságot igazoló okiratok másolata.

Kelt.:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

13. számú melléklet

**NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL**

Alulírott …………………………………….., mint a(z) …………….…………….. (cégnév) ……………………………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja[[6]](#footnote-6) nyilatkozom, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által **„Alagút kapuzatának helyreállítása”** tárgyban megindított beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….

(cégszerű aláírás)

14. számú melléklet

**Ajánlattevői adatlap**

Ajánlattevő neve:   
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:   
Adószáma:   
Cégjegyzék száma:

Statisztikai jelzőszáma:   
Számlavezető pénzintézetének neve:   
Bankszámlaszáma:

Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve:   
Kapcsolattartó neve:   
Telefon/Telefax száma:   
E-mail:

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által **„Alagút kapuzatának helyreállítása”** tárgyban megindított beszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………..………………….

(cégszerű aláírás)

1. \* Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlat neve mellett az egyes ajánlattevők nevét és székhelyét is fel kell tüntetni! Önálló ajánlattétel esetén a közös ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek.

   \*\* A megfelelő rész aláhúzandó [↑](#footnote-ref-1)
2. Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! [↑](#footnote-ref-2)
3. Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! [↑](#footnote-ref-3)
4. A számozás értelemszerűen növelhető. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! [↑](#footnote-ref-5)
6. Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni! [↑](#footnote-ref-6)