MÁV Zrt.

A j á n l a t t é t e l i  f e l h í v á s

53168-3/2016/MAV

1./ Az ajánlatkérő neve:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Levelezési cím: 		1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Számlavezető pénzintézete: 	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszáma: 			10201006-50080399

Számlázási cím: 		MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60.

Adószáma: 			10856417-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 	10856417-5221-114-01

Nyilvántartó hatóság: 		Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzék száma: 		Cg. 01-10-042272

Kapcsolattartó/Beszerző: dr. Váradi Zsanett

Telefon: 06/30-827-3975

Fax: 06/1 511 7526

Email: varadi.zsanett@mav.hu

2./	Ajánlatkérés alapvető adatai

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:

„Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének jó karba helyezése, vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezése”

(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.)

2.2. Teljesítés helye:  Osztopán vasútállomás

2.3. Szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.

2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje:

A szerződés mindkét Fél általi aláírását követő 180 nap.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával.

2.5.1. Szerződéses feltételek

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre.

A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

Vállalkozó az általa végzett munkára, a felhasznált anyagokra, alkatrészekre, valamint azok szakszerű cseréjére, beépítésére 12 hónapos jótállást vállal, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak, mert ebben az esetben a jótállás időtartama tekintetében az említett, Megrendelő számára kedvezőbb feltételeket kell irányadónak tekinteni. A jótállás időtartama, azon a naptári napon kezdődik, amikor Vállalkozó a teljesítés igazolást átvette.

2.5.2. Kötbér, biztosítékok

      - A szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a teljes nettó szerződéses érték. Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél.

      - A kötbér mértéke késedelem esetén: a nettó szerződéses érték napi 0,5 %-a, de maximum a nettó szerződési érték 20%-a. A nem teljesítési kötbér a nettó szerződéses érték: 20 %-a, hibás teljesítés esetén: a nettó szerződéses érték 15 %-a (ha a Megrendelő hibás teljesítés esetén kijavítást kér, a kötbér mértéke azonos a késedelemre megállapított mértékkel). Ha a Vállalkozó a várható szerződésszegésről 3 munkanappal korábban nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbéralap 10 %-a akkor is jár, ha a fél a felelősség alól magát egyébként kimenti.

      - A kötbér összege a vállalkozó esedékes számlájának kifizetésekor pénzügyileg beszámítható.

      - A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri maximumát

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítésével kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette,

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását/elállását a Vállalkozónak bejelentette.

- egyéb esetben ha Megrendelő számára Vállalkozó szerződésszegése nyilvánvalóvá válik.

      - Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:187.§ (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, a peres eljárások során kikényszeríthető, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti.

      - Ha a Vállalkozó nem a kikötött határidőben teljesíti a műszaki leírás szerinti munkákat, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozót ezen esetben kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg, azonban a Megrendelő a meghiúsulási kötbéren túlmenően jogosult a szerződésszegés kapcsán felmerült kárát érvényesíteni.

      - Amennyiben a Megrendelő póthatáridőt tűz ki a teljesítésre a Vállalkozó részére, a Vállalkozó a késedelmi kötbér fizetésére a póthatáridő alatt is köteles, de a Megrendelő elállási joga ezen indok alapján csak a póthatáridő lejártával nyílik meg.

      - Amennyiben a késedelem a 30 napot meghaladja, vagy a póthatáridő eredménytelenül eltelik, abban az esetben Megrendelő nem teljesítési kötbér érvényesítése mellett jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

      - A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés szabályairól szóló 101/2007 (XII. 22.) GKM rendelet értelmében a vasúti hálózati zavart okozó tevékenység pénzügyi hátrányt okoz. Az ilyen tevékenységek csökkentése illetve szankcionálása érdekében a Felek rögzítik, hogy a kiadott pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő lebonyolítás (pl. vágányzár túllépés, lassúment eltérő alkalmazása, stb.) esetén – amennyiben azért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó az 1/2015. (I. 15. MÁV ért. 1.) EVIG utasítás szerinti kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni, hibás teljesítési kötbér címén.

3./	Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

3.1. Az ajánlattétel határideje:

-2016.november 9. 10:00 óra

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni „Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének jó karba helyezése, vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezése” megjelöléssel.

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe:

Pályavasút Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda, 1087 Budapest,

Könyves Kálmán krt. 54–60. III/371. szoba

Címzett: 	dr. Váradi Zsanett

Telefon: 	+36-30-827-3975

E-mail: 	varadi.zsanett@mav.hu

Fax: 		+36-1-511-7526

3.3. Többváltozatú ajánlat nem tehető.

4./	Az elbírálás szempontja:

A bírálatnál kiemelt szempontok:

A teljes ajánlati árra vonatkozó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

# 5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

## Pénzügyi alkalmasság

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a beszerzés tárgyából (vízépítés, mederburkolás, és/vagy burkolt árok építése, meder jókarba helyezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 15 millió forintot.

P1) alkalmassági követelmény igazolása: működési idejére vonatkozó teljes –általános forgalmi adó nélkül számított-  árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtásával.

## Műszaki és szakmai alkalmasság

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 évben befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább nettó 15.000.000,- Ft vízépítés, mederburkolás, és/vagy burkolt árok építése, meder jókarba helyezésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.

A minimumkövetelmény több referenciával is teljesíthető.

Az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelést összességében kell igazolnia, azaz a különböző anyagból megvalósuló különböző tárgyú referenciák értékei összeadódnak.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV/3. rész 2. pontjában előírtak szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal az alábbiak szerint:

- Vízgazdálkodási építmények szakterület MV-VZ

- Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ)

M3)Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

- 1db lánctalpas vagy gumikerekes kotróval;

- 1 db 1 t-s vibrohengerrel;

- 1 db billenőplatós tehergépjárművel.

M1) alkalmassági követelmény igazolása: Ajánlattevő csatolja ajánlatához az M1) pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött referencia nyilatkozatot (6. sz. melléklet 1. számú dokumentum)

M2) alkalmassági követelmény igazolása: Ajánlattevő csatolja ajánlatához az M2) pontban meghatározott végzettséggel rendelkező szakemberek bemutatását szakmai önéletrajz (név, képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése) formájában, valamint a szakember képzettségét, végzettségét, jogosultságát igazoló okirat egyszerű másolatát is. (6. sz. melléklet 2. és 3. számú dokumentum)

M3) alkalmassági követelmény igazolása: Ajánlattevő csatolja ajánlatához az eszköz-nyilvántartó karton másolatát (vagy egyéb olyan igazolást, amelyből egyértelműen derüljön ki, hogy ajánlattevő megfelel az M3) pontban előírt alkalmassági követelménynek) vagy csatolja az alkalmassági követelményként előírt eszköz bérletére vonatkozó szándék nyilatkozatát

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg a szakmai alkalmassági feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

## 6./ Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685. § (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (8. sz. melléklet).

## 7./Kizáró okok

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

  - végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;

  - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

  - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

  - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

  - a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

  - három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

  - korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában.(7. számú melléklet)

8./	Elektronikus aukció, ártárgyalás

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlatok érvényességének vizsgálatát, és az esetleges hiánypótlást követően, kizárólag az érvényes ajánlatot benyújtók részvételével elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást tartson.

Ajánlatkérő az elektronikus árlejtés szabályait tartalmazó dokumentumot, vagy az ártárgyalásra szóló meghívót az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részére egyidejűleg megküldi az ajánlattételi határidőt követően.

Az elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás során az Ajánlattevők kizárólag a benyújtott ajánlatuknál kedvezőbb ajánlatot adhatnak meg.

Ajánlatkérő a végső ajánlatok megadása után kialakult sorrend szerint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt választja ki az eljárás nyertesének.

A nyertes Ajánlattevő Ajánlati költségvetésében feltüntetett egyes vállalási egységárak az általa eredetileg benyújtott összesített nettó ajánlati ár és az elektronikus árlejtésen és/vagy ártárgyaláson megajánlott végleges összesített nettó ajánlati ár közötti arányban kerülnek csökkentésre.

Elektronikus árlejtés esetén az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.

Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

| Cégnév: | Electool Hungary Kft. |
| --- | --- |
| Iroda: | 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em. |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-711910 |
| E-mail: | aukcio@electool.com |
| Telefonszám(Helpdesk): | +36-1-8555-999 |
| Faxszám: | +36-1-2399-896 |

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ:

http://www.electool.com/hu/electool/ugyfelszolgalat.html

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

- Operációs rendszer: Microsoft XP/Vista/WIN7/WIN8/GNU/Linux

- Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 9.0, 10,0, 11,0. és a Mozilla Firefox egy évnél nem régebbi verziói.

9./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei

9.1.	Az ajánlatokat magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti és 1 digitális) egy db zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, „Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének jó karba helyezése, vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezése” megjelöléssel. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

9.2.	Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, bele értve a tervezést is), valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

Az ajánlati árat Ajánlattevő köteles a 1. sz. Mellékletben csatolt költségvetés kitöltésével részletezve alátámasztani. Amennyiben a költségvetésből valamilyen lényeges sor hiányzik, úgy azt az „Egyéb” sorokban kérjük részletezve megadni.

9.3.	Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.

9.4.	Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.

9.5.	Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéses feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja (lásd 2. sz. melléklet)

9.6.	Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni (lásd 3. sz. melléklet).

9.7.	 Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az Ajánlattevők részére „Ellenőrző listát” csatoltunk 4. sz. Mellékletként)

9.8.	Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.

9.9.	Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 5. sz. melléklet)

10./	Egyéb információk:

10.1. 	Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.

10.2. 	A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó Megrendelő késedelmes fizetése esetén a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat felszámítására jogosult.

10.3. 	Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel.

10.4. 	Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.

10.5.	Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

10.6. 	Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.

10.7.	Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites)

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne

Mellékletek:

- Műszaki dokumentáció (a Műszaki dokumentáció teljes terjedelmében, valamint az árazatlan költségvetés külön csatolmányként kerül megküldésre)

- Ajánlattevői nyilatkozat minta

- Ajánlattételi lap minta

- Ellenőrző lista

- Teljességi nyilatkozat

- Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai

- Nyilatkozat kizáró okokról

- Összeférhetetlenségi nyilatkozat

…………………………………

dr. Kovács Krisztián

irodavezető

Pályavasúti beszerzési

igazgatóság

EVBI

- sz. melléklet

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2016.

MENNYISÉGEK KIMUTATÁS

A táblázat a tervezett medertisztítási jókarba helyezési munkák főbb mennyiségeit tartalmazza.

|  | D-i árok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása mederben, nyesedék elszállítása | 80 | fm |  |
| 2. | kutatóárkok a burkolat feltárásához, kézi földmunka | 8 | m3 |  |
| 3. | 130 fm, iszapkiemelés, 50% kézi földmunka, elszállítandó | 200 | m3 |  |
| 4. | terméskő burkolat javítása, a meglévővel azonos minőségben | 10 | m2 (előirányzat) |  |
| 5. | Befogadó Pogány-völgyi vízfolyás 29+327 km szelvény, medervédelme, 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m2 geotextília | 78,5 | m2 (előirányzat) |  |

|  | Vasúti Ny-i árok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása mederben, nyesedék elszállítás | 800 | fm |  |
| 2. | 880 fm, iszapkiemelés elszállítandó | 450 | m3 |  |
| 3. | ideiglenes szállítóút, a vágányokon át organizáció szerint |  |  |  |
| 4. | vasúti szakfelügyelet |  |  |  |
| 5. | 22 kV-os kábel védelembe helyezése, D160 KPE | 8 | fm |  |
| 6. | közműkezelői szakfelügyelet |  |  |  |
| 7. | 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg. 200 gr/m2 geotextília 0+000,0 km torkolati medervédelem 3,8x2,85+5x2,1 21,4 m2 0+011,9 km kábelnél medervédelem 2 fm 4,2 m2 (0+062,0 km Téglagyári ároknál) - (0+098,0 km Téglagyári ároknál) - 0+118,6 km kábelnél medervédelem 2 fm 4,2 m2 (0+317,0 km Vasútra kifutó vízmosás kitöltésnél) - 29,8 m2 | 30 | m2 |  |

|  | Vasútra kifutó vízmosás kivezetése |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása vízmosás alján, elszállítás | 30 | m2 |  |
| 2. | Terméskő kőrakat, 25 m2 200gr/m2 geotextília | 6 | m3 |  |
| 3. | 25 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m2 geotextília | 12 | m2 |  |
| 4. | ideiglenes szállítóút a vágányokon át organizáció szerint |  |  |  |
| 5. | vasúti szakfelügyelet |  |  |  |

|  | Ny-i övárok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása deponálás, sűrűn benőtt terepen | 330 | fm |  |
| 2. | 330 fm, iszapkiemelés depóniába elterítve, kézi földmunka | 180 | m3 |  |
| 3. | terméskő burkolat javítása, a meglévővel azonos minőségben | 10 | m2 (előirányzat) |  |
| 4. | Befogadó Pogány-völgyi vízfolyás 29+327 km szelvény, medervédelme, 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m2 geotextília | 71,5 | m2 (előirányzat) |  |

|  | Téglagyári úti árok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása deponálás, fele részben sűrűn benőtt terepen | 300 | fm |  |
| 2. | 381 fm, iszapkiemelés elterítendő depóniába, kézi földmunka | 240 | m3 |  |
| 3. | 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m2 geotextília | 20 | m2 |  |
| 4. | 40 cm vtg. betonba rakott kőburkolat, osztó és szegélybordákkal 10 cm homokoskavics ágyazat | 75 | m2 |  |

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által az 53168-3/2016/MAV. sz. „Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének jó karba helyezése, vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének jó karba helyezése, vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezése” tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:                                               Telefax: 			              E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:                        …………….Ft + …% ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Ellenőrző lista

- Tartalmi követelmények

| Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. Melléklet) |  |
| Ajánlattételi lap (3. sz. Melléklet) |  |
| Teljességi nyilatkozat (5. sz. melléklet) |  |
| Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai (6. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat kizáró okokról (7. sz. melléklet) |  |
| Összeférhetetlenségi nyilatkozat (8. sz. melléklet) |  |
| Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. |  |
| Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata |  |

2. Formai követelmények

| 2 példány (1 eredeti és 1 digitális) |  |
| --- | --- |
| Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen |  |
| Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni |  |
| Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell |  |
| 1 db zárt, cégjelzéses boríték, címmel ellátva |  |

5.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a „Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének jó karba helyezése, vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezése” tárgyú beszerzési eljárásra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín ismeretében

nettó  ………..………………… Ft

összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt – pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

1 sz. dokumentum

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév) a megelőző 5 évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése | A szerződés tárgyának bemutatása (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen) | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje (év) | Teljesítés időtartama (nap) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által az 53168-3/2016/MAV iktsz. „Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének jó karba helyezése, vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

2. számú dokumentum

Ajánlattevő SZAKEMBEREINEK bemutatása

A szakemberek bemutatása az alábbi adatok megadásával és igazolásával történik:

Név:

Felelős műszaki vezetői jogosultság:

Kamarai nyilvántartási szám:

Gyakorlati idő:

Szakvizsga típusa:

Szakvizsga megszerzésének dátuma:

Bizonyítvány száma:

Aláírás:

………………………….

(cégszerű aláírás)

3. számú dokumentum

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatása

Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...................................................(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában a MÁV Zrt. ajánlatkérő által „Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének jó karba helyezése, vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezése” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni:

| Név | Képzettség | Szakmai gyakorlat ideje (év) | Az alkalmassági követelmény megnevezése adott esetben (pozíció) | Munkáltató megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbiakban részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn:

  - végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;

  - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

  - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

  - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

  - a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

  - három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

  - korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

8. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685.§ (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Kelt:……………………………

………………………………

cégszerű aláírás