MÁV Zrt.

Ajánlattételi felhívás

1./ Az ajánlatkérő neve:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Levelezési cím: 			1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Számlavezető pénzintézete: 	ING Bank Nyrt. Budapest

Számlaszáma: 			13700016-01855023

Számlázási cím: 			MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60.

Adószáma: 			10856417-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 		10856417-5221-114-01

Nyilvántartó hatóság: 		Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzék száma: 		Cg. 01-10-042272

Aláírási joggal felruházott

Kapcsolattartó/Beszerző: Vági Ágnes Csilla

Telefon: 06/1/511/3691

Fax: 06/1 511 7526

Email: vagi.agnes.csilla@mav.hu

2./	Ajánlatkérés alapvető adatai

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:

60-as vasútvonal 546+00 szelvényben (Babócsa- Vízvár állomásköz) pályaelmosás helyreállítása (A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.)

2.2. Teljesítés helye:

60.vv. Gyékényes – Barcs – Szentlőrinc

2.3.	Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

Szerződéses feltételek

- A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

- A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó jelen Szerződésben megadott számlaszámú bankszámlájára. Vállalkozó számlája azon a napon számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

- A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

- Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, illetve beépített anyagokért és eszközökért az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 12 hónapos jótállást vállal. Amennyiben jogszabály a jelen 13.1. pontban rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes.

- Amennyiben a Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségét megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér, nem teljesítése esetén meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. A kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj.

- Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesíti bármely jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségét, akkor a kötbéralap Napi 1 %-ának megfelelő, de maximum a kötbéralap 30%-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére.

- Mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 10 %-a. Amennyiben Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt 2 alkalommal hibásan teljesít oly módon, hogy azt a Megrendelő által adott póthatáridőben sem orvosolja, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Vállalkozó a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. Hibás teljesítésnek minősül mindazon teljesítés, amely nem a szerződés feltételeinek vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

- Amennyiben a teljesítés olyan okból marad el (meghiúsulás), amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó a kötbéralap 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.

- A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles a szerződésben meghatározott esedékességet követő 30 Napon belül teljesíteni.

2.4. A teljesítés ideje:

2016.12.31.

3./	Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

3.1. Az ajánlattétel határideje:

2016. Április 28. 10.00 óra

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni jelen felhívás 3.2. pontjában feltüntetett kapcsolattartó részére, ” 60-as vasútvonal 546+00 szelvényben (Babócsa- Vízvár állomásköz) pályaelmosás helyreállítása ” megjelöléssel.

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe:

MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság

Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda,

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. III/371. szoba

Kapcsolattartó: 		Vági Ágnes Csilla

Telefon: 			+36-1-511-3691

E-mail: 			vagi.agnes.csilla@mav.hu

Fax: 				+36-1-511-7526

3.3. Többváltozatú ajánlat tehető/nem tehető.

- A pályázó köteles a munka teljes egészére ajánlatot tenni! (részajánlat nem tehető)

4./	Az elbírálás szempontja:

A teljes ajánlati árra vonatkozó  legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ellenszolgáltatási díj (Ft) / db

Az elbírálás során az egy összegű árajánlat alapján, egy összegző árkalkuláció megadásával választjuk ki a nyertes pályázót.

# 5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

## Szakmai Alkalmasság

## Referencia

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldését megelőző 24 hónapban földmunkálatokkal kapcsolatos, minimum 5.000.000. – Ft értékű referenciával (az előírt minimum érték több referenciából is teljesíthető).

## A műszaki alkalmasság igazolásának módja

Referencia

Ajánlattevő csatolja ajánlatához az 5.1 pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött referencia nyilatkozatot (5. sz. melléklet)

## Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685. § (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (6. sz. melléklet).

5.4.	Kizáró okok

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

  - végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;

  - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

  - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

  - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

  - a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

  - három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

  - korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában.( 7. sz. melléklet)

6./	Elektronikus aukció

Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus aukció lebonyolítását tervezi. Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálását követően meghívja Ajánlattevőket a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra.

Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra.

Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és email-en az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.

Az elektronikus aukciót az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

| Cégnév: | Electool Hungary Kft. |
| --- | --- |
| Iroda: | 1139 Budapest, Váci út 91. |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-711910 |
| E-mail: | aukcio@electool.com |
| Telefonszám (Helpdesk): | +36-20-539-99-00 |
| Faxszám: | +36-1-239-98-96 |

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ:

https://mav.arlejtes.hu/

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók.

Abban az esetben, ha az eljárás során egy ajánlattevő tesz ajánlatot, vagy egy ajánlattevő nyújt be érvényes ajánlatot, ajánlatkérő –ilyen döntése esetén – árlejtés helyett az érvényes ajánlatot tevővel ártárgyalást folytat.

A tárgyalás menete:

Ajánlatkérő tervezetten egy (vagy több) fordulóban tart tárgyalást az ajánlati árról. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül. A tárgyalás során az ajánlattevő lezárt borítékban nyújtja át az ajánlatát, amelyet ajánlatkérő felbont, és kihirdet. Az ajánlatot tartalmazó felolvasólap a tárgyalási jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei

7.1.	Az ajánlatokat magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti, 1 digitális) zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, „60-as vasútvonal 546+00 szelvényben (Babócsa- Vízvár állomásköz) pályaelmosás helyreállítása ” megjelöléssel. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

7.2.	Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár (egységár) a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, bele értve a tervezést is), valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

7.3.	Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.

7.4.	Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.

7.5.	Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.(2.sz. melléklet)

7.6.	Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni (lásd 3. sz. melléklet).

7.7.	 Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe.

7.8.	Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.

7.9.	Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 4. sz. melléklet)

8./	Egyéb információk:

8.1. 		Kérjük figyelembe venni árajánlataik elkészítésénél az 1.sz. mellékletben megtalálható munkák szerinti bontásban, amelyekre külön tételenkénti, és egy összegző árajánlat elkészítését kérjük.

8.2. 	Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.

8.3. 	A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó Megrendelő késedelmes fizetése esetén a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat felszámítására jogosult.

8.4. 	Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel.

8.5. 		Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.

8.6.		Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

8.7. 	Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.

8.8. 	Az ajánlatok elbírálásának folyamata a következő:

- Ajánlatkérő 2016. Április 21.vel bezárólag kiegészítő tájékoztatást kérhet, amelyre ajánlatkérő válaszol. Az ezen pontban megjelölt határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre, tekintettel a tender sürgősségére, ajánlatkérő fenn tartja magának azt a jogát, hogy nem válaszol.

- Az ajánlatokat az ajánlati kötöttség időtartama alatt a jelen ajánlattételi felhívás alapján értékeli, és hiányosság esetén az ajánlattevőt hiánypótlásra szólítja fel.

- A hiánypótlás nem, vagy nem határidőben való teljesítése esetén ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja, az ilyen ajánlat az értékelés folyamatában a továbbiakban nem vesz részt.

- Abban az esetben, ha az ajánlat részeként beadott költségvetésben ajánlattevő számítási hibát vét, ajánlatkérő a számítási hibát az ajánlattevő értesítése mellett javítja.

- Abban az esetben, ha az eljárásban egy ajánlat sem érkezik a bontás időpontjáig, illetve a beadott ajánlatok mindegyike a jelen ajánlattételi felhívásban szabályozottak szerint érvénytelen, a beszerzési eljárás eredménytelennek minősül. Erről ajánlatkérő érvénytelen ajánlatok esetén tájékoztatja az ajánlattevőket.

- Az eljárás eredményéről ajánlatkérő minden ajánlatot tett ajánlattevőt tájékoztat az eljárást lezáró döntést követően haladéktalanul.

8.9. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites)

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne

Az ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség különösen akkor, ha az ajánlatkérő által működtetett szállítói minősítés során a nyertes ajánlattevő „nem megfelelt” minősítést kapott.

8.10.	Ellenőrző lista

1. Tartalmi követelmények

| Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése) |  |
| --- | --- |
| Ajánlattételi lap (3. sz. Melléklet) |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. Melléklet) |  |
| Amennyiben módosítás, vagy plusz sor kerül beszúrásra, „Egyéb” sorok kitöltése |  |
| Referencia (5. sz. melléklet) |  |
| Teljességi nyilatkozat (4. sz. melléklet) |  |
| Összeférhetetlenségi nyilatkozat (6. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a kizáró okokkal kapcsolatosan (7. sz. melléklet) |  |
| Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. |  |
| Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata |  |

2. Formai követelmények

| 2 példány (1 eredeti, és 1 digitális) |  |
| --- | --- |
| Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen |  |
| Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni |  |
| 1 db zárt, cégjelzéses boríték, címmel ellátva |  |

Mellékletek:

- Műszaki leírás

- Ajánlattevői nyilatkozat minta

- Ajánlattételi lap minta

- Teljességi nyilatkozat

- Referencia

- Összeférhetetlenségi nyilatkozat

- Nyilatkozat kizáró okokról

…………………………………

dr. Kovács Krisztián

irodavezető

Pályavasúti beszerzési

igazgatóság

EVBI

1. sz. melléklet

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2016.

# Műszaki leírás

## Előzmények

2015. 07 hóban a nagy esőzés következtében a bevágásban futó vasúti pálya fölött, a pálya bal oldalán lévő mezőgazdasági területről lezúduló, illetve a talajba szivárgó víz az 546/7 szelvényközben (546+04) a bevágás rézsűjét megbontotta és kb. 20-25- m3 földet a vasúti szabványárokba (talpárok) vitte ami ennek hatására hosszan eltömődött. A rézsű mintegy 5-6 méter szélességben kimosásra került.

## A munkák részletezése, követelmények

|  | Feladatok megnevezése | Anyagdíj | Munkadíj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyökérzet eltávolítás, övárok nyomvonalában 250 fm hosszban; és a bevágás rézsűjében keletkezett kimosás helyén. |  |  |
| 2. | Övárok készítése 250 fm hosszban. rézsűhajlása: 1:1 |  |  |
|  | talpszélesség: 40 cm |  |  |
|  | mélység: 50 cm |  |  |
| 3. | Bevágásban keletkezett kimosás feltöltése, visszatömítése. |  |  |
|  | mennyiség: 40 m³ |  |  |
|  | Összesen anyag/munka díj |  |  |
|  | Összesen: |  |  |

## Egyéb információk

- A kitermelt anyag helyszínen történő tárolásával, szükség esetén elterítésével.

- Az árajánlatot a munkára Ft –ban  egy összegben kérjük megadni .

- A létesítendő övárok 250 fm hosszban szükséges megvalósítani, az 545+00 szelvénytől a 547+50 szelvényig, a rézsűs kiképzésű árok méretei: rézsűhajlás 1:1, talpszélesség 40 cm és mélysége 50 cm.

- Az árok megvalósításához szükséges az eltávolított növényzet gyökereinek eltávolítása.

- A terület megközelítése munkagéppel a szomszédos szántó területen lehetséges az 550 szelvényben lévő útátjárón keresztül

Tett intézkedések:

- A vasúti övárok megvalósításának előkészületei:

- A bevágás kimosásának és a készítendő övárok nyomvonalának tisztítása a növényzettől – leginkább akác fák – (favágás, bokrozás).

- A vasúti határ kitűzése.

- 2015.  11. 03-án a talpárok kitakarítása megtörtén .

  - Vonatkozó szabványok, utasítások

- D.11. Vasúti Alépítmény

- F.1, F.2 Utasítások és Függelékei

- 1/2015.(I.15. MÁV Ért) Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési , felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről

  - Tervek

Nem tervköteles.

# Munkák tételes részletezése, költségvetés

| Sor-szám | Megnevezés | Mennyiségi egység | Mennyiség | mennyiségi egységre |  | Összesen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | anyag | díj | Anyag | Díj |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |

Amennyiben a 2. pontban rögzített munkák elvégzéséhez egyéb tevékenységek igénybevétele válik szükségessé, azokat az árajánlatban, a …. tételszámot követően, a tételszám számozásának folytatásával „Egyéb, éspedig” sorokban kérjük részletezve megjeleníteni (pl.: ….. stb.).

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 19786/2016/MAV. sz.  „60-as vasútvonal 546+00 szelvényben (Babócsa- Vízvár állomásköz) pályaelmosás helyreállítása ”  tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„60-as vasútvonal 546+00 szelvényben (Babócsa- Vízvár állomásköz) pályaelmosás helyreállítása ”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:                                               Telefax: 			              E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

………..………………… Ft + …. % ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt – pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

5.sz. melléklet

1 sz. dokumentum

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2014/2015. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje (év) | Teljesítés időtartama (nap) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 19786/2016/MAV iktsz. „60-as vasútvonal 546+00 szelvényben (Babócsa- Vízvár állomásköz) pályaelmosás helyreállítása ” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

2. számú dokumentum

Ajánlattevő SZAKEMBEREINEK bemutatása

A szakemberek bemutatása az alábbi adatok megadásával és igazolásával történik:

Név:

Felelős műszaki vezetői jogosultság:

Kamarai nyilvántartási szám:

Gyakorlati idő:

Szakvizsga típusa:

Szakvizsga megszerzésének dátuma:

Bizonyítvány száma:

Aláírás:

3. számú dokumentum

Ajánlattevő műszaki felszereltségének bemutatása

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Funkció | Darabszám |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Alulírott kijelentem, hogy nyertességem esetén a megjelölt eszközök/berendezések/gépek a szerződés teljesítéséhez, a munkavégzéshez megfelelő állapotban rendelkezésre állnak.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.számú melléklet

4. számú dokumentum

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685.§ (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbiakban részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn:

  - végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;

  - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

  - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

  - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

  - a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

  - három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

  - korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „60-as vasútvonal 546+00 szelvényben (Babócsa- Vízvár állomásköz) pályaelmosás helyreállítása ” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.4. pontjának megfelelően.