MINTA TÉTELREND

TÉTELEK TARTALMA

| # 000000 | # ÁLTALÁNOS TÉTELEK |
| --- | --- |

- Ez a fejezet tartalmazza:

- az útépítéshez

- vasútépítéshez

- műtárgyépítéshez kapcsolódó

- az egyes további fejezetekben szereplő komplex tételek tételtartalmába és így az egyes komplex tételek egységárába nem elszámolható általános tételeket.

- Szükség esetén az egyes Általános tételek az Ajánlatkérési Dokumentációban külön táblázatban részletezésre kerülnek/kerülhetnek

2015. február hó

# 000000	ÁLTALÁNOS TÉTELEK

010000	Tervezési feladatok

010010	Tervezés			Ft

Tartalom:	Minden olyan tervezési feladat, (kiviteli tervek készítése) mely szükséges a léte-sítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott terve-zési dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedé-lyek/jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Forgalombiztonsági audit készítése átadáskor és egy évre rá. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei. Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek, épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése, szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek,  az építési engedély – vasúti biztosító berendezések előtervek  - előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb. ). Az ár tartalmazza a SZERZŐDÉS-ben foglaltak szerinti felhasználási jogok ellenér-tékét is valamint a tendertervekre – azok elkészülte után - érkezett kezelői, ill. egyéb észrevételekben foglaltak figyelembe vételét a kiviteli tervek készítésekor. A rávezető táblarendszer megtervezése, engedélyeztetése. Szükség szerint enge-délyek, jóváhagyások (pl. közmű, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. Eltérési engedélyben kapcsolatos feladatok költsége. Erdőtelepítési terv készítése, és jóváhagyatása a területileg illetékes erdészeti ha-tósággal (Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság). Kisajátítási tervek készítése és záradékoltatása, telekalakítási tervek készítése és engedélyeztetése, a művelés alóli kivonási tervek készítése és engedélyeztetése, valamint az előzetes elvi és végleges erdő igénybevétel engedélyeztetése, és minden ezzel összefüggő díj, költség viselése (kivétel a földvédelmi és erdővédelmi járulékok).

010015	Megvalósulási tervek elkészítése			Ft

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített megvalósulási terv, illetve egyéb dokumentáció, amely a jóváhagyott kiviteli tervre eltérő színben átvezetve, jól látható módon ábrázolja a tervtől való eltéréseket. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, ahogyan az eredeti tervek készültek, valamint kezelői igény esetén digitális törzskönyv formátumban történő átdolgozása.

010020	Megvalósulási térkép elkészítése			Ft

Tartalom:	Az elkészült vonalas létesítmény bemérése (burkolat széle, árok, kerítés stb.) EOV rendszerben. A megvalósulási térkép elkészítése a DAT előírásainak és a hatályos előírásoknak megfelelően, földhivatalhoz való leadásra alkalmas formában, papír alapon min. 6 pld. és digitálisan (dwg, dxf formátumban) is.

A megvalósulási térkép kataszteri térképre való elhelyezése, majd ez alapján annak ellenőrzése, hogy az út a kisajátított területen valósult-e meg, vagy szükséges-e pótterületek megvásárlása.

010021	Megvalósulási térkép elkészítése légi felvételekkel			 Ft

Tartalom:	Légi fotó (ortofotó) a teljes munkaterületről. Az ortografikus légi fotók georeferáltan minimum 10 cm-es terepi felbontásban és 5 cm-es abszolút pontossággal készüljenek, amihez kapcsolódóan az ortofotók alapján minimum 25 cm-es felbontású digitális domborzati modell is készüljön. A megvalósulási térkép (befejezéskori állapotról, a műszaki átadás-átvételt követően) a légi fotókon alapuló ortografikus állományában valamint az ehhez kapcsolódó digitális domborzati modellen fel kell tüntetni az ajánlati dokumentációban szereplő terveket, oly módon, hogy az ortofotó felhasználásával készített megvalósulási térképnek alkalmasnak kell lennie a kataszteri térképen való elhelyezésre. Ezzel ellenőrizhetővé válik a kisajátított terület és a megvalósított beruházás egymáshoz viszonyított valós elhelyezkedése, amiből meghatározható az utólagosan kisajátítandó pótterületek elhelyezkedése és mérete. Az elkészült létesítmények bemérését (burkolat széle, árok, kerítés, stb.) EOV rendszerben kell elvégezni. A megvalósulási térkép elkészítése a DAT előírásainak és a hatályos előírásoknak megfelelően, földhivatalhoz való leadásra alkalmas formában megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. Az állományokat (eredeti tervek, ortofotók, vonalas létesítmények aktuális helyzete) közös platformon (dwg, dwx formátumban) elektronikus állományként kell megrendelő részére átadni.

010022 	Előrehaladás nyomonkövető digitális adatok negyedévenkénti rögzítése											Ft

Tartalom:	Légi fotó (ortofotó), és légi videó készítése a teljes munkaterületről. Az ortografikus légi fotók georeferáltan, minimum 10 cm-es terepi felbontással és 5 cm-es abszolút pontossággal készüljenek, amihez kapcsolódóan az ortofotók alapján minimum 25 cm-es felbontású digitális domborzati modell is készüljön. A dokumentációkat EOV rendszerbe illesztve kell előállítani. A légi videók nagy látószögű, full HD felbontású minőségben készüljenek a munkaterület teljes hosszában. A légi fotókon és légi videókon szükséges dokumentálni a kiindulási állapotot, valamint az építés ideje alatt a negyedévenkénti előrehaladást (az éppen aktuális állapotról).

Az állományokat (eredeti tervek, ortofotók, vonalas létesítmények aktuális helyzete) közös platformon (dwg, dwx formátumban) elektronikus állományként kell megrendelő részére átadni. A légi videók esetében szintén digitális adathordozón kell a felvételeket Megrendelő részére átadni.

010025	A kezelői lehatárolás terve			Ft

Tartalom:	A megvalósulási terv és megvalósulási térkép alapján a kezelői lehatárolások véglegesítése terv formájában. Ezen belül

- egyeztetni kell a későbbi kezelőkkel, és meg kell határozni a végleges birtokhatár pontok helyét is.

- Az egyeztetések alapján meg kell rajzolni a végleges kezelői határokat.

- A véglegesítést követően a kezelői lehatárolási tervet alá kell íratni a későbbi kezelőkkel

Ezt a tervet legalább annyi példányban kell elkészíteni, hogy minden későbbi kezelőnek átadható legyen legalább egy példányban, továbbá a Megrendelőnek is kell egy példány, és a hatósághoz is be kell adni a megfelelő példányszámot. Ezen kívül a Megrendelőnek digitálisan is át kell adni dwg vagy dxf formátumban.

010030	Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése			Ft

Tartalom:	Kézikönyvek elkészítése, sokszorosítása az üzemeltető és karbantartó által meghatározott-, valamint az előírásoknak megfelelő tartalommal és példányszámban.

Az elkészített kézikönyveknek olyan tartalommal kell rendelkezniük, hogy biztosítsák a szükséges üzemeltetési, karbantartási folyamatok zavartalan elvégzését.

Kezelési és karbantartási utasítás elkészítése.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

010035	Betanítás, felügyelet			Ft

Tartalom:	Speciális szakértést és szaktudást kívánó munkáknál a munkát végző személyzet oktatása, az elsajátított ismeretekről beszámoltatása, vizsgáztatás, betanítás, betanítás alatti felügyelet biztosítása. Robotok, biztosító berendezések esetén beüzemelés, próbaüzemelés alatt felügyelet biztosítása.

010040	Tervezői művezetés			Ft

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges tervezői jelenlét, szakértői munka biztosítása.

010045	Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett

természeti területről, szállítóutakról			Ft

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az organizáció és a kivitelezés alapján érintett meglévő, megmaradó épületekről, szállításra használt utakról állapotfelvétel készítése, közművek állapotának felvétele, ezek dokumentálása a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával.

Útmutató:	Az adott tétel, gyűjtő tétel

- előzetes állapotfelvétel épületekről,

- előzetes állapotfelvétel közművekről,

- előzetes állapotfelvétel védett természeti területekről, és

- előzetes állapotfelvétel szállítóutakról

egységekre bontva. Az egyes egységeken belül további felbontásra nincs lehetőség.

010050	Biztosítóberendezési előtervek			Ft

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített terv, amely a jóváhagyott engedélyezési tervre, illetve annak kiegészítésére készül, jól látható módon ábrázolja a tervezett berendezések működését, olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, ahogyan az engedélyezési és annak kiegészítését szolgáló tervek készültek. A biztosítóberendezési előterveket az üzemeltető hagyja jóvá.

010055	Vágányzári technológiai terv készítése			Ft

Tartalom:	Vasúti specifikus terv, amely a műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített technológiai terv, illetve egyéb dokumentáció, amely a jóváhagyott kiviteli tervre épül, és a kapacitáskorlátozással kapcsolatos menetrendet, illetve üzemi folyamatok lebonyolítását mutatja be. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, amelyet a vasúti üzemeltető engedélyezésben mindenkor meghatároz. A tervet meghatározott időben és módon, az üzemeltetővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

010060	Átvételt megelőző üzempróbák			Ft

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, a műszaki átvételt megelőzően a berendezések működésének – ún. sötétüzemben – történő ellenőrzése. Általában a vasúti biztosítóberendezések kivitelezést követően a vonatok mozgását szabályozó berendezések működéséhez kapcsolódik. A berendezések ilyenkor a forgalom számára utasítást még nem adnak.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

010061	Folyami meder állapotfelvétele			Ft

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az organizáció és a kivitelezés alapján érintett meglévő, folyami mederről állapotfelvétel készítése, ezek dokumentálása a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával.

010062	Élő vízfolyású meder állapotfelvétele			Ft

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az organizáció és a kivitelezés alapján érintett meglévő, élő vízfolyású  mederről állapotfelvétel készítése, ezek dokumentálása a Megrendelő vagy képviselője jóváhagyásával.

010063	Vasúti híd III.fokú hídvizsgálata			Ft

Tartalom:

- III. fokú hídvizsgálat VH IX. fejezete (2002) szerint

020000	Felügyeletek, védelmek

020010	Kivitelezés közbeni régészeti leletmentés			Ft

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges régészeti szakfelügyelet- és tevékenység biztosítása felmerülő valamennyi (beleértve az érintett területek helyreállítását is) költségével együtt.

Útmutató: 	SZERZŐDÉS előírása szerint

020020	Fémmentesítés (Tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás)		Ft

Tartalom:	A munkaterület kisajátítási határok közötti detektoros feltárása . A megtalált lőszerek, robbanószerek helyének megjelölése, őrzése és az erre felhatalmazott személlyel történő megsemmisíttetése

020030	Szakfelügyeletek			Ft

Tartalom:	Közműkezelők, közmű tulajdonosok, közúti, vasúti üzemeltetők által előírt kivitelezés közben szükséges, építési engedélyben előírt, vagy kivitelezés közben bármely okból szükségessé váló helyszíni szakfelügyeletének órában meghatározott összes költsége.

020040	Környezetvédelmi és természetvédelmi szakfelügyelet			Ft

Tartalom:	Az építés által érintett védett, vagy értékes környezetvédelmi területek megóvása érdekében helyszíni szakfelügyelet, szaktanácsadás órában meghatározott összes költsége.

020050	Értékes természeti területek védelme			Ft

Tartalom:	Védett és értékes környezeti területek, élőlények elkerítése és/vagy leletmentése, megóvása

020060	Geodéziai pontok létesítése			Ft

Tartalom:	Az építési feladatok pontossági előírásainak megfelelő alappont (vízszintes és magassági) hálózatot kell létrehozni. Gondoskodni kell a létesített pontok védelméről, valamint, ha szükséges a pontok szakszerű áthelyezését el kell végezni. A kivitelezési munkák során megsértett, vagy elpusztított pontok pótlásáról gondoskodni kell. Minden egyéb munkával együtt, Megrendelő vagy képviselője által elfogadottan, dokumentáltan teljesen készen.

020065	Geodéziai pontok védelme			Ft

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az SZERZŐDÉS szerint a Megbízó által átadott geodéziai pontokat és a Tervezési hálózat felülvizsgálatát el kell végezni az MSZ 7658/2 szabvány, valamint az M1 Mérnökgeodéziai utasításban foglaltaknak megfelelően. Gondoskodni kell a létesített pontok védelméről. A kivitelezési munkák során megsértett, vagy elpusztított pontok pótlásáról gondoskodni kell. Minden egyéb munkával együtt, Megrendelő vagy képviselője által elfogadottan, dokumentáltan teljesen készen.

020070	Környezetvédelmi monitoring rendszer			Ft

Tartalom:	A szakhatósági előírások és a monitoring tervben foglaltak alapján a kivitelezés előtti, a kivitelezés közbeni és a kivitelezés befejezésekor, valamint az üzembe helyezést követő 1 éven belül a monitoring tevékenység folyamatos, teljes elvégzése, dokumentálása.

Útmutató:	Az adott általános tétel a Tételleírásban foglalt, a megvalósítás során jelentkező, illetve az azt követő 1 év feladatainak tekintetében 4 rész-teljesítésre bontható:

- a kivitelezés megkezdése előtti monitoring feladatok,

- a kivitelezés közbeni monitoring feladatok,

- a befejezéshez rendelt monitoring feladatok,

- az üzembe helyezést követő 1 éven belüli monitoring tevékenység.

020080	Kivitelezés ideje alatti vasút pályafelügyelet, hibaelhárító készenlét	Ft

Tartalom:	Vasúti üzemeltetők által előírt kivitelezés közben szükséges, építési engedélyben előírt, vagy kivitelezés közben bármely okból szükségessé váló helyszíni szakfelügyeletének, hibaelhárító készenlétének órában meghatározott összes költsége.

030000	Ideiglenes létesítmények

030010	Ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés			Ft

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések terveinek elkészítése, engedélyeztetése,.

030014	Ideiglenes vasúti üzemállapot tervezése,

kiépítése, üzemben tartása, bontása			Ft

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges ideiglenes vasút üzemállapot tervezése, a jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, fenntartása, elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a Kezelő, vagy továbbépítés részére.

030015	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás			Ft

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, fenntartása, elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a Kezelő, vagy továbbépítés részére.

030020	Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak tervezése,

engedélyeztetése			Ft

Tartalom:	A Szerződésben a szállító utakra vonatkozó feladatok, úgy mint hozzájárulások, és esetlegesen a szolgalmi jog megszerzése, tervezés, engedélyeztetés, szükség esetén ideiglenes területszerzéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, a dokumentált előzetes állapotfelvétel készítése.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

030025	Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak építése,

megerősítése, szükség szerinti helyreállítása,

ill. igény esetén elbontása			Ft

Tartalom:	A Szerződésben a szállító utakra vonatkozó feladatok, úgy mint az ideiglenes szállító és terelő utak megerősítése, kiépítése, elbontása, terület rendezése, burkolt utak, megerősítése, kivitelezést követően eredeti állapotba hozatala a dokumentált előzetes állapotfelvétel és engedélyek alapján.

Útmutató:	SZERZŐDÉS előírása szerint

030030	Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak üzemeltetése

és fenntartása			Ft

Tartalom:	A 030015 tételben elszámolt ideiglenes szállító és terelő utak karbantartási, üzemeltetési költsége.

030035	Ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása			Ft

Tartalom:	Kivitelezés közben szükségessé váló ideiglenes melléképítmények kiépítésének, elbontásának, bontott anyag elszállításának minden költsége. A gépek beüzemelésének költsége, keverőtelep(ek) felállításának költsége, engedélyek beszerzésének költsége. Valamint ezek elbontása, elszállítása, terület helyreállításának költsége

Útmutató:	Az adott általános tétel az alábbiak szerint bontható:

- a melléképítmények kiépítése és üzemének biztosítása valamennyi, a tételleírásban szereplő feladatot beleértve (a teljesség igénye nélkül: területszerzés, engedélyek beszerzése, közműhálózatok kialakítása, környezetvédelmi és szociális létesítményekkel, stb.),

- a melléképítmények elbontása, elszállítása, a terület helyreállítása valamennyi munkával együtt.

030040	Ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése és bontása		Ft

Tartalom:	Kivitelezés közben szükségessé váló ideiglenes környezetvédelmi berendezések kiépítésének, elbontásának, bontott anyag elszállításának minden költsége. A gépek beüzemelésének költsége, berendezések felállításának költsége, engedélyek beszerzésének költsége. Valamint ezek elbontása, elszállítása, terület helyreállításának költsége

Útmutató:	Az adott általános tétel az alábbiak szerint bontható:

- a környezetvédelmi berendezések kiépítése és üzemének biztosítása valamennyi, a tételleírásban szereplő feladatot beleértve (a teljesség igénye nélkül: területszerzés, engedélyek beszerzése, stb.),

- a környezetvédelmi berendezések elbontása, elszállítása, a terület helyreállítása valamennyi munkával együtt.

030041	Ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése és bontása,

Fák kalodázása			Ft

Tartalom:	Kivitelezés közben szükségessé váló ideiglenes környezetvédelmi berendezések kiépítésének, elbontásának, bontott anyag elszállításának minden költsége. A gépek beüzemelésének költsége, berendezések felállításának költsége, engedélyek beszerzésének költsége. Valamint ezek elbontása, elszállítása, terület helyreállításának költsége.

030045	Ideiglenes környezetvédelmi berendezések üzemeltetése

és fenntartása			Ft

Tartalom:	A 030030 tételben elszámolt ideiglenes környezetvédelmi berendezések, üzemeltetési és fenntartási költsége.

030050	Vonatpótló autóbuszok			Ft

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges vasúti vágánykizárásokhoz kapcsolódó a személyszállító vonatokat helyettesítő – utasok szállítását biztosító – buszok biztosításának költsége. A költségek tartalmazzák tervek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyott terv alapján a buszok megrendelésének, valamint a más vállalkozótól történő bérlésnek valamennyi költségét.

030060	Létesítmény megvalósítását jelző táblák			Ft

Tartalom:	A műszaki szabályozásban, rendeletekben, előírásokban meghatározott módon, formában, tartalommal és mennyiségben kihelyezett táblák. A költség tartalmazza a táblák gyártásának, szállításának és kihelyezésének valamennyi költségét db számra vetítve.

030061	ÚSZT információs és emlék tábla elhelyezése

(Lásd: ÚSZT Arculati kézikönyv - NFÜ honlap)

és információs tábla bontása			Klt

Tartalom:	A műszaki szabályozásban, rendeletekben, előírásokban meghatározott módon, formában, tartalommal és mennyiségben kihelyezett táblák. A költség tartalmazza a táblák gyártásának, szállításának és kihelyezésének valamennyi költségét db számra vetítve.

030062	Széchenyi 2020 tájékoztatási és emlékeztető tábla elhelyezése

(Lásd: Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv-NFÜ honlap)

és tájékoztatási tábla bontása			Ft

Tartalom:	A műszaki szabályozásban, rendeletekben, előírásokban meghatározott módon, formában, tartalommal és mennyiségben kihelyezett táblák. A költség tartalmazza a táblák gyártásának, szállításának és kihelyezésének valamennyi költségét db számra vetítve.

040000	Egyéb projekt költségek

040010	Biztosítékok és biztosítások 			Ft

Tartalom:	A projekthez kapcsolódó, SZERZŐDÉS szerinti biztosítékok és biztosítások összes költsége.

040020	Szolgáltatás mérnök részére			Ft

Tartalom:	A Vállalkozónak a Szerződés megkötése után biztosítani kell a kivitelezés központi telephelyén egy irodai munkahelyet, és infrastruktúrát, amely a Mérnök személyzetének elhelyezéséhez és munkavégzéséhez szükséges a kivitelezés időtartamára. A költség tartalmazza az irodalétesítést, felszerelését, karbantartását, működtetését, illetve a projekt végén a megszüntetését is, valamint a helyszíni szakági koordináció, műszaki folyamatellenőrzés, további feladategyeztetés stb. valamennyi költségét. A Mérnök személyzete számára gépjárművet biztosít a munkaterületre történő kijutás érdekében a kivitelezés időtartamára.

050000	Projekttől függő egyéb feladatok

050100	Napi munkák			Ft

Megrendelő által kért napi munkák teljesítése, a díjba beleértve az eszközök összes díját, költségét, illetve az üzemeltető személyzet munkadíját.

Útmutató: részletes óra, műszakóra egységben, illetve jellemzően mérhető fajlagos mennyiségi egységben meghatározott mennyiségek megadása szükséges

050200	Egyéb feladatok			Ft

050210	Általános feladatok		Ft

Tartalom: Megrendelő által kért egyéb feladatok teljesítése, a díjba beleértve az eszközök összes díját, költségét, illetve az üzemeltető személyzet munkadíját, a Próbaüzemmel kapcsolatos feladatok ellátásának valamennyi költsége, próba-üzemi terv készítése, engedélyeztetése, próbaüzem lebonyolítása, mintavételek, vizsgálatok elvégzése, dokumentálás.

050220	Közművek adminisztrációs feladatai		Ft

Tartalom:	A szolgalmi jogi bejegyzés valamennyi költsége. A Szerződéses Ár tartalmazza a közművek akadálymentesítése és létesítése vonatkozásában a teljes körű végrehajtás költségét, a szolgalmi, illetve vezetékjog alapításának, módosításának és megszüntetésének tervezési, és lebonyolítási költségét, valamint a közmű kezelőjének történő átadás lebonyolításának és vám, adó és illeték megfizetésének költségét. A szolgalmi és vezetékjog alapításával kapcsolatosan fizetendő kártalanítási összeg megfizetése — a Vállalkozó által előkészített és a Mérnök által ellenőrzött dokumentációk és Megrendelő által jóváhagyott dokumentációk, szerződések alapján — a Megrendelő feladata. A közmű vezeték építésével kapcsolatosan keletkezett zöldkár megtérítése, valamint az ideiglenes művelési ág változási dokumentáció elkészítése, eljárás lefolytatása és a díj megfizetése a Vállalkozó feladata. Továbbá a Vállalkozó feladata a közműszolgáltatókkal megkötendő Együttműködési Megállapodásban rögzített feladatokon kívül a vagyonjogi rendezéséhez szükséges teljes körű dokumentáció összeállítása és közreműködés a műszaki biztonsági megállapodások összeállításában, továbbá a közművek átírásának ügyintézése a leendő kezelő részére.

050230	Próbaüzemmel kapcsolatos feladatok ellátása			Ft

Tartalom: A Próbaüzemmel kapcsolatos feladatok ellátásának valamennyi költsége, próba-üzemi terv készítése, engedélyeztetése, próbaüzem lebonyolítása, mintavételek, vizsgálatok elvégzése, dokumentálás, stb. a vízjogi létesítési engedélyben előírtak figyelembevételével.

060000	Régészeti feltárás

060010          Régészeti  szakfelügyelet 				                                Ft

Tartalom:	Az építés által érintett régészeti területek megóvása érdekében helyszíni szakfelügyelet, szaktanácsadás órában meghatározott összes költsége.

Útmutató: 	SZERZŐDÉS előírása szerint