**Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról**

**2016.01.29-én Esztergom - Almásfüzitő mh. között 8+12 áteresz átépítéséhez szükséges tervezés kapcsán bejárást tartottunk.**

* A tervezendő szerkezetről nem áll rendelkezésre geotechnikai felmérés.
* Az ajánlatadást megkönnyítendő egy nem hivatalos geodéziai felmérést tudok biztosítani, de ennek precizitása nem elegendő a tervezési feladat kivitelezéséhez, a tervezéshez külön geodézia szükséges (ezt várhatólag 2016.02.01-én tudom prezentálni, csakúgy mint a meglévő tervdokumentációt).
* A helyszínen több kábel (bizber távközlés etc.) halad át. A feladat része a kábelkiváltások megtervezése, ezen munkarészek jóváhagyatása az illetékes szakszolgálatokkal.
* Szükséges továbbá tervjóváhagyás a MÁV hidász üzemeltetőitől, vízügytől, közművektől (MÁV-os és külsős, ha érintettek), illetve esetleg a Zöldhatóságtól.
* A kerethíd jelenlegi méreteihez kellene megpróbálni ragaszkodni, kisebb keresztmetszet nem javasolt a vízügy miatt, nagyobb pedig a kivitelezés költségét növelné.

Laczkó Gábor

Főépítésvezető