Szerződésszám: ……../2016/START

EBR szám: ………..

Beszerzési tervszám: 936. sor/2016. év

Beruházási tervszám: S46

- Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

(rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.)

- Székhelye:			1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

- Levelezési címe: 		1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

- Számlavezető pénzintézete: 	Raiffeisen Bank Zrt.

- Számlaszáma: 		12001008-00154206-00100003

- Adóigazgatási száma: 	13834492-2-44

- Statisztikai jelzőszám		13834492-4910-114-01

- Cégbíróság, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-045551

- Aláírási joggal felruházott képviselő: …………………………….

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

és a

……………………………………………………………………………

(rövidített cégnév: ……………………………)

- Székhelye:

- Levelezési címe:

- Számlavezető pénzintézete:

- Számlaszáma:

- Adóigazgatási száma:

- Statisztikai jelzőszám:

- Cégbíróság és cégjegyzékszám:

- Aláírási joggal felruházott képviselő:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén: szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Megrendelő „BDV motorvonatok korszerűsítése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 85. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, így Felek az alábbi Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.

- A Szerződés tárgya, a teljesítés menete

  - Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített sorozatú, összesen 14 (tizennégy) darab BDV típusú motorvonat korszerűsítési munkálatainak (a továbbiakban: Munka) az elvégzését. A részletes műszaki, szakmai elvárásokat – ideértve Megrendelő dokumentációs igényeit is – a jelen Szerződés 1. számú Melléklete tartalmazza.

  - Vállalkozó köteles az 1.1. pont szerinti Munkát a jelen Szerződésben rögzített határidőre és díj ellenében elvégezni.

  - A feladat teljesítését követően Vállalkozó írásban köteles tájékoztatni a Megrendelőt, hogy a Munka elvégzésre került és az átvehető (készre jelentés). Megrendelő Vállalkozó készre jelentése kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles megkezdeni a Munka átvételét.

A Munka mennyiségi és minőségi átadás-átvételére, valamint a próbaüzemre a jelen Szerződés 3. számú mellékletében rögzített szabályok alapján kerül sor. Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Munka fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a szerződésszerű teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának.

A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal.

  - Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munka abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott az 1.5. pont szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: Teljesítésigazolás) kiállításával annak elfogadásáról (ideértve a Munka a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott összes részét és a kapcsolódó dokumentációt is). A Megrendelő a Vállalkozó által felajánlott részteljesítést nem köteles elfogadni.

Felek rögzítik, hogy a Munka elvégzése kapcsán, annak érdekében a Vállalkozó részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, termékekkel kapcsolatos kárveszélyt a Vállalkozó mindaddig viseli, amíg ezek az eszközök, berendezések, termékek a birtokában vannak.

  - Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munka teljesítésének tényét Teljesítésigazolás felvételével tanúsítják. A Megrendelő a teljesítéstől (6.1. pont szerinti üzembehelyezési engedély kibocsátásának napja) számított 15 (tizenöt) napon belül köteles annak elismeréséről Teljesítésigazolás kiállításával, vagy az elismerés megtagadásáról írásban nyilatkozni, a 3. számú mellékletben foglalt szabályok betartásával.

A Teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát szerződésszerűen teljesítette, és jogosult számla kiállítására. A Teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a tényleges teljesítés dátumát.

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

A Teljesítésigazolást Megrendelő képviselője köteles aláírásával ellátni.

A Megrendelő képviselője által leigazolt Teljesítésigazolás a Vállalkozó által kiállított számla teljesítést igazoló alapokmánya.

- A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya, a teljesítés helye

  - A teljesítés határideje: a szerződés aláírási időponttól számított 36 (harminchat) hónap. A teljesítés pontos időpontjáról, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. § (8) bekezdése és az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet a Megrendelő által az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról a Vállalkozó legalább 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelő 5. számú mellékletben meghatározott kapcsolattartóját, amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn.

  - A Szerződés időbeli hatálya:

A jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és megszűnik, amennyiben mindegyik Fél a jelen Szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.

  - Vállalkozó előteljesítésre a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével jogosult.

2.4.	A teljesítés helye: jelen Szerződés 5. számú mellékletében meghatározottak szerint.

- Vállalkozó kötelezettségei

  - Vállalkozó köteles a Munka elvégzése során a Megrendelővel együttműködni. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek).

  - Vállalkozónak kötelessége a Munka megoldása során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Megrendelő felé.

  - Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyelmét felhívni a jelen Szerződés 1. pontjában, illetve az 1. számú Mellékletében rögzített specifikációban lévő helytelenségekre, ellentmondásra vagy olyan következményre, amely a Megrendelő által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet.

Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.

  - Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés kapcsán megrendelt Munkát legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint, első osztályú anyagokkal, a Megrendelő utasításainak megfelelően, valamint véleményét minden esetben figyelembe véve végzi el. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, a Vállalkozó jogosult a Munkát a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára ellátni.

  - Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.

    - A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 7. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.

    - Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 7. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

    - Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 7. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 7. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles bejelenteni.

    - A jelen szerződés 7. sz. mellékletének a 3.5.2. és 3.5.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 3.5.2. és 3.5.3. pont szerinti aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (7/1., 7/2., 7/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére.

    - Vállalkozó a 3.5.2. és 3.5.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében (pl. a 138. § (5) bekezdése szerinti kikötést érvényesíti az alvállalkozókkal kötött szerződéseiben), továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

    - A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 7. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

    - A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.

  - Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).

  - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

  - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.

  - Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát – amennyiben a jelen Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – saját tulajdonában álló és/vagy az általa jogszerűen használt eszközeivel köteles elvégezni, köteles továbbá a szükséges kellékanyagokat saját költségén beszerezni, illetve köteles biztosítani valamennyi olyan egyéb feltételt, melynek biztosítását a jelen Szerződés nem teszi kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé, és amelynek biztosítása a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.

  - Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által a Szerződéshez 6. számú mellékletként csatolt, az idegen személyek és külső vállalkozók Megrendelő területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeiről szóló vezérigazgatói utasítást ismeri, magára és munkavállalóira nézve azt kötelezőnek ismeri el, és amennyiben a Megrendelő területén végzi a Munkát, vagy ott tartózkodik, azt alkalmazza és minden körülmények között betartja.

  - A Vállalkozónak – amennyiben az általa a jelen Szerződés alapján elvégzendő Munka jellege ezt indokolja – üzemeltetési-, használati- és kezelési utasítást, dokumentációt kell készíteni az átadásra kerülő Munkáról, melyet írásban kell átadnia a Megrendelő részére a jelen Szerződés 3. számú melléklete szerinti műszaki átadás-átvételi eljárással egyidejűleg. A minőségi átvételt igazoló bizonylat kiállításának feltétele az előbbiekben részletezett dokumentumok átadása.

  - A Vállalkozónak a Munka megkezdése előtt – amennyiben az elvégzendő Munka jellege ezt indokolja – a Munka elvégzése során keletkező hulladék szelektív gyűjtéséhez megfelelő számú konténert kell beszereznie és biztosítania. Minden, a Munka elvégzéséből származó és/vagy annak elvégzése során keletkező hulladék (így különösen festékes dobozok, segédeszközök és anyagok, azok csomagolóanyagai, kommunális hulladék) elszállítása és ártalmatlanítása a Vállalkozó kötelessége és költsége, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett.

  - Amennyiben a Vállalkozó a Munkát a Megrendelő területén végzi, úgy köteles a Munka elvégzése során az általa beszennyezett területet megtisztítani, a munkaterületet tiszta állapotban visszaadni, a kivitelezés során keletkezett valamennyi szennyeződést eltávolítani. Az általa okozott környezeti kár helyreállítási költségei a Vállalkozót terhelik. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő – Vállalkozó költségére – elvégzi, vagy harmadik személlyel elvégezteti.

  - A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt rendelkezzen a „Vasúti kötöttpályás jármű villamos berendezéseinek gyártása” kapcsolódó érvényes ISO 9001/2001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszert igazoló, érvényes tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával (a továbbiakban: Tanúsítvány vagy Tanúsítványok) és azokat folyamatosan fenntartsa, illetőleg szükség esetén – kellő időben – megújítsa. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Tanúsítványok megújítását olyan időben kezdeményezze, amely lehetővé teszi a Tanúsítványok Szerződés teljes időbeli hatálya alatti, folyamatos fenntartását. Amennyiben bármelyik Tanúsítvány megújítása válik szükségessé, úgy a Vállalkozó köteles a megújítás kezdeményezését, valamint a megújítást követően a Tanúsítványt a Megrendelő részére átadni. A jelen pont szerinti kötelezettségek nem teljesítése a Megrendelő rendkívüli felmondási jogának gyakorlását vonja maga után.

  - A Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.  A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára  azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása  megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

  - A Műszaki dokumentációkkal kapcsolatos rendelkezéseket a jelen Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Felek a Vállalkozó által készítendő és átadandó dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) tekintetében az alábbiakban állapodnak meg:

    - a rajzokat az SI mértékegység-rendszer alapján kell elkészíteni;

    - a szövegeket a rajzokon magyar nyelven is fel kell tüntetni;

    - a Dokumentációt és/vagy annak részeit – beleértve a rajzokat is – a Megrendelő részére ajánlott küldeményként a szállításhoz megfelelő védelemmel kell megküldeni, a Megrendelőnek a Dokumentáció illetve részei - beleértve a rajzokat is - kézhezvételét vissza kell igazolni. Az Vállalkozó dokumentáció átadási kötelezettsége teljesítésének időpontja az igazolás Vállalkozó általi átvétel napja;

    - A Megrendelő – a saját megítélése szerinti - indokolt esetekben kérheti a Dokumentáció jóváhagyásra átadandó részeinek kiegészítését, amennyiben arra akár a jóváhagyáshoz, akár az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szüksége van;

    - A Dokumentáció felülvizsgálata céljából a Megrendelőnek összesen 20 (húsz) nap áll rendelkezésére annak kézhezvételét követően. Amennyiben a Megrendelő az előző mondatban foglaltak szerinti határidőn belül a felülvizsgálata eredményét nem közli a Vállalkozóval, úgy – ide nem értve azt az esetet, ha a felülvizsgálatra megállapított időtartam Megrendelő általi túllépése az Vállalkozó érdekkörébe tartozó okra vezethető vissza - a felülvizsgálatra nyitva álló 20 (húsz) napos időtartam túllépésének mértékével a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik, és ilyen esetben a Vállalkozónál felmerült, ebből származó igazolt és ésszerű többletköltség a Megrendelőt terheli;

    - Olyan típusvizsgálati és mérési jegyzőkönyvek, amelyek a Szerződés tárgyát képező járműkorszerűsítésről más megrendelő számára már készültek, felhasználásra kerülhetnek a magyarországi típusengedélyeztetéshez is, feltéve, hogy azokat a Közlekedési Hatóság és a Megrendelő elfogadja; a megfelelő és elfogadott méréseket a Vállalkozó nem végzi el újból. Az el nem fogadott és/vagy nem megfelelő méréseket a Vállalkozó köteles a saját költségére és kockázatára elvégezni. A mérési jegyzőkönyvekhez azok hitelesített magyar nyelvű fordítását a Vállalkozó köteles mellékelni;

    - A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés alapján a Megrendelő által jóváhagyott Dokumentáció bármely változtatását minden esetben előzetesen engedélyeztetni a Megrendelővel, továbbá a Dokumentáció egyéb elemeinek változását kötelező jelleggel, előzetesen észrevételeztetni Megrendelővel. A Vállalkozó a Dokumentáció bármely változtatását minden esetben előzetesen engedélyezteti a Közlekedési hatósággal is, ha azt jogszabály vagy a Közlekedési hatóság határozata előírja;

    - A Vállalkozó köteles az első korszerűsített jármű átadásakor és az utolsó korszerűsített jármű általános jótállása lejártakor – a garanciaidő lezárási jegyzőkönyv Felek általi felvételével egyidejűleg – a teljes Dokumentációt - ideértve az Üzemeltetési és karbantartási dokumentációt is - az időközben végrehajtott változtatásokkal egységes szerkezetben, 4 (négy) példányban papír alapon és 5 (öt) példányban számítógépes adathordozón átadni a Megrendelő részére. A Megrendelő az átadott példányok másolására korlátozás nélkül jogosult.

- Megrendelő jogai, kötelezettségei

  - Megrendelő kötelezi magát arra, hogy kölcsönösen együttműködik Vállalkozóval a Szerződés teljesítésében, vállalja továbbá az együttműködés feltételeinek Megrendelő oldaláról történő biztosítását.

  - Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Munka elvégzéséhez a megfelelő időpontban biztosítja a Vállalkozó számára a vonatkozó belső szabályzatait (utasítások).

  - Megrendelő köteles a Vállalkozótól a szerződésszerűen elkészült Munkát átvenni, továbbá köteles Vállalkozó részére a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az 5. pontban meghatározott ellenértékét megfizetni.

  - Megrendelő jogosult a Vállalkozó, valamint annak alvállalkozói, teljesítési segédei jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – a teljesítés bármely szakaszában, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és iratszolgáltatás kérésére, helyszíni ellenőrzés, személyes meghallgatás tartására. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága gyakorlását akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Igazgatósága is jogosult gyakorolni.

- Vállalkozói díj

  - Vállalkozó a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott Munka szerződésszerű teljesítése esetén ………..,- Ft (azaz ……….... forint) + ÁFA vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj tételes megbontását a jelen Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

  - A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének valamennyi költségét, díját, beleértve különösképpen az alábbi feladatok elvégzéséből adódó költségeket, amelyekre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési, díj- vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet:

    - a Szerződésben rögzített feladatok elvégzéséhez készített hardver elemek leszállítását, a felmerülő munkadíjat, a szállítási, fel- és lerakodási díjakat;

    - a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt munkavégzés, üzembe helyezés, és valamennyi Dokumentáció ellenértékét;

    - az anyagellenőrzés és a próbák során felmerülő költségeket;

    - az üzembe helyezés, üzemi, és típus próbák minden költségét, ideértve a hatósági engedélyekhez, a jelen Szerződésben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok, mérések és tanúsítások elkészítésének (vagy elkészíttetésének) költségeit is, kivéve a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatósági eljárási díjainak megfizetését, amely költséget a Megrendelő viseli;

    - a minősítő szervezetek – beleértve a Közlekedési hatóság által előírt szervezetet is – költségei viselését;

    - a szerzői vagyoni jogok átruházásának, illetve felhasználási jog engedélyezésének díját;

    - a jelen Szerződés teljesítéséhez készített Szoftverek ellenértékét és a Szoftverkövetést a garanciális időszakot követően számított 5 (öt) évre, valamint a Szoftverek jogát 35 (harmincöt) évre;

    - az idegen nyelven készített Dokumentáció és Szoftver magyar nyelvre történő fordításának, átalakításának költségét;

    - üzemeltetési és karbantartási dokumentáció elkészítésének költsége (a továbbiakban: „Üzemeltetési és karbantartási dokumentáció”). Felek megállapodnak, hogy az Üzemeltetési és karbantartási dokumentációnak és a leszállított Szoftvereknek alkalmasnak és elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Megrendelő vagy harmadik személy a korszerűsített járművek karbantartásáról, javításáról, baleset utáni helyreállításáról – kizárólag azok alapján – megfelelő szinten legyen képes gondoskodni.

- Fizetési feltételek

  - Felek rögzítik, hogy Megrendelő a – Vállalkozót a Munka szerződésszerű teljesítése esetén megillető – vállalkozói díjat az alábbiak szerint fizeti meg.

A Teljesítésigazolás kiállításának alapja a Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott pályaszámú járműre vonatkozóan kiállított üzembehelyezési engedély.

A hatósági engedélyeztetéssel és a teljesítésigazolás kiállításával kapcsolatos szabályozást a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 8. számú melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból.

Vállalkozó a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles eljuttatni a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére.

    - Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:

      - A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti.

Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésében történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kiállított számlák ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 7. sz. mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő felelősség a Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

6.1.1.2.	A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadott értesítési címre megküldött értesítésben felhívja a Vállalkozót, valamint az alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi együttes adóigazolásukat a Megrendelő részére.

6.1.1.3.	Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a vállalkozói Nyilatkozatban megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a Vállalkozó számlája Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó és az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében – azaz az 5.1. pont szerinti pénznemben – teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem vállal abból eredően, ha Vállalkozó az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a jelen Szerződés 5.1. pontja szerinti pénznemben köteles a Nyilatkozatában feltüntetni. Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések 5.1. pont szerinti devizanemre történő, Vállalkozó általi átváltását semmilyen szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés összesített, jelen Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és az 5.1. pont szerint meghatározott vállalkozói díj egyezőségét) és az utalásait a Vállalkozó és az alvállalkozók felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a Nyilatkozatban milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások Vállalkozó és az alvállalkozók számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, árfolyamveszteségekért, károkért, stb. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a Vállalkozó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség-kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti.

Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

6.1.2		Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót:

6.1.2.1.	Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés 1.5. pontja szerinti Teljesítésigazolása birtokában jogosult.

6.1.2.2.	A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla és mellékletét képező teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra.

6.1.2.3.	Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

  - Vállalkozó a szerződésszerűen korszerűsített járművenként jogosult számla kiállítására. A Vállalkozó a számláihoz köteles a Teljesítésigazolás másolati példányát mellékelni. Vállalkozó köteles a számláin a jelen Szerződés számát 8619/2016/START) feltüntetni.

  - Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-a hatálya alá tartoznak. Vállalkozó kijelenti, hogy az Art. 36/A. §-a szerinti kötelezettségeivel maradéktalanul tisztában van.

Megrendelő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére.

  - A Vállalkozó számláit – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a Teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§).

  - Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

A számlák benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.

  - Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

  - Amennyiben Megrendelő olyan okból, melyért felelős, fizetési késedelembe esik, a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles az ott rögzített feltételekkel.

Amennyiben a fizetési késedelem a jelen Szerződés 6.1.1. pontja szerinti esetben valamely alvállalkozó részére történő kifizetéssel kapcsolatos, akkor az érintett alvállalkozó jogosult közvetlenül a Megrendelővel szemben érvényesíteni a késedelmi kamat iránti igényét. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak nem korlátozzák a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogait (ideértve különösen a kifizetés jogszerű megtagadására vonatkozó jogosultságát), továbbá a fizetési határidő számítása szempontjából a 6.1.1.3. pontban rögzítetteket.

  - A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.

  - Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó és – a 6.1.1. pont szerinti esetben – alvállalkozója a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

- Szerződésszegés, kötbér

  - Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat is. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján elvégzett Munka hibás teljesítésére, hibájára, hiányosságára visszavezethető okból a Megrendelő által végzett vasúti személyszállítási, - vontatási szolgáltatás minőségcsökkenésével összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni.

A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés alapján elvégzett Munka, illetve annak eredménye a Megrendelő által végzett vasúti személyszállítási, vontatási szolgáltatással összefüggésben kerül igénybevételre, ennek megfelelően az általa a jelen Szerződés alapján végzett Munka esetleges hibája/hiányossága – a Megrendelőt ért káron felül – különösen a vasúti személyszállítási szolgáltatást igénybe Megrendelő utasoknak és/vagy a Megrendelő vontatási szolgáltatását igénybe Megrendelő, és/vagy azzal más módon érintett harmadik személyeknek, valamint a vasúti pályahálózatban is kárt okozhat, ideértve a környezeti károkozást is.

Megrendelő közvetlen kárának minősül a vasúti személyszállítási, - vontatási szolgáltatás támogatásához Vállalkozó által jelen Szerződés alapján végzett Munka nem vagy nem megfelelő elvégzéséből eredő, illetve azzal összefüggő, a Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, egyéb fizetési kötelezettség, elmaradt előny, tekintet nélkül a jogosult személyére.

Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Vállalkozó magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként Vállalkozó előre számolhatott-e.

Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti egységárakat, díjakat a jelen pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg.

  - Vállalkozó az általa a jelen Szerződés szerint végzett tevékenységért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

  - A szerződő Felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja az 5.1. pontban rögzített bruttó (ÁFÁ-val növelt) vállalkozási díj, szerződésszegéssel érintett járműre eső összege.

  - A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból - Vállalkozónak felróhatóan - nem a Szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a kötbéralap 1 %-a, de legalább 1000,- Ft.

Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Szerződés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.

Megállapodás hiányában a Megrendelő által megszabott határidő alkalmazandó. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a hibás teljesítés miatti igényeit a meghibásodás bekövetkeztének időpontjától számítva érvényesítse.

A kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének időpontjában vagy a póthatáridő lejártakor esedékes.

  - Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítettnek minősül a Szerződés abban az esetben is, ha a Megrendelő bármely egyéb a Vállalkozónak felróható okból a Szerződéstől – részben vagy egészben – eláll és / vagy ha a Szerződést a Vállalkozónak felróható okból – részben vagy egészben – felmondja. Nem teljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap30%-a, amely a Megrendelő – részleges vagy teljes – felmondási / elállási szándékának bejelentésekor a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő utolsó napját követő napon, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napját követő napon esedékes.

  - Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 20 %-a, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb – így különösen a szavatossági – jogainak érvényesítését.

  - Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: 50.000,- Ft / alkalom.

  - A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén - jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani vagy egyéb módon érvényesíteni.

  - Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.

- Jótállás

  - Vállalkozót a szerződésszerűen elvégzett Munkára vonatkozóan az – 1.5. pont szerinti dokumentummal – igazolt szerződésszerű vállalkozói teljesítéstől számított 24 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173 § -ai szerinti jótállási kötelezettség terheli. Amennyiben bármely, a Munka elvégzése során beépített alkatrészre, illetve anyagra (alkatrész és anyag a jelen pontban a továbbiakban együtt: termék) a gyártó, beszállító, alvállalkozó vagy más közreműködő a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb és / vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú jótállást vállal, akkor ezen termékek tekintetében utóbbi jótállási terjedelem és / vagy jótállás időtartama az irányadó. (Vállalkozó köteles legkésőbb a jótállási időszak kezdetének napjáig ezen termékekre kiállított garancialeveleket a Megrendelő részére átadni.)

  - A jótállási időszak kezdő napja a jelen Szerződés 1.5. pontja szerinti teljesítésigazolás kelte. Felek rögzítik, hogy Megrendelő – kizárólagos választása szerint, az alábbiakban meghatározott eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára.

  - Amennyiben a jelen Szerződés alapján elkészített Munka, illetve az annak elvégzése során beépítésre, vagy felhasználásra került termék a garanciális időszak alatt meghibásodik, Vállalkozó köteles a javítást – saját költségére – a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül megkezdeni (akár helyszínen, akár a Vállalkozó telephelyén), és azt legfeljebb 10 (tíz) munkanapon belül befejezni (mely határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított termék visszaszállítását is a Megrendelő által megjelölt helyre). A jótállási időtartam a javítás idejével meghosszabbodik, a cserélt alkatrészek vonatkozásában újrakezdődik. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy sem a jelen Szerződésben, sem az egyébként meghatározott orvoslási határidők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a hibás teljesítés miatti igényeit a meghibásodás bekövetkeztének időpontjától számítva érvényesítse.

  - Vállalkozó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra és az általuk beépített termékekre is.

  - Amennyiben határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg a hibajavítást vagy nem hárítja el a hibát, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó terhére más, harmadik személlyel elvégeztetni.

  - Nem terjed ki az általános jótállási kötelezettség a bizonyítottan üzemszerű kopásából származó elváltozásokra, a bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra.

  - Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  - A jótállási időszak végén a Felek közösen vizsgálatot tartanak, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik a termék esetleges hibáit és azok jótálláson alapuló kijavításának határidőit.

- Vis maior

  - Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza.

  - Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki.

  - Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával.

  - Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli.

  - A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.

Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

- Titoktartási kötelezettség

  - Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

  - Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára és alvállalkozójára (amelyekkel / akikkel jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jogviszonyt létesített, illetve kapcsolatba került). Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Vállalkozó csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel.

  - Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. Megrendelő írásba foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva.

  - A Szerződő Fél fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon adatra, valamint információra:

  - mely most vagy ezt követően válik közismertté úgy, anélkül, hogy valamely Fél titoktartását sértené,

  - amelyről bizonyítható, hogy a Szerződő Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy

  - amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Szerződő Fél számára egy harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.

  - A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági döntés kötelezi valamely Felet.

  - A Szerződés jelen pont szerinti követelményei érvényben maradnak a Megállapodás teljesülésekor, vagy ha az bármely okból megszűnik.

  - A jelen pont szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.

- A Szerződés megszűnése

  - Jelen Szerződés megszűnik:

  - közös megegyezéssel;

  - rendes felmondással;

  - rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;

  - elállással.

  - Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni.

  - Megrendelő jogosult a Szerződést indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idő betartásával – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás).

Továbbá Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

  - Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető.

Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha

- a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a szerződésszerű teljesítésre jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét;

- a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el;

- a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

- a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít;

- a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat;

- a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben;

- a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt nem újítja meg vagy elveszíti a 3.14. pontban megjelölt Tanúsítványt és/vagy Tanúsítványokat;

- a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható;

- a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.5. vagy 6.8. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi;

- a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit.

  - Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: A Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő

- a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit;

- ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el.

  - Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás (Munkák) oszthatósága esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatásokra az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni.

Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot.

11.7. 	Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak a jelen Szerződésben megrendelt Munkával kapcsolatos ésszerű, igazolt, közvetlen költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez a Vállalkozó által a jelen szerződéstől – részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, kapcsolatos költségek, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek.

A Vállalkozót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Vállalkozó viseli.

11.8.	Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).

11.9.	Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésekor - legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni egymással.

- Egyéb rendelkezések

  - Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott ellenérték megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen Szerződés alapján általa létrehozott bármely szerzői jogi védelem alá eső szellemi termék(ek)re – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) által engedélyezett körben, különösen szoftver, adatbázis – vonatkozó összes, átruházható szerzői vagyoni jogot átruházza a Megrendelőre. Az átruházott szerzői vagyoni jog a Megrendelőt kizárólagosan, időbeli és területi korlátozás nélkül illeti meg.

Felek rögzítik továbbá, hogy azon szellemi termékek esetén ahol a szerzői vagyoni jog átruházását az Szjt. nem teszi lehetővé Megrendelő az érintett szellemi termék(ek) időbeli, területi és felhasználó számon alapuló bármely korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási jogát az átadással megszerzi, felhasználási joga keretében a Megrendelőnek joga van különösen az érintett szellemi terméke(ke)t sokszorosítani, átdolgozni, továbbadni, azt tanulmányokban, üzleti iratokban és / vagy más módon felhasználni, elektronizálni, stb.

Szerződő Felek fentiekre tekintettel rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által létrehozott eredménytermék felhasználása tárgyában semminemű jogosultság nem illeti meg.

A jelen pont szerinti felhasználási jog / szerzői vagyoni jog ellenértékét a Vállalkozói díj magában foglalja.

Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján végzett tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, és – hacsak a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz –  a Munka jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott kiváló színvonalú szakmai normáknak és szokásoknak. A Vállalkozó teljesítési kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de ésszerűen következtethető a Szerződésből, hogy a teljesítés megvalósításához, azok a Megrendelő általi megfelelő használatához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a Szerződés kifejezetten említette volna.

Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő a Munka eredménytermékét harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal.

  - A Megrendelő kapcsolattartóit és elérhetőségüket a jelen Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

Vállalkozó részéről:

Név:

Levelezési cím:

E-mail:

Telefonszám:

  - Vállalkozó kijelenti, hogy nem áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen Szerződés szerint elvégzendő Munkát érintené.

  - Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Vállalkozó általi teljesítése nem jelenti és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.

  - A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni.

  - Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Munka elvégzése során nem használ fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb anyagot, illetőleg információt, amely harmadik személy tulajdonát képezi és olyan bizalmas dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetőleg információnak minősül, amelynek a feladat teljesítése során történő felhasználását a tulajdonos harmadik személy nem engedélyezte.

  - A Vállalkozó megismerte (http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja a Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

  - Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatályon kívül helyez a Felek között a jelen Szerződés tárgyában létrejött minden korábbi – akár írásos, akár szóbeli – megállapodást.

  - Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

  - A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, etc. – kötelesek megtenni. A Felek tudomásul veszik, hogy

  - a Felek levelezési címként a jelen Szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli;

  - a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni;

  - a Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta;

  - a Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a Vállalkozó megkapta, ennek hiányában amikor a küldő a küldeményt elküldte.

12.11. Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által szolgáltatandó biztosítékokból származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben vagy részben is – korlátozás nélkül átruházhatók.

12.12. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének.

12.13. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottai nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a Megrendelővel, valamint nem közeli hozzátartozói a Megrendelő vezető tisztségviselőinek és a jelen Szerződés megkötésében közreműködő alkalmazottjainak.

12.14.	A jelen szerződést mindkét Fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló magatartással a szerződés nem módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.

12.15. 	Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitáikat tárgyalások útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Felek bármelyike jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

12.16. 	A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63 § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. Felek  megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.

12.17. 	Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései irányadóak. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Vállalkozó általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) rendelkezései nem alkalmazandók.

12.18.	 Jelen Szerződés 3, azaz három, egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, melyből Megrendelőt 2, azaz kettő példány, Vállalkozót 1, azaz egy példány illet meg.

12.19. 	Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Megrendelőt nem terheli.

12.20.	Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg)

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.

12.21.	Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 9. számú mellékletét képezi.

12.22.	Jelen Szerződés 3, azaz három, egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, melyből Megrendelőt 2, azaz kettő példány, Vállalkozót 1, azaz egy példány illet meg.

A fenti Szerződést a szerződő Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Mellékletek:

- számú melléklet: Műszaki szakmai elvárások, dokumentáció

- számú melléklet: Vállalkozói díj

- számú melléklet: Átadási-, hatósági- és szinkronüzemi próbák, teljesítésigazolás kiállításának valamint a próbaüzem szabályai

- számú melléklet: A mennyiségi és minőségi átadás-átvétel

- számú melléklet: Teljesítési helyszínek, kapcsolattartók (teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, stb.)

- számú melléklet: Az idegen személyek és külső vállalkozók MÁV-START Zrt. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit szabályozó dokumentumok és/vagy utasítások és/vagy kivonatok

- számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozóról

- Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban

- számú melléklet: Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján

Budapest, 20... ……………….. hó ………. nap

| ………………………………. ………………… ………………… MÁV-START Zrt. Megrendelő | ………………………………. ………………… ………………… ………………….. Vállalkozó |
| --- | --- |

- számú melléklet: Műszaki előírások, dokumentációval kapcsolatos rendelkezések

# Műszaki előírások

A BDV típusú motorvonatok korszerűsítési munkáinak elvégzésére

- VESZ101 szabályzó átalakítása a 414 sorozatú (BDV) motorkocsikon

El kell végezni a VESZ101 szabályzó kiszerelését a motorkocsiból.

Meg kell szüntetni:

- Weidmueller kapocstáblákat

- Szabályzókeret socapex csatlakozóit

- Csatlakozókhoz tartó kábelkorbácsokat

- A korábban megszüntetett 72 V-os akkumulátortöltő berendezés transzformátorát és fojtótekercsét.

A szabályzószekrény és a jármű felé haladó kábelek tisztítását el kell végezni. A jármű vezetékszámozására különös gondossággal kell figyelni, hiányosság esetén helyreállítani azt. A jármű felé haladó kábeleket csoportosítani kell későbbi bekötésük sorrendjében. A forgókeret alatt csavarkötéssel be kell építeni az A, B, C sorkapocs tartósínjeit. A, B, C sorkapocslécek kialakításával a szabályzó kábelezését be kell kötni.

A szabályzókeret, a HT2472 konverter, és a védelmi rack általános tisztítását és ellenőrzését el kell végezni. A védelmi rackben található valamennyi kártya ellenőrző javítását el kell végezni, különös tekintettel a védelmi funkciók beállítási értékeire.

A keretbe el kell helyezni az új szabályzóberendezés rekeszeit, sorrendben:

- HT2472

- Védelmi rack

- HVE1

- HVE2

- PLC rack

A további fiókhelyek üresen maradnak.

A szabályzókeretet a szekrénybe vissza kell építeni. Le kell gyártani és csatlakoztatni kell a szabályzó kábelezését. Az átalakított szabályzóberendezést a megfelelő paraméterekkel fel kell programozni.

A kész, átalakított VESZ101 szabályzó működését ellenőrizni kell. Fel kell paraméterezni a jármű kommunikációs rendszert (hajtásvezérlők, PLC egységek, vezetőoldali kijelző, műszeregység). Ki kell alakítani a csúszásvédelmi egység csatlakozását, ellenőrizni annak együttműködését.

Ellenőrizni kell az áramirányító berendezések félvezetőinek gyújtását működés és jelalak tekintetében. Nem megfelelő főáramköri félvezetők beazonosítása, cseréje. A szabályzóhoz kapcsolódó járműkábelezés ellenőrzése zavarvédelem szempontjából. Működés ellenőrzése udvari állópróbán és futópróbán.

A többjárműves szinkronüzem biztosításához a kialakított készülékek típusa, elhelyezése, illetve az alkalmazott részegységek legyenek csereszabatosak a 414-001 pályaszámú motorkocsin található berendezésekkel.

- Hátfalszekrény átalakítás a 414 sorozatú (BDV) motorkocsikon

El kell végezni a vezetőállás hátfalszekrény kiszerelését. A szekrény és a jármű felé haladó kábelek tisztítását el kell végezni. A jármű vezetékszámozására különös gondossággal kell figyelni, hiányosság esetén helyreállítani. A jármű felé haladó kábeleket csoportosítani kell későbbi bekötésük sorrendjében.

Amennyiben az utastájékoztató berendezést korábban nem a vonatkozó utasítások szerint telepítették, azt át kell helyezni a hátfalszekrénybe.

A kiépített kereten újra kell cserélni valamennyi villamos berendezést, kábelt, kábelcsatornát, sorkapocselemet. Az idők folyamán keletkezett esetleges átalakításokat le kell tisztázni, dokumentálni, és rendszerbe foglalni. A vezetőállás kijelzőjéhez tartozó PLC rendszer I/O pontjait ki kell alakítani.

A felújított keretet a járműbe vissza kell építeni. A jármű kábelezését be kell kötni. El kell készíteni az akkumulátor feszültségmérők, és a fűtési reteszkulcs kábelezését. El kell készíteni a hangosítás végerősítő új kábelkötegét és csatlakoztatni a KL4* sorkapocsra.

Ezután a jármű vezérlési áramköreinek teljes üzembe helyezését el kell végezni. A VESZ102 szabályzó és a hátfalszekrény PLC egység közti kommunikációt ellenőrizni kell.

A többjárműves szinkronüzem biztosításához a kialakított készülékek típusa, elhelyezése, illetve az alkalmazott részegységek legyenek csereszabatosak a 414-001 pályaszámú motorkocsin található berendezésekkel.

- Vezetőasztal átalakítás a 414 sorozatú (BDV) motorkocsikon

Meg kell szüntetni:

- vezetőasztal piktogram panelt

- primerfeszültség és a vontatási áramok mérőműszereit

- jelzési diódapanelt

Valamennyi megszüntetett berendezés kábelezését megfelelő szigeteléssel kell ellátni.

A vezetőasztal kapocslécein a sorkapcsok cseréjét el kell végezni. Azonos módon cserélni kell a vezetőállás-reteszkulcshoz tartozó kapocslécet. A kapocsléc cserékhez kapcsolódóan a kábelek és csatlakozóik esetlegesen szükséges javítását el kell végezni.

Fel kell szerelni a jelzési diódasor helyére a vezetőasztal PLC egység tartósínjét. Be kell építeni a PLC egységet, a kimeneti ismétlőreléket, a jelzési diódapanelt és a bemeneti előtétpanelokat. A vezetőállás reteszkulcs paneljára új LCD műszeregységet kell beépíteni, mely alkalmas a korszerűsített VESZ101 szabályzóval való kommunikációra. Cserélni kell az irányváltó és visszajelző nyomógombokat.

Valamennyi beépített berendezés próbáját és üzembe helyezését el kell végezni. A kijelzőt fel kell programozni, valamennyi funkciót (jelzések, diagnosztika) ellenőrizni.

A többjárműves szinkronüzem biztosításához a kialakított készülékek típusa, elhelyezése, illetve az alkalmazott részegységek legyenek csereszabatosak a 414-001 pályaszámú motorkocsin található berendezésekkel.

- Távvezérlési csatlások cseréje a teljes, négy részes BDV motorvonaton

A BDV motorvonatok üzembe helyezését követően eltelt közel 25 év alatt a járművek távvezérlési csatlásai erősen elhasznált állapotba kerültek, peremek kitöredezése, érintkezők deformációja és a bőr burkolat sérülése jellemzi azokat. Ezek az okok együttesen beázásokat okoznak a csatlásban, a jármű távvezérlési hiba miatti szolgálatképtelenségét eredményezve.

A motorvonatok üzembiztos működésének biztosítása érdekében el kell végezni:

- A távvezérlési csatlasok leszelését a járművekről,

- A csatlások csatlakozó fejének, kábelének és védő bőr burkolatának teljes cseréjét új alkatrészekre.

- A csatlasok összeépítését, vezetékek kapcsolási és bekötési rajznak megfelelő bekötését és számozását, próbáját. A vezetékeket meg kell jelölni

- FR24/110-80 olajos akkutöltő berendezések javítása és korszerűsítése a teljes, négy részes BDV motorvonaton

A BDV motorvonat járművei FR24/110-80 típusú, VKI gyártmányú akkumulátortöltő berendezéssel vannak szerelve. Az eltelt közel 25 év alatt a transzformátor olajba süllyesztett akkumulátortöltő berendezés teljesítmény félvezetői és vezérlő elektronikája elöregedett, ami a járművek meghibásodását és azok szolgálatképtelenségét eredményezi.

A motorvonatok üzembiztos működésének biztosítása érdekében el kell végezni:

- Az akkumulátortöltők leszelését a járművekről.

- El kell végezni az akkumulátortöltő berendezések javítását és átalakítását új, levegő által hűtött teljesítmény félvezetőkkel és vezérlő elektronikai egységgel. Az átalakítás során biztosítani kell, hogy a járművek megnövekvő energiafelhasználása során az akkumulátortöltők teljesítménye több darab akkumulátortöltő elhelyezésével és összekapcsolásával növelhető legyen (pl. a légkondicionáló berendezések energiaellátásának biztosítása érdekében).

- Az átalakított, korszerűsített akkumulátortöltő berendezést vissza kell építeni a járművekbe.

# Műszaki dokumentációval kapcsolatos rendelkezések

Ha az a Szoftver, program, melyben a dokumentumot írták, nem áll a Megrendelő rendelkezésére, akkor Vállalkozó köteles azt a Szoftvert, programot is a felhasználási jogok szükséges szintű biztosítása mellett átadni a Megrendelő részére, külön ellenérték felszámítása nélkül, amely lehetővé teszi a Megrendelő számára a dokumentumnak számítógépen történő megtekintését. A Vállalkozó köteles erre vonatkozóan előzetesen információt kérni a Megrendelőtől. A dokumentumoknak olyan elnevezést kell adni, amely azok egyértelmű és a gyors visszakeresést lehetővé teszi. (például:

- műszaki rajz esetén a file-név: 	rajzszám (törésszámmal) – rajz megnevezése;

- dokumentum esetén a file-név: dokumentum neve – dokumentum száma; stb.)

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés alapján átadandó dokumentumokat, hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, legalább olyan részletezettséggel köteles a Megrendelő számára átadni, amely a Megrendelőt a jelen Szerződés alapján megillető ellenőrzési és más jogok, illetve feladatok (ideértve karbantartás, üzemeltetés, javítás, stb.) teljes körű gyakorlását lehetővé teszi, és amely megfelel a vonatkozó jogszabályi és / vagy más kötelezően alkalmazandó előírásoknak, amennyiben van ilyen.

A Megrendelő a műszaki dokumentációkat jóváhagyási jelével ellátja, illetve módosító igényét azon feltünteti a dokumentáció kézhez vételétől számított 20 (húsz) napon belül.

## 1.1.	Engedélyezési (Megrendelő által jóváhagyandó) dokumentáció:

Hacsak a Szerződés törzsszövege kifejezetten eltérően nem rendelkezik, minden dokumentumot 4 nyomtatott példányban és számítógépes adathordozón kell átadni 4 példányban. A számítógépes dokumentumokat a Megrendelő számára hozzáférhető módon kell átadni.

Elektronikus formában a rajz- és műszaki dokumentáció valamennyi anyagát/elemét egy táblázatba kell összeállítani és az adott dokumentumok ennek segítségével legyenek kiválaszthatók és elérhetők. A táblázat tartalmazza a dokumentum/rajz számát, törésének számát, megnevezését, méretét, stb. Nyomtatott formátumban rajzjegyzéket kell átadni.

Átadandó:

- A VESZ101 szabályozó átalakítása, az új szabályozó teljes műszaki-, átalakítási-, kábelezési-, összeállítási-, beépítési- és szoftverleírása,

- Hátfalszekrény átalakítása a 414 sor. motorkocsikon (műszaki-, átalakítási és kábelezési leírás, szoftverleírás, stb.), az átalakított hátfalszekrény összeállítási- és beépítési rajza,

- FR24/110-80 olajos akkutöltő berendezés korszerűsítése (műszaki-, átalakítási és kábelezési leírás, szoftverleírás, stb.), az átalakított akkutöltő berendezés összeállítási- és beépítési rajza,

- Vezetőasztal átalakítása a 414 sor. motorkocsikon (műszaki-, átalakítási és kábelezési leírás, szoftverleírás, stb.), az átalakított hátfalszekrény összeállítási- és beépítési rajza,

- Beépítendő villamos berendezések, alkatrészek elrendezési és főbb rajzai,

- Villamos elvi kapcsolási rajzok, huzalozási rajzok, stb.

- Korszerűsített motorvonatok járműveinek típus - és szériamérési utasításai és átvételi jegyzőkönyv mintái.

A Vállalkozó köteles a BDV motorvonatok korszerűsített berendezéseinek átalakításának- és/vagy gyártásának megkezdése előtt – de legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 60 (hatvan) napon belül – az 1. sz. melléklet 1.1 pont szerinti engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban: „Engedélyezési dokumentáció”) a Megrendelőnek megküldeni, a Megrendelő általi jóváhagyás céljából.

Az átalakítás- és/vagy gyártás előtt a Megrendelő az Engedélyezési dokumentációt jóváhagyási jelével ellátja, illetve módosító igényét azon feltünteti az engedélyezési dokumentáció kézhez vételétől számított 20 (húsz) napon belül.

A Felek az Engedélyezési dokumentáció módosításait – feltéve, hogy az engedélyezési dokumentáció a kért módosítások hiányában is maradéktalanul megfelel a jelen Szerződés rendelkezéseinek - közös megegyezés alapján - a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel végzik el. Amennyiben az engedélyezési dokumentáció tartalma a jelen Szerződés rendelkezéseinek nem felel meg maradéktalanul, úgy az Vállalkozó köteles teljesíteni a Megrendelő azon változtatási igényeit, amelyek a jelen Szerződés előírásainak való megfelelést szolgálják. Ez utóbbi esetben az Vállalkozó köteles a Megrendelő részére az engedélyezési dokumentáció módosított részeit – beleértve a rajzokat is – 4 (négy) példányban ismételten megküldeni, az engedélyezési dokumentáció 1 (egy) példányát Megrendelő aláírva visszaküldi az Vállalkozónak, 3 (három) példány a Megrendelő birtokában marad, melyből egyiket átadja át a Megrendelő Átvevői szervezeti egysége részére.

## 1.2.	Hatósági dokumentáció

- A hatóság(ok) által előírtakat és minden, az idevonatkozó jogszabályokban, szabványokban, döntvényekben foglaltakat a Vállalkozó köteles betartani. Vállalkozó köteles a Közlekedési hatósági engedélyeztetéshez szükséges valamennyi dokumentációt 4 darab nyomtatott eredeti példányban a Megrendelő részére átadni, továbbá egyidejűleg köteles a Megrendelő részére elektronikus formátumban is átadni 4 példányban számítógépes adathordozón.

## 1.3.	Típus- és szériavizsgálatok dokumentációja:

- Minden dokumentumot 2 nyomtatott példányban és 4 példányban számítógépes adathordozón kell átadni, a típusvizsgálati anyagvizsgálatot végző részéről a Vállalkozónak történő átadását követő 10 napon belül, de legkésőbb a típusvizsgálat elvégzését követő 20 napon belül, hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A számítógépes dokumentumokat a Megrendelő számára hozzáférhető módon kell átadni (a Vállalkozó köteles erre vonatkozóan előzetesen információt kérni a Megrendelőtől). A dokumentumoknak olyan elnevezést kell adni, amely egyértelmű és a gyors visszakeresést lehetővé teszi.

- A szériavizsgálatoknál a jelen Szerződés 3. számú mellékletben felsorolt valamennyi dokumentum részletes anyagát át kell adni Megrendelő részére. A szériavizsgálatok anyagai vonatkozásában a fentiekben rögzített szabályok irányadók, amennyiben a Megrendelő a szériavizsgálatok elvégzésénél jelen van.

## 1.4.	Üzemeltetési és karbantartási dokumentáció:

- Minden dokumentumot 2 nyomtatott példányban és 5 példányban számítógépes adathordozón kell átadni. A számítógépes dokumentumokat a Megrendelő számára hozzáférhető módon kell átadni (a Vállalkozó köteles erre vonatkozóan előzetesen információt kérni a Megrendelőtől). A dokumentumoknak olyan elnevezést kell adni, amely egyértelmű és a gyors visszakeresést lehetővé teszi.

- A Szerződés 5. fejezetében hivatkozott Szoftvereket számítógépes adathordozón kell átadni 5 példányban.

A *-gal jelölt dokumentumokat átdolgozható (szerkeszthető) formában is át kell adni.

- Üzemi könyv (pályaszám szerint), amely tartalmazza:

• Minőség ellenőrzés átadás-átvételi tanúsítványait (széria vizsgálatok teljes anyaga),

• Korszerűsített főegységek gyártási számát,

• Járművek üzembe helyezési jegyzőkönyveit,

- Mozdonyvezetői kézikönyv, amely tartalmazza: *

• A korszerűsített jármű műszaki leírását (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan),

• A korszerűsített jármű kezelési utasítást,

• A korszerűsített jármű hibakeresési- és elhárítási utasítást a mozdonyszemélyzet részére (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan),

• Tesztfüzetet a járművezetők időszakos vizsgáztatásához (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan),

- Bevezető a karbantartási dokumentációhoz, amely tartalmazza:

• A korszerűsített berendezésekre vonatkozó karbantartási ciklusrendet,

• A korszerűsített berendezésekre vonatkozó karbantartási ciklusrendhez alkalmazva, a korszerűsített berendezésekre vonatkozó cserélendő alkatrészek (fényképpel), technológiai műveletek leírását, a szükséges szerszámok, műszerek, eszközök megnevezését, stb.,

- Karbantartási kézikönyv, amely tartalmazza:

• A korszerűsített jármű valamennyi időszakos munka útmutatóját (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan),

• A korszerűsített jármű járműjavítói javítások útmutatóját (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan),

• A korszerűsített jármű karbantartáshoz szükséges szerszámokat, műszereket, berendezéseket (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan),

• Ellenőrző méréseket, azok tűrési értékeit, beállítás módjának leírását (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan),

• Az ellenőrzések során alkalmazandó mérőlapokat és azok mérési utasítását (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan),

- • Különböző berendezések együttműködését, rajzokkal, magyarázó ábrákkal  (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan),

- • A korszerűsített jármű korszerűsített berendezéseire vonatkozóan műszaki leírást a karbantartó személyzet részére, leírást a készülék feladatáról, üzemmódjairól, elrendezéséről, más egységekkel, berendezésekkel való kapcsolódásáról, együttműködésükről, kiegészítő magyarázatokkal, rajzokkal, ábrákkal ,

- • Az egyes korszerűsített berendezések vonatkozásában azon meghibásodásoknak a leírását, amelyeknél a Jármű szolgálatképtelen,

- Javítási kézikönyv, amely tartalmazza:

• Valamennyi korszerűsített részegység ki-és beszerelési útmutatóját,

• A korszerűsített berendezés javításához szükséges eredeti rajzdokumentációt,

• A korszerűsített berendezés hibakeresési- és elhárítási utasítást a karbantartó személyzet részére,

• A korszerűsített berendezés magyar nyelvű diagnosztikai és szerviz szoftverek leírását,

• Villamos berendezéseknél (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan):

- - 	vizsgálati, beállítási előírásokat /működéspróba, beállítások, átvételek, - útmutató a vizsgálatokhoz és beállításokhoz, hibakereséshez, konkrét értékekkel, jelalakokkal/,

- -	 villamos hibakeresési útmutatót a leggyakoribb villamos meghibásodás esetére,

- - 	mikroprocesszoros felhasználás esetén: a felhasznált hardver és szoftver leírását, beleértve a blokkvázlat szintű rajzot és az RS csatlakozó bekötését.

- - 	villamos elrendezési rajzot / funkció csoportok szerint, /,

- - 	a villamos berendezések működési elvét és műszaki ismertetését tartalmazó leírást,

- - 	villamos alkatrész elrendezési/beültetési rajzot, (kártyák esetén nem kell kártya beültetési rajz),

- - 	villamos huzalozási rajzot / a kapcsolatok ábrázolása a készülékben, egységekben, valamennyi vezetékszám, dugaszoló és érintkezőszám, valamint sorkapocsszám, kivitelezés, mint kábelezési (huzalozási) és csatlakozási terv /,

- • a karbantartás és javítás során betartandó biztonsági előírások megadását.

- Elektronikus alkatrész katalógus, amely tartalmazza (korszerűsített berendezésekre vonatkozóan):

• Valamennyi alkatrész beépítési rajzát, fényképét,

• A karbantartás során cserélendő alkatrészeket külön megjelölve és csoportba szedve,

• Az egyes rajzokhoz tartozó darabjegyzéket,

• A pótalkatrészek megrendeléséhez szükséges információkat (pozíciószám, darabszám, megnevezés, szabvány, beépítési hely, gyártó cég, a cég, ahol a tétel megrendelhető, rajzszám, az alkatrész fényképe),

• Villamos kapcsolási és huzalozási dokumentációt.

- számú melléklet: Vállalkozói díj

- számú melléklet: Átadási-, hatósági- és szinkronüzemi próbák, teljesítésigazolás kiállításának valamint a próbaüzem szabályai

- Általános szabályok

  - A korszerűsítés során a Vállalkozó telephelyén (gyártóműben) kerül sor az adott Jármű összes korszerűsített berendezésének ellenőrzésre. Erről a Vállalkozó legalább 5 (öt) munkanappal megelőzően írásban köteles értesíteni a Megrendelőt.

  - A korszerűsítés befejezése után a Megrendelő telephelyén kerül sor az adott korszerűsített Jármű Átvételi állópróbájára.

  - A Felek rögzítik, hogy a korszerűsítést követően a Járművek üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi feltételt a Vállalkozó köteles saját költségére és kockázatára biztosítani.

  - Az Átvételi állópróbát követően kerül sor a Jármű Átvételi futópróbájára, amelyet a Felek képviselői vagy az általuk megbízott személyek közösen végeznek el, majd a sikeres Átvételi futópróbát követően a Jármű Hatósági járműpróbájára kerül sor, melynek sikeres elvégzését követően adja ki a Közlekedési Hatóság az Üzembe helyezési engedélyt, a Típusengedély megléte esetén.

  - A korszerűsített berendezések engedélyeztetéséhez szükséges valamennyi ellenőrzések és próbák teljes költségeit a Vállalkozó viseli.

  - Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, úgy a korszerűsített járművekkel a jelen Szerződésben meghatározott ellenőrzésekkel, próbákkal kapcsolatos kockázatot (ideértve az ahhoz kapcsolódó esetleges költség kihatásokat is) – beleértve az olyan (további) feladatok elvégzésének esetleges szükségességét is, amelyet a jelen Szerződés nem ír elő kifejezetten és / vagy másként szabályoz – teljes egészében a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó tudomásul veszi és a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a Közlekedési Hatóság a Járművek tekintetében akár utasok nélküli, akár utasforgalmi próbaüzemet, vagy egyéb feltétel teljesítését rendelheti el, amelynek minden költségét – melynek viselését a jelen Szerződés nem teszi kifejezetten a Megrendelő kötelezettségévé –, kockázatát a Vállalkozó viseli. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy amennyiben bármely esetleges változás bekövetkezik a Jármű engedélyezési eljárására vonatkozó szabályokban az ajánlattétel napját követően, úgy a Vállalkozó ezen új, megváltozott szabályokra is figyelemmel köteles eljárni. A Felek megállapodnak, hogy az ajánlattételt követően bekövetkezett, előzőek szerinti változás esetén a Megrendelő döntése alapján végrehajtandó feladatok ésszerű, indokolt és igazolt költségeit a Megrendelő köteles viselni – ide nem értve azt az esetet, ha a Vállalkozó érdekkörébe tartozó ok  miatti szállítási késedelem miatt válik alkalmazandóvá valamely változás, mely esetben valamennyi jogkövetkezményt, költséget a Vállalkozó köteles viselni. A Megrendelő általi bevételszerzést eredményező próbaüzem alatt harmadik személyek által a Járműben okozott, a Vállalkozónak fel nem róható károk kockázatát a Megrendelő viseli.

  - Az ellenőrzésekkel, próbákkal kapcsolatban a Megrendelőt csak azok a kötelezettségek, kockázatok terhelik, amelyeket a jelen Szerződés kifejezetten ilyenként nevesít.

  - Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a hatósági engedélyeztetés, az üzembe helyezés, illetve az átvétel késedelme kizárólag a Megrendelő számára felróható, úgy a Vállalkozó mentesül a kizárólag ennek következtében bekövetkező szállítási késedelem alól.

  - A sikeres Átvételi állópróbát követően kerül sor a Jármű Átvételi futópróbájára, amelyet a Felek képviselői vagy az általuk megbízott személyek közösen végeznek el, majd a sikeres Átvételi futópróbát, illetve szinkronpróbát követően a Jármű Hatósági járműpróbájára, melynek sikeres elvégzését követően adja ki a Közlekedési hatóság az Üzembe helyezési engedélyt, a Típusengedély megléte esetén.

A Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha az átvétel meghiúsulása részben vagy egészben összefügg a korszerűsített Jármű vagy bármely korszerűsített (rész)egysége, etc. módosítási szükségességével, úgy a módosítással érintett (rész)egységet, etc. érintő átvételi eljárás megismétlendő a Vállalkozó költségére és kockázatára a Közlekedési hatóság, illetve a Megrendelő döntése alapján a vonatkozó mérőlapok szerint. Szoftver módosítás esetén az előző mondatban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a módosítás Vállalkozó általi elvégzését követően a vizsgálati program a Megrendelő által meghatározott – akár teljes – terjedelemben megismétlésre kerül.

  - A mérések, ellenőrzések, vizsgálatok, etc. ütemezését a Vállalkozó úgy köteles meghatározni, hogy a Megrendelő képviselői azokon jelen lehessenek, illetve megfelelő időtartam álljon rendelkezésükre – a jelen Szerződés szerinti – feladataik elvégzéséhez.

A mérések, ellenőrzések, vizsgálatok minden feltételét, hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó köteles saját költségére és kockázatára biztosítani.

  - A jelen Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott típus- és szériavizsgálatok csak a Megrendelő jelenlétében bonyolíthatóak le, hacsak a jelen Szerződés, annak 2. sz. melléklete kifejezetten eltérően nem rendelkezik.  Az előzetes értesítésre, az átadás- átvételre, a jegyzőkönyvezésre vonatkozó, a jelen pontban írott rendelkezések értelemszerűen alkalmazandóak, azzal, hogy a lefolytatott típus- és szériavizsgálatok dokumentációját a Vállalkozó legkésőbb a vizsgálat befejezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles megküldeni a Megrendelő részére.

- Az Átvételi állópróba

  - Az Átvételi állópróba célja annak ellenőrzése, hogy a korszerűsített Járművek megfelelnek-e a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében és a jogszabályokban rögzített előírásoknak.

Ezeken a próbákon a Közlekedési hatóság képviselője – a Közlekedési hatóság mérlegelése szerint – részt vehet. A Közlekedési hatóság megfelelő módon és időben történő értesítése a Megrendelő kötelezettsége.

  - Az ellenőrzések és próbák végeztével a Felek kiállítják az Átvételi állópróba jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az esetleges észrevételeket.

Abban az esetben, ha az átvételi vizsgálatokat végző – a Megrendelő és / vagy a Közlekedési hatóság által delegált – szakemberek az üzembiztonságot vagy a rendeltetésszerű használatot érintő hibákat és / vagy olyan hibákat rögzítenek, amelyek miatt az Átvételi állópróba jegyzőkönyv nem kerül aláírásra, a Vállalkozó köteles az észrevételezett hibákat kijavítani; a javítás után az Átvételi állópróba indokolt mértékű megismétlése szükséges. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben az ellenőrzés során mért értékek közül bármelyik a jelen Szerződésben, így különösen az 1. sz. és 4. sz. mellékletében előírtak alapján az Vállalkozó által készítendő, a Megrendelő által jóváhagyandó dokumentációkban, illetve az azok alapján készített dokumentumokban rögzített értékek tűréstartományán kívül esik, úgy azt a Felek - az esetleges egyéb jogkövetkezmények érvényesítése mellett - a rendeltetésszerű használatot érintő hibának tekintik, azzal, hogy a Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a tényleges körülményektől függően más hibák is minősülhetnek rendeltetésszerű használatot érintő hibának.

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen hiányosságok miatt beállott késedelmeket a Vállalkozó nem jogosult indokolt, jogkövetkezményektől mentes teljesítési késedelemként feltüntetni.

Az Átvételi állópróbák – nem a Megrendelőnek felróható okból szükségessé vált – megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a Megrendelőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket – a Vállalkozó viseli.

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Megrendelő mulasztásának tudható be, a Vállalkozó feladata.

  - Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítése ellenére nem jelenik meg az Átvételi állópróbán, úgy a Vállalkozó jogosult az Átvételi állópróbát egymaga elvégezni és ezt követő 3 (három) munkanapon belül köteles az Átvételi állópróbáról felvett, általa aláírt Átvételi állópróba jegyzőkönyvet a Megrendelő részére megküldeni.

- Az Átvételi futópróba

  - A sikeres Átvételi állópróba jegyzőkönyv a Felek – vagy a 2.3. pont szerinti esetben a Vállalkozó – általi aláírása után kerül sor az Átvételi futópróbára. Az Átvételi futópróba helyszínét a Megrendelő jogosult meghatározni az Átvételi futópróba lebonyolítására alkalmas magyarországi pályaszakaszon.

A Megrendelő az Átvételi futópróba pontos időpontjáról legalább 5 (öt) nappal előre írásban értesíti a Vállalkozót.

A Felek nem később, mint 15 (tizenöt) nappal az első Jármű Átvételi futópróbájának megkezdése előtt írásban rögzítik az Átvételi futópróba részletes feltételrendszerét. A Vállalkozó köteles minden olyan dokumentumot, anyagot a Megrendelő részére átadni, amely ahhoz szükséges, hogy az Átvételi futópróba részletes feltételrendszere meghatározható legyen. A Vállalkozó ezt követően terjeszt elő javaslatot az eljárásra, melyre a Megrendelő 5 (öt) napon belül észrevételeket tehet, melyeket a Vállalkozó köteles figyelembe venni és az anyagot az észrevételeknek megfelelően – azok kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül módosítani és ismételt véleményezésre/jóváhagyásra Megrendelő részére benyújtani. Amennyiben Vállalkozó az Átvételi futópróba részletes feltételrendszerét tartalmazó anyag elkészítésével és/vagy átadásával és/vagy módosításával késedelembe esik vagy annak jóváhagyására az első átadástól számított 20 (húsz) napon belül nem kerül sor, akkor az Átvételi futópróba legkorábban az Átvételi futópróba részletes feltételrendszerét tartalmazó dokumentum Megrendelő általi jóváhagyását követő 11. munkanapon kezdődhet meg Megrendelő ettől eltérő, kifejezett, írásos hozzájárulása hiányában.

Ezeken a próbákon a Közlekedési hatóság képviselője – a Közlekedési hatóság mérlegelése szerint – részt vehet, a Közlekedési hatóság megfelelő módon és időben történő értesítése a Megrendelő kötelezettsége.

  - Az ellenőrzések és próbák végeztével a Felek kiállítják az Átvételi futópróba jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az esetleges észrevételeket.

Abban az esetben, ha az átvételi vizsgálatokat végző – a Megrendelő és / vagy a Közlekedési hatóság által delegált - szakemberek az üzembiztonságot vagy a rendeltetésszerű használatot érintő hibákat, és / vagy olyan hibákat rögzítenek, amelyek miatt az Átvételi futópróba jegyzőkönyv nem kerül aláírásra, a Vállalkozó köteles az észrevételezett hibákat kijavítani; a javítás után az Átvételi futópróba indokolt mértékű megismétlése szükséges. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben az ellenőrzés során mért értékek közül bármelyik a jelen Szerződés 1. sz. és 4. sz. mellékletében előírtak alapján a Vállalkozó által készítendő, a Megrendelő által jóváhagyandó dokumentációkban, illetve az azok alapján készített dokumentumokban rögzített értékek tűréstartományán kívül esik - vagy Szériajárművek  esetében a kettős szinkronüzem üzemmódra nem képes -, úgy azt a Felek a rendeltetésszerű használatot érintő hibának tekintik - az esetleges egyéb jogkövetkezmények érvényesítése mellett -, azzal, hogy a Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a tényleges körülményektől függően más hibák is minősülhetnek rendeltetésszerű használatot érintő hibának.

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen hiányosságok miatt beállott késedelmeket a Vállalkozó nem jogosult indokolt, jogkövetkezményektől mentes teljesítési késedelemként feltüntetni.

Az Átvételi futópróbák – nem a Megrendelőnek felróható okból szükségessé vált - megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a Megrendelőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket – a Vállalkozó viseli.

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Megrendelő mulasztásának tudható be, a Vállalkozó feladata.

  - A Vállalkozó köteles viselni az Átvételi futópróba valamennyi költségét és kockázatát.

A jelen 3.3. pont rendelkezései irányadóak a szinkronpróba, és a Hatósági járműpróba esetére is (a fizetendő hatósági díjat kizáróan), illetve minden olyan – a jelen Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen - próba esetére, amelyhez a személyzet szükséges.

- A Hatósági járműpróba

  - A sikeres Átvételi futópróba jegyzőkönyv - és a szinkronpróba jegyzőkönyv - aláírása után kerül sor a Hatósági járműpróbára A Hatósági járműpróba helyszínét a Megrendelő jogosult meghatározni – a Közlekedési Hatóság elvárásait is figyelembe véve – az Átvételi futópróba lebonyolítására alkalmas magyarországi pályaszakaszon. A Hatósági járműpróba elvégzésére a Jármű engedélyezett sebessége + 10 (tíz) % vizsgálati sebességgel kerül sor. A Hatósági járműpróba keretében megtörténik – többek között – a Jármű üzembe helyezéséhez szükséges fékútmérés és teljesítménymérés elvégzése, a vonatbefolyásoló berendezés próbája, továbbá minden egyéb olyan feltétel vizsgálata, melyet a Közlekedési hatóság és / vagy a jelen Szerződés és / vagy jogszabály a Jármű üzembe helyezhetőségéhez előír (ideértve a kettős szinkronüzem üzemmódban való üzemeltethetőséghez szükséges hatósági vizsgálatokat is).

A Hatósági járműpróba lebonyolításának időpontjáról és helyszínéről a Megrendelő legalább 5 (öt) nappal a próba tervezett időpontját megelőzően köteles a Vállalkozót tájékoztatni.

  - A Hatósági járműpróba lefolytatásához szükséges feltételeket – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a Vállalkozó köteles biztosítani saját költségére és kockázatára, azzal, hogy a Megrendelő a Hatósági járműpróba lefolytathatósága érdekében a legjobb szándékok elve alapján, de a Vállalkozó költségére és kockázatára köteles együttműködni a Vállalkozóval.

  - A Vállalkozó köteles viselni a Hatósági járműpróba valamennyi költségét (a fizetendő hatósági díjat kizáróan).

  - A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Hatósági járműpróba valamennyi kockázatát – beleértve a Közlekedési hatóság képviselőjének esetleges meg nem jelenését is – a Vállalkozó viseli.

A Hatósági Járműpróbák – nem a Megrendelőnek felróható okból szükségessé vált – megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a hatóságok előtti eljárások költségeit, díjait is, valamint a Megrendelőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket – a Vállalkozó viseli.

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Megrendelő mulasztásának tudható be, az Vállalkozó feladata.

- Kettős szinkronüzem üzemmódban történő használatra való alkalmasság

  - A jelen Szerződés alapján lefolytatandó szinkronpróba álló- és futópróbából áll.

  - Abban az esetben, ha a jelen Szerződés keretében leszállítandó 1. és 2. korszerűsített Jármű tekintetében nem került sor a jelen Szerződés szerinti kettős szinkronüzem üzemmódban történő használatra való alkalmasság ellenőrzésére azok Átvételi futópróbáját követően, úgy a Felek az érintett Jármű kettős szinkronüzem üzemmódban való használatra való alkalmasságára vonatkozó próbát a jelen Szerződés keretében valamely később leszállítandó Jármű Átvételi futópróbáját követően, külön típusvizsgálat keretében folytatják le.

  - A fenti, 5.2. pont szerinti esetben, amennyiben a jelen Szerződés keretében leszállított Járművek tekintetében a Megrendelő már kiállította a Teljesítési igazolást, úgy a Megrendelő köteles a Vállalkozó költségére és kockázatára kiállítani (rendelkezésre állítani) a szinkronpróba elvégzéséhez szükséges Járműve(ke)t, feltéve hogy az arra vonatkozó írásbeli igénybejelentés a Vállalkozó részéről a rendelkezésre állítás kezdőnapját 20 (húsz) nappal megelőzte.

  - Az ellenőrzések és próbák végeztével a Felek kiállítják a szinkronpróba jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az esetleges észrevételeket.

Abban az esetben, ha az átvételi vizsgálatokat végző – a Megrendelő és / vagy a Közlekedési hatóság által delegált – szakemberek az üzembiztonságot vagy a rendeltetésszerű használatot érintő hibákat rögzítenek, és / vagy olyan hibákat rögzítenek, amelyek miatt a szinkronpróba jegyzőkönyv nem kerül aláírásra, a Vállalkozó köteles az észrevételezett hibákat kijavítani; a javítás után a próba indokolt mértékű megismétlése szükséges. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben az ellenőrzés során mért értékek közül bármelyik a jelen Szerződés 1. sz. és 4. sz. mellékletében előírtak alapján a Vállalkozó által készítendő, a Megrendelő által jóváhagyandó dokumentációban, illetve az azok alapján készített dokumentumokban rögzített értékek tűréstartományán kívül esik, úgy azt a Felek a rendeltetésszerű használatot érintő hibának tekintik - az esetleges egyéb jogkövetkezmények érvényesítése mellett -, azzal, hogy a Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a tényleges körülményektől függően más hibák is minősülhetnek rendeltetésszerű használatot érintő hibának.

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ezen hiányosságok miatt beállott késedelmeket a Vállalkozó nem jogosult indokolt, jogkövetkezményektől mentes teljesítési késedelemként feltüntetni.

A próbák – nem Megrendelőnek felróható okból szükségessé vált - megismétlése esetén az összes felmerült költséget – beleértve a Megrendelőnél felmerült igazolt és ésszerű költségeket, továbbá a hatóságok előtti eljárások költségeit, díjait is a Vállalkozó viseli.

Annak bizonyítása, hogy a próba sikertelensége a Megrendelő mulasztásának tudható be, a Vállalkozó feladata.

  - A szinkronpróba lefolytatásának pontos helyszínét és időpontját a Megrendelő jogosult meghatározni a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti javaslata kézhez vételétől számított 20 (húsz) napon belüli időpontra.

  - A Felek írásban rögzítik a szinkronpróba részletes feltételrendszerét, nem később, mint 60 (hatvan) nappal az első szinkronpróba megkezdése előtt. A Vállalkozó terjeszt elő javaslatot az eljárásra, melyre a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül észrevételeket tehet, melyeket Vállalkozó köteles figyelembe venni és az anyagot az észrevételeknek megfelelően – azok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül módosítani és ismételt véleményezésre/jóváhagyásra Megrendelő részére benyújtani. Amennyiben Vállalkozó a szinkronpróba részletes feltételrendszerét tartalmazó anyag elkészítésével és/vagy átadásával és/vagy módosításával késedelembe esik vagy annak jóváhagyására az első átadástól számított 50 (ötven) napon belül nem kerül sor, akkor a szinkronpróba legkorábban a szinkronpróba részletes feltételrendszerét tartalmazó dokumentum Megrendelő általi jóváhagyását követő 11. munkanapon kezdődhet meg Megrendelő ettől eltérő, kifejezett, írásos hozzájárulása hiányában.

  - A Vállalkozó köteles viselni a szinkronpróba valamennyi költségét, beleértve a Vállalkozó által a Megrendelő részére fizetendő bérleti díjat is valamennyi a Megrendelő által kiállítandó Jármű után.

  - A szinkronpróba minden költsége és kockázata – függetlenül annak eredményes vagy eredménytelen voltától – a Vállalkozót terheli minden esetben.

- Teljesítésigazolás kiadása:

  - A Teljesítésigazolást a Megrendelő azt követő 7 (hét) napon belül adja ki, hogy az érintett Jármű kettős szinkronüzem üzemmódban való, teljes körű használatot is lehetővé tevő korlátozásmentes, feltétel nélküli és határozatlan időre szóló, a Nemzeti Közlekedési Hátóság által kiállított Üzembe helyezési engedélye jogerőre emelkedéséről hitelt érdemlően értesítésre került.

  - A Megrendelő csak a Teljesítésigazolás kiadása után – függetlenül annak esetleges korlátozásától – jogosult a Járműveket bevételt eredményező szolgáltatások céljára használni, kivéve, ha a Nemzeti Közlekedési Hatóság utasforgalmi vagy egyéb célú próbaüzemet rendel el.

- Próbaüzem

  - A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság a korszerűsített Járművek vagy azok korszerűsített része tekintetében utasok nélküli és / vagy utasforgalmi próbaüzemet, vagy egyéb feltétel teljesítését rendelheti el az engedélyezési eljárás keretében. A teljesítendő próbák feltételrendszerét a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozza meg, amely feltételeket a Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

  - A Felek rögzítik, hogy az esetleges utasok nélküli próbaüzem valamennyi feltételét a Vállalkozó köteles biztosítani saját költségére és kockázatára, azzal, hogy a feltételek biztosításában a Megrendelő – a Vállalkozó költségére és kockázatára – a legjobb szándékok elve alapján köteles együttműködni a Vállalkozóval. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Járművek tekintetében a kárveszélyt teljes körűen a Vállalkozó köteles viselni, és köteles a károk elkerülése érdekében minden szükséges intézkedést saját költségére és kockázatára megtenni.

  - A Felek rögzítik, hogy az esetleges utasforgalmi próbaüzem feltételeit a Vállalkozó köteles biztosítani saját költségére és – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – kockázatára, azzal, hogy amennyiben a Megrendelő az utasforgalmi próbaüzem során a korszerűsített Járműve(ke)t korlátozás(ok) nélkül bevételszerző tevékenységre tudja használni, úgy a Megrendelő vállalja a felmerülő magyarországi pályahasználat, mozdonyvezetői és vonattovábbítási energiaköltségek viselését. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Járművek tekintetében a kárveszélyt a próbaüzem során – a Megrendelőnek felróható károk kivételével – teljes körűen a Vállalkozó köteles viselni, és köteles a károk elkerülése érdekében minden szükséges intézkedést saját költségére és kockázatára megtenni.

- számú melléklet: A mennyiségi és minőségi átadás-átvétel

A Munka átadás-átvétele

Mennyiségi- és minőségi átvétel szabályai, szállítandó dokumentumok listája

1.	Mennyiségi átadás-átvétel

Megrendelő a korszerűsítendő BDV motorvonat járműveinek és korszerűsítendő berendezéseinek átadás-átvételekor – Vállalkozó jelenlétében – köteles a korszerűsítendő berendezések mennyiségét leellenőrizni. A mennyiségi ellenőrzés tételes átszámolással történik.

2.	A minőségi átadás-átvétel

A minőségi átvétel módját korszerűsítendő berendezésenként a jelen Szerződés 2. számú melléklete rögzíti.

Műbizonylattal szállítandó korszerűsítendő berendezések esetében a minőségi átvétel helye:

- MSZ EN 10204 beszállítás előtti vizsgálattal történő 3.1. típusú, valamint 3.2 típusú minőségtanúsítás és FAI esetén:

Vállalkozó telephelye.

- Egyéb minőségtanúsítási mód esetén:

Megrendelő telephelye.

Minőségi átvevő neve:

- MSZ EN 10204 beszállítás előtti vizsgálattal történő 3.1. típusú, valamint 3.2 típusú minőségtanúsítás és FAI esetén:

MÁV-START Zrt. Főmérnökség Átvétel és Minőségellenőrzés

- Egyéb minőségtanúsítási mód esetén:

az 5. számú mellékletében megjelölt Raktárvezető.

Vállalkozó köteles a korszerűsítendő berendezések átadásával egyidőben az előírt:

- műbizonylatot,

- mérőlapokat, vizsgálati jegyzőkönyveket,

- biztonságtechnikai adatlapot,

- Terméklapot, Termékleírást,

- analitikai tanúsítványt,

- egyéb dokumentumot (a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletében rögzített dokumentumok).

Megrendelő részére átadni.

2.1	Minőségi átvétel típusai és követelményei

2.1.1	MSZ EN 17050-1 szerinti Vállalkozói Megfelelőségi Nyilatkozat alapján

A Vállalkozó (korszerűsített, javított berendezés gyártója/javítója, forgalomba hozója) által - jóváhagyott műszaki specifikáció szerint - lefolytatott megfelelőség ellenőrzési eljárás alapján kiadott megfelelőség igazolás.

Ebben az esetben a Vállalkozónak a korszerűsített, javított berendezéshez mellékelnie a kell az MSZ EN 17050-1 szabvány szerinti kitöltött Vállalkozói Megfelelőségi Nyilatkozatot.

Ennek tartalmaznia kell nyilatkozat kibocsátóját, a korszerűsített, javított berendezés szabatos megnevezését, valamint a korszerűsített, javított berendezésre vonatkozó szabvány és követelményi hivatkozásokat.

A nyilatkozatot a Vállalkozó állítja ki és ezzel igazolja a korszerűsített, javított berendezés megfelelőségét.

2.1.2	MSZ EN 10204 2.1 típus szerinti Megfelelőségi Nyilatkozat alapján

A gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító vizsgálati eredmények közlése nélkül kijelenti, hogy a teljesített korszerűsített, javított berendezés a megrendelés szerinti követelményeknek megfelel.

A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti.

Ebben az esetben a Vállalkozónak a korszerűsített, javított berendezéshez mellékelnie a kell az MSZ EN 10168 szabvány szerinti tartalmú, kitöltött Megfelelőségi Nyilatkozatot.

2.1.3	MSZ EN 10204 2.2 típus szerinti Minőségazonossági Bizonyítvány alapján

A gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító a nem tételes ellenőrzés és vizsgálat eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a teljesített korszerűsített, javított berendezés a megrendelés szerinti követelményeknek megfelel.

A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti.

Ebben az esetben a Vállalkozónak a korszerűsített, javított berendezéshez mellékelnie a kell az MSZ EN 10168 szabvány szerinti tartalmú, kitöltött Minőségazonossági Bizonyítványt. A bizonylaton kötelezően fel kell tüntetni a korszerűsített, javított berendezés alapvető jellemzőit, vagy a gyártási ill. javítási dokumentációra való hivatkozást.

2.1.4	MSZ EN 10204 3.1 típus szerinti Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján

A gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított Fékhenger megfelel a megrendelés szerinti követelményeknek.

A bizonylatot a gyártó/javító képviselője hitelesíti.

Ebben az esetben a Vállalkozónak a Fékhengerhez mellékelni kell az MSZ EN 10168 szabvány szerinti tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítványt.

A bizonylathoz csatolni kell a Fékhengerre kiállított vizsgálati dokumentációt.

A 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján történő átvétel esetén a Megrendelő képviselője (ÁME) tételkihagyásos mintavételezési eljárás szerint szállítás (korszerűsítendő BDV motorvonat járművébe történő beépítés) engedélyezést végez.

Ebben az esetben a Vállalkozó a korszerűsített, javított berendezés beszállítás tervezett időpontja előtt, a Vállalkozó belföldi telephelyéről történő beszállítás esetén legalább 3 munkanappal, külföldi telephelyről történő beszállítás esetén legalább 10 munkanappal a Vállalkozó az IBA-6503 Átvételi bejelentő lap, és az IBA-6522 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítvány jelen melléklet 2.3 pontjában megadott címre történő eljuttatásával értesíti az Átvevőt.

Az értesítés alapján az Átvevő dönt, hogy szükséges-e a korszerűsített, javított berendezés beszállítás előtti minőségellenőrzése, vagy írásban engedélyezi annak beszállítását a 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány záradékolásával és visszaküldésével.

A korszerűsített, javított berendezés beszállítás előtti minőségellenőrzését, vagy a beszállítás engedélyezését Megrendelő képviselője (ÁME) 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja.

A szállítás engedélyezése mindig csak az adott szállítási tételre érvényes.

2.1.5	MSZ EN 10204 3.2 típus szerinti Szakértői Minőségi Tanúsítvány alapján

A gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a korszerűsített, javított berendezés megfelel a megrendelés szerinti követelményeknek.

A bizonylatot a gyártó/javítónak a gyártó/javító szervezettől független, feljogosított képviselője állítja ki és a minőségi átvétel alkalmával a Megrendelő képviselője (ÁME) hitelesíti.

Ebben az esetben a korszerűsített, javított berendezéshez mellékelni kell az IBA-6504 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Tanúsítványt. A bizonylathoz csatolni kell a korszerűsített, javított berendezéshez kiállított vizsgálati dokumentációt.

Az MSZ EN 10204 3.2 típus szerinti átvétel esetén - annak tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal, külföldi átvétel esetén legalább 10 munkanappal – Vállalkozó a mellékelt átvételi bejelentő lap (IBA-6503) kitöltésével és a jelen melléklet 2.3 pontjában megadott elérhetőségre történő küldésével értesíti a Megrendelő képviselőjét (ÁME).

A minőségi átvétel időpontját a Megrendelő képviselője (ÁME) 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon.

Az adott korszerűsített, javított berendezés első felajánlott minőségi átvételét Megrendelő képviselője (ÁME) díjmentesen végzi.

Amennyiben az átvétel során a szükséges feltételeket a gyártó/javító nem tudja szerződésszerűen biztosítani, és az adott átvételi folyamatot csak egy későbbi időpontban lehet befejezni, Megrendelő ebből fakadó többlet költségeit a Vállalkozó felé érvényesíteni fogja.

A Vállalkozó hibájából sikertelen átvételt követő megismételt átvétel során Megrendelő képviselője (ÁME) részéről felmerülő költségek és a munkadíj a Vállalkozót terhelik.

A megismételt átvétel díja az átvételre felajánlott összes korszerűsített, javított berendezés nettó árának 1%-a, de nem kevesebb mint belföldi átvétel esetén 60.000 HUF/alkalom, külföldi átvétel esetén pedig 400 EUR/nap, valamint a külföldre történő utazás során felmerült igazolt költségek.

Megrendelő a megismételt átvételi díjat és többlet költségeit az átvételt követően haladéktalanul kiszámlázza 15 napos fizetési határidővel.

2.1.6	FAI (első minta átvétele) alapján

Amennyiben a Vállalkozó és a Megrendelő közti szerződés megköveteli, a korszerűsített, javított berendezés beszállítása előtt első minta átvételt kell végezni.

Az első minta átvétel a kiemelt fontosságú korszerűsített, javított berendezés esetén a tétel első darabjának fokozottabb részletességgel történő ellenőrzését, vizsgálatát jelenti.

Az első minta átvétel során a Vállalkozó biztosítja a korszerűsített, javított berendezés vizsgálati dokumentációját, illetve az átvétel során végzendő vizsgálatokhoz szükséges feltételeket, eszközöket.

Az első minta átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, valamint az MSZ EN 10204 3.2 típus szerinti Szakértői Minőségi Tanúsítvány – IBA-6504 sz. minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú – kiállítása is szükséges.

A bizonylathoz csatolni kell a korszerűsített, javított berendezéshez kiállított teljes vizsgálati dokumentációt.

A Vállalkozó írásban köteles bejelenteni a korszerűsített, javított berendezés FAI alapján történő átadását – annak tervezett időpontja előtt belföldi átadás esetén legalább 10 munkanappal, külföldi átadás esetén legalább 15 munkanappal – Vállalkozó az IBA-6503 Átvételi bejelentő lap kitöltésével és a jelen melléklet 2.3 pontjában megadott elérhetőségre történő küldésével értesíti a Megrendelő képviselőjét (ÁME).

A minőségi átvétel időpontját a Megrendelő képviselője (ÁME) 3 munkanapon belül írásban visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon.

A továbbiakban a 2.1.5 pontban leírtak a mértékadók.

2.2	Egyéb rendelkezések

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy minden átadásra felajánlott korszerűsített, javított berendezésből mintát vegyen és a korszerűsített, javított berendezést külön minőségi vizsgálatnak vesse alá.

A mintavételezést és a vizsgálatot Megrendelő illetékes egysége végzi, amelyen Vállalkozó képviselője igénye esetén jelen lehet.

A minőségi átvétel megtörténte a Megrendelő hibás teljesítésből eredő, továbbá jótállási, illetőleg szavatossági jogait nem érinti.

2.3	A Megrendelő képviselője (ÁME) szállítás engedélyezésre, illetve minőségi átvételre

MÁV-START Zrt. Főmérnökség Átvétel és Minőségellenőrzés

Levelezési cím:	1045 Budapest, Elem u. 5-7.

Telephely:	1045 Budapest, Elem u. 5-7.

Fax:	+36 1 511-8303

Tel:	+36 1 511-8388

E-mail: 	MGZ_mavatvetel (mav-atvetel@mav-start.hu)

2.4	A mennyiségi- és minőségi átvétel közös szabályai

Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a mennyiségi, minőségi átvétellel kapcsolatos összes lényeges körülményt – különös tekintettel a Megrendelő részéről átvett korszerűsített, javított berendezés darabszámára, az esetleges hiányokra, a vissza-utasított korszerűsített, javított berendezés kapcsolatos körülményekre – rögzíti.

Felek rögzítik, hogy az át nem vett korszerűsített, javított berendezések vonatkozásában Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott, de legfeljebb a korszerűsített, javított berendezések 2. számú mellékletben megjelölt javítási határideje felének megfelelő póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a korszerűsített, javított berendezések 10 %-ának, de legalább 5 darabnak a minősége nem szerződésszerű (sorozathiba), Megrendelő kizárólagos választása szerinti jogosult valamennyi, a jelen Szerződés alapján már korszerűsített, javított berendezés átvételét visszautasítani azok ismételt, szerződésszerű javítását kérni.  A megismételt mennyiségi és/vagy minőségi átadás-átvétel vonatkozásában – a Felek eltérő, írásos megállapodása hiányában – a jelen szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók. Felek rögzítik, hogy a póthatáridő Megrendelő általi biztosítása nem mentesíti Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól.

Bejelentés Minőségi Átvételre (MÁV átvételi bejelentőlap)

- számú melléklet: Teljesítési helyszínek, kapcsolattartók (teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, stb.)

Vállalkozó a korszerűsítendő BDV motorvonat járműveinek korszerűsített, javított berendezéseit a következő címen köteles átadni Megrendelő számára:

MÁV-Szolgáltató Központ Zrt.

K31 raktár Miskolc.

Kapcsolattartó: Szűcs József raktárvezető, (06) 514-1939

Szállítási cím: 3529. Miskolc. Kinizsi út 21.

Műszaki kapcsolattartó, lehívásra jogosult:

Kapcsolattartó: Bénó Zoltán vezetőmérnök, JBI Miskolc, (06) 514-1280; (06) 30-565-6441

Email: beno.zoltan@mav-start.hu

- számú melléklet:

Az idegen személyek és külső vállalkozók MÁV-START Zrt. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit szabályozó dokumentumok és/vagy utasítások és/vagy kivonatok

1.  A melléklet célja:

Szabályozza a Külső munkavállalók és más, a MÁV - START Zrt. személyi állományába nem tartozók MÁV - START Zrt. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit, azokkal kapcsolatos társasági feladatokat, módszereket és felelősségeket.

- Területi hatály:

A melléklet területi hatálya kiterjed:

A Társaság azon telephelyeire, ahol a MÁV - START Zrt. szerződéses partnerei, más munkáltatók munkavállalói vagy látogatók munkát végeznek;

A MÁV - START Zrt. területén végzett mérések, próbák, kiállítások, kísérletek területeire, függetlenül attól, hogy a tevékenység tárgya (pl. jármű, próbaberendezés, kiállítási terület stb.) a külső vállalkozó, vagy a MÁV - START Zrt. tulajdonában (kezelésében) van.

A MÁV - Zrt - től bérelt területek, építmények bérleti szerződésében meghatározott területekre, ha a bérlemény megközelítési útvonala telephely területén van, vagy a bérelt területen történő tevékenység érinti, vagy kapcsolatban van a gépészeti tevékenységgel, kivéve, ha a bérleti szerződés a biztonsági követelményeket (feltételeket) is megfelelően tartalmazza.

- Személyi hatálya kiterjed:

3.1   A Társaság telephelyén munkát végző minden természetes és jogi személyre, aki a MÁV - START Zrt. engedélye alapján tartózkodik ott.

3.2. A személyi hatály nem terjed ki:

- a külön jogszabályban meghatározott jogkörének gyakorlása közben az államhatalmi és közigazgatási szervek, bíróságok, ügyészségek és egyéb hatóságok képviselőire, munkavállalóira;

- az előzőekben felsoroltak képviselői mellé – igény esetén – kísérőt kell biztosítani. Az igényelt kísérő személyesen köteles gondoskodni a biztonsági szabályok betartásáról;

- ha az előzőekben említett szervek – bejelentett -  tevékenységüket a MÁV - START Zrt. kísérője nélkül kívánják végezni, tevékenységük megkezdése előtt vezetőjüket – illetve egy személy esetén a tevékenységet végzőt – nyilatkoztatni kell a biztonsági szabályok ismeretéről ( ……. / 1. sz. melléklet).

- ha a MÁV - START Zrt. az igényelt kísérőt nem tudja biztosítani, vagy az igényelt biztonsági intézkedéseket (pl.: a terület feszültség-mentesítése) előírásokat nem tudja teljesíteni, ezt a tényt az előzőekben említett szervek képviselőjével írásban közölni kell.

- azokra a vállalkozókra (munkát végzőkre), akik a MÁV - START Zrt. területén nem bejelentett munkát végeznek (pl. parlagfű nem bejelentett „kényszerkaszálása”).

- Fogalom meghatározások

4.1. Külső vállalkozó: Egyéni vállalkozók, társas vállalkozók, egyesületek, alapítványok, állami vagy magán tulajdonban levő gazdasági társaságok, egyéb gazdálkodó szervezetek, ezek munkavállalói, alvállalkozói vagy megbízottjai, függetlenül azok szervezeti, társasági formájától és alapítójától. Az utasítás szempontjából e fogalomkörbe tartoznak a 3.1. pontban említett egyéb jogosultság alapján a MÁV - START Zrt területén  munkát végző személyek is.

4.2. Terület felelős vezetője: a telephely felelős vezetője, vagy helyettesítésével megbízott személy.

4.3. MÁV – START Zrt. területe: a Társaság alapító okiratában meghatározott működési területei, különösen a karbantartási és javítási tevékenység üzemszerű működéséhez jogszerű használatában álló területek, ideértve a Társaság székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit is.

4.4. Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, azzal összefüggésben használnak (kivéve az egyéni védőeszközt).

4.5. Munkahely: Minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járműveket is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.

4.6. Elválasztott munkahely (munkaterület): az a külső vállalkozó részére átadott vasúti jármű vagy pályarész, amelyik a MÁV - START Zrt. szakmai utasításaiban foglaltak szerint van lezárva és fedezve, és a külső vállalkozó által alkalmazott gép, berendezés szerkezeti eleme – a technológiának megfelelő, rendeltetésszerű használatánál az engedélyezett munkavégzés közben – nem ér a szomszédos vágány elsodrási határán belül;

az a lezárt munkaterület (épület és az épülethez, illetve az ingatlanhoz tartozó külső terület, vasúti jármű stb.), amelynek határai jól láthatóan, mechanikus eszközökkel körül vannak kerítve, és amely területre történő bejutás lezárható nyílászárón keresztül történhet;

az a munkaterület, amelyen a MÁV - START Zrt. és a külső vállalkozó munkavállalói nem végeznek egyidejűleg a személyi biztonságot befolyásoló munkát (pl. a vágányon álló járműveken a külső vállalkozó által végzett takarítás közben a MÁV - START Zrt.. munkavállalói egyidejűleg nem végeznek karbantartást, fűtési próbát, javítást stb.);

az a munkaterület, amelyet a külső vállalkozó és a MÁV - START Zrt. munkavállalói egyidejűleg nem vesznek igénybe technológiai célra, és a technológia - mechanikus szerkezetekkel történő elválasztás nélkül is - szervezési intézkedésekkel jól elválasztható;

az a munkaterület, amelynek területi határai jól láthatóan meg vannak jelölve, és az elválasztást egyértelműen (kimutatható oktatáson vagy területhatárokon elhelyezett felirattal) az érdekeltek tudomására hozták.

4.7. Nem elválasztott munkahely (munkaterület): az a - külső vállalkozó részére átadott - vasúti jármű vagy vasúti vágány, amelyik a MÁV - START Zrt szakmai utasításaiban foglaltaknak megfelelően nincs lezárva, illetve fedezve, és ott a külső vállalkozó tevékenysége közben a MÁV - START Zrt. is végezhet munkát, vagy egyéb vasútüzemi tevékenységet;

az a közlekedési útvonal, peron, tárolóterület stb., amelyen - a külső vállalkozó munkavégzésével egyidejűleg - a MÁV - START Zrt munkavállalói egyidejűleg annak funkcióját vagy biztonsági állapotát lényegesen megváltoztató (pl. útfelbontás, az ott közlekedők biztonságát befolyásoló rakodás stb.) munkát végeznek;

az a közlekedési útvonal, tárolóterület stb., amelyen - a külső vállalkozó munkavégzésével egyidejűleg - a MÁV - START Zrt munkavállalói egyidejűleg annak funkcióját vagy biztonsági állapotát lényegesen megváltoztató (pl. útfelbontás, az ott közlekedők biztonságát befolyásoló rakodás stb.) munkát végeznek;

az a munkaterület, amelyen a MÁV Zrt. és a külső vállalkozó munkavállalói azonos időpontban a személyi biztonságot befolyásoló munkát (pl. a vágányon álló járműveken a MÁV - START Zrt dolgozói egyidejűleg karbantartást, fűtési próbát, javítást stb.) végeznek;

az a munkaterület, amelyet a külső vállalkozó és a MÁV - START Zrt. munkavállalói azonos időpontban technológiai célra veszik igénybe (pl. a mozdony javító csarnok tetőszerkezetén a külső vállalkozó karbantartást végez, s azzal egyidejűleg az alatta lévő vágányon járműjavítást végeznek).

nem minősül nem elválasztott munkahelynek (munkaterületnek) a munkavégzési hely megközelítésére használt útvonal, ha azt a külső vállalkozó csak közlekedési célra veszi igénybe.

4.8. Idegen személy: a MÁV - START Zrt. – vel szerződéses jogviszonyban nem álló személy.

4.9. Nem egyidejűleg használt munkaterület: az a kijelölt közlekedési útvonal, amelyet a külső vállalkozó csak a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges eszközök szállítására, illetve a munkaterület megközelítésére használ, függetlenül attól, hogy azzal egyidejűleg azonos területen a MÁV - START Zrt. munkavállalói is közlekednek, vagy más technológiai célból ott tartózkodnak (pl. kocsitisztításnál a tisztítóvágány lezártnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a szomszédos vágányon egyidejűleg tolatást, vonatmozgást stb. végeznek).

4.10. A szerződés-kötő, lebonyolító: a Társaság részéről kijelölt személy, aki a Társaság érdekeit szerződésben foglaltaknak megfelelően a külső vállalkozó felé érvényesíti.

5.	Részletes leírás

5.1. Idegenek a MÁV – START Zrt. területére történő belépési rendje

5.1.1. A belépés engedélyezése és feltételei

A MÁV - START Zrt. zárt és nyitott területére az idegen személyek munkavégzés céljából csak belépési engedély ( ……. / 2. sz. melléklet) birtokában léphetnek be.

A belépési engedély lehet csoportos is ( ……. / 3. sz. melléklet) abban az esetben, ha a munkavégzést egy helyen legalább öt személy végzi. A csoportos engedélyt a külső vállalkozó helyszínen tartózkodó vezetője köteles magánál tartani.

A MÁV - START Zrt. nem technológiai célú épületeibe, irodaházaiba, területi központok épületeibe a be- és kiléptetést, idegen, vagy külső vállalkozó által végzendő munkavégzés rendjét a területet  (épületet, irodaházat) üzemeltető köteles – a tárggyal kapcsolatos egyéb utasítások  (pl.. vezérigazgatói utasítás) figyelembevételével - szabályozni. Az ilyen épületekben történő munkavégzéshez belépési engedély nem kötelező, de az üzemeltető a belépési engedélyt kötelezővé teheti.

Külföldi vállalkozók MÁV - START Zrt. területén történő munkavégzésére az utasítás rendelkezéseit a nemzetközi szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Vendégek, látogatók, újságírók a MÁV - START Zrt. zárt területére csak kísérővel léphetnek be.

Kísérő csak az érintett területet ismerő, a MÁV - START Zrt. munkavállalója lehet. A kísérő személyesen köteles gondoskodni a biztonsági szabályok érvényesítéséről és a MÁV - START Zrt. üzleti érdekeinek védelméről.

Újságírók részére a ……. / 4. sz. melléklet szerinti belépési és felvétel-készítési engedélyt kell kiadni.

Vendégek, látogatók részére belépési engedélyt kiadni nem kell, de az érintett terület közvetlen vezetője részére a látogatást be kell jelenteni, aki azt – indokolt esetben – jogosult megtiltani, illetve feltételekhez kötni.

A MÁV - START Zrt. zárt területén a részükre biztosított jogkör alapján a …… / 2. sz. melléklet szerinti belépési engedély nélkül tartózkodhatnak:

– a 3.1. pontban meghatározott személyek hivatalos feladataik ellátása céljából,

– azok a személyek, akik az elzárt területen laknak és a lakásuk megközelítésére más lehetőség nincs (az elzárt területen lévő lakás megközelítési útvonalát a területileg illetékes szolgálati egység vezetője határozza meg, amelyet alkalmas módon, bizonyíthatóan köteles a lakáshasználó tudomására hozni, és az útvonal használatát engedélyezni.)

A belépés engedélyezésére az alábbiak jogosultak, illetve kötelesek a MÁV - START Zrt. gazdasági érdekeinek és titokvédelem szabályainak figyelembevételével:

a) a járműjavító egységek vezetői az adott szolgálati egység területe vonatkozásában,

b) a JBK vezetők az illetékességi területükre

c) a MÁV - START Zrt. Kabinet vezetője a hivatásos újságírók, fotoriporterek, televíziós és filmes forgatócsoportok részére a belépés és felvételkészítés egyidejű engedélyezése

A belépési engedély tényleges kiadása és visszavonása az adott munkát megrendelő (szerződéskötő) vagy a képviseletében eljáró – szerződésben meghatározott - MÁV - START Zrt. szervezeti egység feladata.

A belépési engedélyeket írásban kell kérni.

Az engedélykérési kötelezettségről, az engedélykérés módjáról, helyéről, az engedély kiadására jogosult személyéről az idegen felet a szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljáró, vagy az idegen féllel kapcsolattartásra szerződésben kijelölt MÁV - START Zrt. munkavállaló köteles írásban tájékoztatni. Az engedélykéréssel kapcsolatos ügyintézést a MÁV - START Zrt. – szerződésben meghatározott – munkavállalója átveheti.

A belépés engedélyezése indokolt esetben (pl.: nincs jogcím az ott tartózkodás megadására, a munkavégzés az adott helyen lehetetlen stb.) megtagadható.

A belépést engedélyező, vagy a szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljáró indokolt esetben – személy-, vagyon-, és forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével – a belépést kísérő jelenlétéhez kötheti.

A kísérő biztosítására az engedélyező köteles intézkedni, vagy arra az engedélyen rendelkezni, ha erre a szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz.

A …… / 2.; 3.; 4. sz. melléklet szerinti  belépést engedélyező az engedély kiadása előtt köteles az engedélyt kérőtől a munkavédelmi feltételek teljesüléséről nyilatkozatot kérni és jogosult a nyilatkozatot igazoló dokumentumokat ellenőrizni. (pl.: van-e szerződés és munkavédelmi melléklete, megtörtént-e az oktatás, megfelelően van-e meghatározva a munkavégzés helye stb.)

5.1.2. A belépési engedély érvényessége, kezelése

A belépési engedélyeket határozott időtartamra kell megadni

A belépési engedélyeket az engedély kiadására jogosultnak az ……. / 5. sz. melléklet szerint kell nyilvántartania.

A belépési engedély érvényessége szükség esetén módosítható, illetve indokolt esetben visszavonható.

A belépési engedélyt a munkavégzés időtartama alatt a munkát végzőnek, csoportos belépési engedély esetén a munka vezetőjének folyamatosan magánál kell tartania.

6.   Munkavédelmi szabályok

6.1. A szerződés tartalma

A szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljáró felelőssége, hogy minden a MÁV - START Zrt. területén külső vállalkozó által munkavégzésre irányuló szerződéshez készüljön munkavédelmi pont.

A szerződésben a tevékenység 4.6. 4.7. vagy 4.9. pont szerinti besorolását meg kell határozni.

Az utasítás alapján a szerződő felekre vonatkozó kötelezettségeket a munkavédelmi pontban meg kell határozni, amelynek betartására a külső vállalkozót (a szerződésben) kötelezni kell.

A mellékletben foglaltaktól csak azonos, vagy nagyobb biztonságot nyújtó módon szabad eltérni.

A külső vállalkozót kötelezni kell arra, hogy a MÁV - START Zrt. - vel kötött szerződésben meghatározott munkavédelmi feltételeket érvényesítse a vele szerződéses jogviszonyban álló további vállalkozókkal, megbízottakkal (alvállalkozó, közúti fuvarozó stb.) szemben, ha azokkal a MÁV - START Zrt. területén végeztet munkát vagy nyújtat szolgáltatást.

A szerződések megkötésénél a ……. / 6. sz. mellékletben meghatározott szempontokat kiemelten kell vizsgálni és érvényesíteni.

A szerződés tárgyából a MÁV - START Zrt. területén végzendő munka, nyújtandó szolgáltatás jellege, tartalma, terjedelme, kezdetének és végének időpontja megállapítható kell, hogy legyen.

A szerződésnek nem kötelező tartalmaznia

- azokat a – jogszabályban, kötelező szabványban, biztonsági szabályzatban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a külső vállalkozó – a szerződéstől függetlenül is – köteles ismerni, betartani és betartatni (pl. egészségügyi alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat stb.),

- azokat az információkat és kötelezettségeket, amelyek érvényesítéséről a teljesítés időtartama alatt a MÁV - START Zrt. jelen lévő képviselője folyamatos jelenlétével gondoskodik.

6.1.2. A szerződéskötéskor a MÁV – START Zrt. képviseletében eljáró egyéb feladatai

Ha a szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljáró a MÁV - START Zrt. más szervezeti egységébe (szolgálati egységébe) tartozó munkavállalója által teljesítendő feltételekre, intézkedések végrehajtására vállal kötelezettséget, köteles az érintetteket – a szerződésből adódó – kötelezettségükről a szerződéses tevékenység megkezdése előtt – a kötelezettségek, intézkedések megtételéhez szükséges időt figyelembe véve – időben kimutatható módon (pl.: írásban, visszaigazolt e-mailben) tájékoztatni.

A szerződés munkavédelmi pontját az érdekelt szervezeti egység vezetője részére meg kell küldeni, kivéve ha a szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljáró vagy megbízottja a szerződésben foglaltak teljesítése közben folyamatosan jelen van, és a biztonsági feltételek érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik.

A szerződés munkavédelmi pontjának előkészítésébe be kell vonni az érintett terület közvetlen vezetőjét vagy megbízottját.

Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt a külső vállalkozó engedélyének meglétét (érvényességét és hatályosságát) a szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljáró köteles ellenőrizni.

6.1.3. Munkaterület, munkaeszközök átadása-visszavétele

A MÁV - START Zrt. szerződő szervének vagy megbízottjának a munkaterületet írásban kell átadni, illetve – a munkaterület biztonsági állapotáról történő meggyőződés után – visszavenni a munkálatok befejezését vagy felfüggesztését követően a MÁV - START Zrt. - vel közvetlen szerződéses jogviszonyban álló külső vállalkozótól.

Az átadott munkaterületen az ott munkát végzők munkairányítójának (vezetőjének) előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül a MÁV - START Zrt. munkavállalója – a szerződésből adódó jogosultság (pl. ellenőrzés, előzetes minőségi átvétel, előzetes megállapodás egyidejűleg végzett munkára stb.) gyakorlása vagy veszélyelhárítás kivételével – a terület visszaadásáig nem végezhet munkát.

A munkaterületen a külső vállalkozó, és a vele munkavégzésre, szolgáltatásra irányuló jogviszonyban álló további vállalkozó vagy munkavállaló (továbbiakban: alvállalkozó) a terület átvétele előtt, illetve a terület visszaadása után munkát (szolgáltatást) nem végezhet és nem végeztethet.

A szerződő felek a biztonsági feltételekről a szerződésben előzetesen megállapodhatnak.

Ilyen esetben a terület átadása-átvétele kizárólag az abban foglaltak teljesülésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatra ( ……. / 7. sz. melléklet) korlátozódhat.

Az így átadott munkaterületen a nyilatkozat átadása után a külső vállalkozó részére a munkavégzést engedélyezettnek kell tekinteni. A nyilatkozat egy példányát az átadott területen a munkavégzést irányító külső vállalkozó, egy példányát a MÁV - START Zrt. szerződésben meghatározott képviselője köteles a munkavégzés befejezését követően legalább 15 napig, a területet érintő baleset vagy egyéb rendkívüli esetben a vizsgálatot végző döntése szerinti időtartamig megőrizni.

Nem kötelező a munkaterületet – a szakmai utasításokban foglalt szigorítások kivételével – írásban átadni:

- ha a MÁV - START Zrt. szerződő szervezeti egysége vagy a felügyelet ellátásával is megbízott munkavállalója a külső vállalkozó munkavégzésének időtartama alatt folyamatosan jelen van. A MÁV - START Zrt. felügyelettel megbízott képviselőjének felügyelete ebben az esetben kizárólag a vasútüzemi szempontokra terjed ki. (A vasútüzem, a vasúti berendezés ne veszélyeztesse a külső munkavállalót, illetve a külső munkavállaló ne veszélyeztesse a vasútüzem, a vasúti berendezések és a MÁV - START Zrt. munkavállalóinak, ügyfeleinek biztonságát.)

- ha a munkavégzés helyszínén nincs a MÁV - START Zrt. tulajdonát képező olyan eszköz, berendezés stb., ami a külső vállalkozó, vagy – illetéktelen, véletlen beavatkozás esetén – a MÁV - START Zrt. munkavállalóinak és a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét, testi épségét veszélyeztetné.

Munkavégzéshez a külső vállalkozó részére a MÁV - START Zrt. csak munkavédelmi szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozási berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villany dugaszoló aljzatot, sűrített levegő, forró víz, gőz csatlakoztatási lehetőséget stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálat, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) adhat át.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a külső vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni, amelyet a szerződésben rögzíteni kell.

6.1.4. Közlekedés saját járművel

A külső vállalkozó közúti járműveivel a MÁV - START Zrt. területén (közforgalom elől elzárt úthálózatán, munkaterületein) csak a MÁV - START Zrt. engedélyével ( ……. / 8. sz. melléklet) közlekedhet.

Az engedély kiadására jogosult MÁV - START Zrt. szervezetet (vagy munkavállalót) a szerződésben meg kell határozni.

Az engedélyt kiadó – indokolt esetben – köteles az érdekelt szakszolgálatokat az engedély kiadásáról tájékoztatni, illetve véleményüket előzetesen kikérni.

A közlekedési jogosultságot igazoló bizonylatot (engedély, jogosítvány) a jármű vezetője köteles magánál tartani, azt ellenőrzés esetén felmutatni.

Az engedélyezett jármű és közlekedési útvonala az okiratból egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen.

Nem kell engedély azoknak a közúti járműveknek a közlekedéséhez, amelyek csak az átadott, vagy a közforgalom számára megnyitott – a MÁV - START Zrt. területén lévő - útvonalon (területen) közlekednek, és azt rendeltetésszerűen használják.

6.1.5. Munkavégzés

A MÁV - START Zrt. területén a külső vállalkozók munkát és/vagy szolgáltatást csak szerződés, vagy írásbeli megrendelés alapján végezhetnek illetve nyújthatnak.

A szerződésben foglaltak betartatásáról – saját munkavállalója vonatkozásában – a külső vállalkozó köteles kimutatható módon gondoskodni.

A munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak külön írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett rakodásnál).

A munkavégzésnél a MÁV - START Zrt. szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonság szintjét csökkentő feltételeket nem szabad az idegenek (szerződő fél, hatósági személyek stb.) számára sem megengedni.

A külső vállalkozó az átadott, vagy a szerződés szerint közösen használt MÁV - START Zrt. munkaterületen kívül a MÁV - START Zrt. más területén munkát nem végezhet.

Ha a szerződésben foglaltak teljesítése közben olyan tevékenység végzésére van szükség, amelynek indokoltsága a szerződés megkötésének időpontjában előre nem volt látható, és az a MÁV - START Zrt. tevékenységét zavarhatja, területét érintheti, vagy a MÁV - START Zrt. munkavállalóinak és szolgáltatásait igénybe vevőinek személyi biztonságát csökkentheti, a külső vállalkozó a művelet végrehajtására a szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljárótól, vagy a MÁV - START Zrt. szerződésben meghatározott képviselőjétől köteles engedélyt kérni és írásban adott utasítása szerint eljárni.

Ha a MÁV - START Zrt. saját munkavállalói számára valamely művelet végrehajtását tiltja, vagy feltételekhez köti, azt a külső vállalkozó számára is meg kell tiltani, vagy azonos feltételekhez kell kötni.

Villamos vontatási berendezések közelében a vonatkozó utasításban (E101) foglaltaknak megfelelően szabad csak munkát végezni.

6.1.6. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

A 4.6. pont szerinti esetekben a munkavégzést munkavédelmi szempontból összehangoló felelős személyt kell kijelölni. A tevékenység munkavédelmi szempontból történő összehangolásáért a MÁV - START Zrt. felügyelettel is megbízott munkavállalója felel, amelynek tényét a szerződésben rögzíteni kell

A munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását (továbbiakban: felügyeletet) ellátó személy a munkavállalók felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzés a MÁV - START Zrt., illetve a külső vállalkozó és a munkavégzés hatókörében tartózkodók személyi biztonságát, egészségét ne veszélyeztesse.

A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

A felügyelet ellátásával megbízott munkavállaló – személy- és közlekedésbiztonságra vonatkozó – utasításait a külső vállalkozó köteles betartani és betartatni.

A felügyelet nem terjed ki a külső vállalkozó – szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személyt szabad megbízni.

A folyamatos jelenlét szükségességét a szerződésben meg kell határozni és a ……. / 9. sz. melléklet szerint írásban is engedélyezni kell.

6.1.7. Ellenőrzés

A belépési-, munkavégzési-, közlekedési, technológiai előírások betartását a MÁV - START Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalói, megbízottjai a MÁV - START Zrt. területén - az átadott, elválasztott munkaterületen (3.5 pont) is - bármikor jogosultak ellenőrizni.

Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV - START Zrt. munkavállalója, megbízottja ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

Az előzőekben meghatározottakat a külső vállalkozó köteles saját munkavállalói, alvállalkozói tudomására hozni.

6.1.8. A munkavégzés felfüggesztése

A MÁV - START Zrt. felügyeletet ellátó, vagy ellenőrzésre jogosult, vagy szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve a szerződést – a szerződésben meghatározott kockázat esetén - a MÁV - START Zrt. egyoldalúan azonnali hatállyal indokolás nélkül bármikor felbonthatja:

- ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV - START Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, vagy a vasúti közlekedés biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti,

- ha a munkavégzés a szerződésben foglaltaktól és a kiadott engedélyektől eltér.

A munkavégzés leállítását írásban is a külső vállalkozó tudomására kell hozni.

A munkavégzés leállítására és a szerződés felbontására való jogosultságot a szerződésben rögzíteni kell.

A külső vállalkozó a MÁV - START Zrt. előzőekben meghatározott jogosultságát köteles saját munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni.

6.1.9. Oktatás

A külső vállalkozó(k) vezetőjét vagy megbízottját a MÁV - START Zrt. szerződést kötő (a szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljáró) munkavállalója vagy a szerződésben meghatározott megbízottja köteles a tevékenységhez kapcsolódó munkabiztonsági, közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni és az oktatás megtartását írásban dokumentálni.

A külső vállalkozó által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV - START Zrt. képviselője részéről megtartandó oktatás tárgyát.

A MÁV - START Zrt. oktatást végző munkavállalóját a szerződésben meg kell nevezni. A szerződéskötéskor a MÁV - START Zrt. képviseletében eljáró az oktatást végző személyre vonatkozóan az érintett – oktatás megtartására jogosult - szervezeti egységgel előzetesen köteles egyeztetni.

Ha a megnevezett munkavállaló az oktatást bármely ok miatt nem tudja megtartani (pl. betegség, munkaviszony megszűnése stb.), a megfelelő ismeretekkel rendelkező másik munkavállaló kijelöléséről a MÁV - START Zrt. oktatást végző szervezeti egysége köteles gondoskodni.

A külső vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a külső vállalkozónak kell kötelezettséget vállalnia.

A saját munkavállalói munkavédelmi oktatására a külső vállalkozó – térítés ellenében – a MÁV - START Zrt. - től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön – a külső vállalkozó és az oktatást tartó közötti - megállapodásban kell meghatározni.

A külső vállalkozót a szerződésben kötelezni kell, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók stb.) munkavédelmi oktatását a MÁV - START Zrt. - vel közvetlen szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó köteles – legalább a részére ismertetett azonos tartalommal – megtartani (megtartatni).

A külső vállalkozó – a MÁV - START Zrt. belső utasításaiból – az általa tartandó oktatásokhoz a MÁV - START Zrt. - től segédanyagokat (szabályzat, utasítás, Munkavédelmi Szabályzat stb.) kérhet, amelyeket a MÁV - START Zrt. – eltérő megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles biztosítani.

A külső vállalkozó az átadott segédanyagokat a szerződésben foglaltak teljesítése, illetve a munkavégzés befejezése után – eltérő megállapodás hiányában – köteles a szerződő fél részére visszaadni.

6.1.10. Jogviszony a külső vállalkozók között

Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolásáért a külső vállalkozók közötti szerződésben, vagy más, azonos biztonságot nyújtó módon kell írásban megállapodni.

A külső vállalkozók ez irányú kötelezettségét a külső vállalkozó és a MÁV - START Zrt. között kötött szerződésben rögzíteni kell.

6.1.11. Balesetek, rendkívüli események

A külső vállalkozó köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár következményű baleseteket és a kialakult veszélyhelyzeteket a MÁV - START Zrt. szerződő szerve vagy az általa megbízott MÁV - START Zrt. szerv részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett esemény a MÁV - START Zrt. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, vagy a MÁV - START Zrt. közlekedésbiztonságát, alkalmazottainak vagy ügyfeleinek személyi vagy vagyonbiztonságát veszélyezteti.

Baleset esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni.

A MÁV - START Zrt. részéről végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat a külső vállalkozó – távolléte esetén is – köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

7. Vagyonvédelem

7.1.A vagyonvédelem szabályainak betartásához valamennyi munka megkezdése előtt vagyonvédelemért felelős személy(eke)t kell kijelölni, és ezt a külső vállalkozó tudtára hozni.

7.2.A munkaterület biztonságos behatárolásának módját, helyét a felek együttesen határozzák meg a helyszíni organizációs bejárás során. Itt jelölik ki az építési anyagok, konténerek, felszerelések valamint bontásból visszanyert anyagok és törmelékek tárolásának helyét és körülményeit.

7.3.A lehatárolt felvonulási terület, tartózkodók, raktárkonténerek megfelelő lezárása és cégtáblával való ellátása a Vállalkozó feladata.

7.4.Beszállításkor a Megrendelő képviselőjének le kell adni az anyagok és eszközök pontos mennyiségét, a lista helyét rögzíteni kell. A leadott szállítólevél másolatok alapján van meg a lehetősége a fel nem használt anyagok vagy szerszámok igazolt kiszállításának.

7.5.A Vállalkozó belépési engedéllyel rendelkező dolgozói részére kijelölt fürdő, mosdó, öltöző helyiségek csak az üzem idevonatkozó előírásai alapján vehetők igénybe.

7.6.Az öltözőszekrények rendszeres és biztonságos lezárása illetve zárva tartása, lakatok biztosítása a Vállalkozó feladata. E tényt dokumentáltan Vállalkozóval tudatni és elismertetni kell.

7.7.Az üzem területére fényképezőgépet, filmfelvevőt, videokamerát behozni vagy azt használni csak a Társaság külön engedélyével lehet.

7.8.A munkaterületen munkavégzés közben esetlegesen előforduló ismeretlen eredetű csatornák, csővezetékek, kábelek és egyéb szokatlan jelenségek felfedéséről a megrendelő képviselőjét értesíteni kell, a szükséges intézkedés biztosítása céljából.

8.	Környezetvédelem

8.1.Külső vállalkozó telephelyen belül végzett munkái során köteles betartani minden, a környezetvédelme érdekében érvényben lévő törvényt és jogszabályt.

8.2.A külső vállalkozó vezetőjét vagy megbízottját a MÁV - START Zrt. környezetvédelmi megbízottja vagy az általa megbízott személy köteles a tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi szabályokról kioktatni, ezt a generálkivitelezői naplóba rögzíteni.

8.3.A vállalkozás munkavégzése során sem tevékenységével, sem a tevékenysége során felhasznált anyagokkal nem veszélyeztetheti a környezet elemeit (különösen: talaj, felszíni és felszín alatti vizek, levegő, zaj).

8.4.Tevékenysége során keletkező hulladékokat fajtánként elkülönítve, a környezeti elemek veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjtenie, telephelyről történő kiszállítását úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a lehető legkisebb környezeti kockázatot jelentse.

8.5.A kivitelezési munkák megkezdése előtt a külső vállalkozók kötelesek bemutatni a bontási-építési hulladékok tervlapját (az átvevők jogosultságának igazolásával együtt).

8.6.A kivitelezési munkák során keletkező bontási-építési hulladékok telephelyen belül történő ideiglenes deponálását a kijelölt helyen a környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően, talajszennyezést kizáró módon (alsó és felső takarással) kell végezni.

8.7.A hulladékot a kijelölt útvonalon szóródás mentesen kell elszállítani.

8.8.A környezet elemeit veszélyeztető, esetleg károsító rendkívüli eseményekről haladéktalanul értesítést kell adnia vagy közvetlenül, vagy kapcsolat tartóján (pl. műszaki ellenőr) keresztül a Társaság Biztonságvédelem szervezetének.

8.9.A biztonsági intézkedések betartásának elmaradása esetén - ha az a környezetet károsíthatja - a munkavégzést azonnal le kell állítani.

8.10.A Társasággal közvetlen szerződéses jogviszonyban álló külső vállalkozótól a munkaterületet és a hulladékok deponálására kijelölt területet hulladékmentes, tiszta állapotban lehet csak visszavenni a munkálatok befejezését követően. A terület elszennyeződése esetén a terület kármentesítéséről a külső vállalkozónak saját költségére kell gondoskodni.

8.11.A munka befejezésekor az építési-bontási ténylapot a vállalkozónak be kell mutatni, majd a szerződési megállapodás szerint az illetékes környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.

9.	Tűzvédelem

9.1.	A külső vállalkozó a MÁV - START ZRT.  Zrt. - vel kötött szerződésben meghatározott tűzvédelmi feltételeket betartja és érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további vállalkozókkal (pl.: alvállalkozó, fuvarozó), ha azokkal a MÁV - START Zrt. területén végeztet munkát. A munkavégzésük folyamán figyelembe veszik a MÁV - START Zrt. tűzveszélyességi osztályba sorolását. A Vállalkozó a tűzvédelmet szabályozó rendeletekből, belső utasításokból, tűzveszélyességi osztályba sorolásból a MÁV - START Zrt. - től segédanyagot kérhet, amelyet a megrendelő rendelkezésre bocsát. Az átadott segédanyagokat a Vállalkozó a szerződésben foglaltak teljesítése után köteles a megrendelő részére visszaadni.

9.2.	Külső felek, idegen kivitelezők, szolgáltatást végzők valamennyi szükséges jogerős hatósági engedély birtokában végezhetik a munkájukat. Idegen kivitelező munkavállalói saját vezetőjük irányításával önállóan csak zárt építési, szerelési területté nyilvánított, a telephely által írásban átadott munkaterületen végezhetik tevékenységüket.

9.3.	Az építési, szerelési területté nyilvánítást a telephely vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy határozza meg.

9.4.	A kivitelező köteles a Telephelyre vonatkozó előírásokat, a szerződésben meghatározottakat betartani.

9.5.	A szerződésben meg kell határozni, kinek a feladata a munkavégzéshez előírt mennyiségű és oltásteljesítményű, megfelelő minőségű tűzoltó készülék biztosítása.

9.6.	Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen, írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet, XXXII. fejezet 220. „Tűzveszélyes tevékenység” pontja alapján. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit (jelen esetben a Vállalkozó (k), vagy megbízott) a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – speciális tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

9.7.	A felújítási anyagok tárolásánál be kell tartani a biztonságos tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, továbbá fel kell tüntetni az anyagokon azok tűzveszélyességi besorolását. Az ilyen zárt területek vagy helyiségek kulcsainak egy példányát leragasztott, aláírt és lebélyegzett borítékban kell leadni a megjelölt helyre.

9.8.	Tűzveszélyes anyagok egyidejűleg tárolható mennyiségét a Megrendelő képviselőjével kell egyeztetni.

9.9.	Tűzoltó vizet, tűzcsapot és annak szerelvényeit - külön engedély hiányában - csak tűzoltásra használhatja a Vállalkozó, vagy annak dolgozója.

9.10.A telephelyen elhelyezett tűzvédelmi figyelmeztető táblák, feliratok és jelzések a Vállalkozó dolgozóira is vonatkoznak.

9.11.Tűzjelzés telefonszáma: 105

9.12.Idegen kivitelező esetén a tervezőtől és a kivitelezőtől tűzvédelmi műleírást, tervdokumentációt kell kérni, illetve a kivitelezés végrehajtása során tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartották-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette.

9.13. A tűzvédelmi műleírás, dokumentáció tartalmazza:

- az épület megközelíthetőségére,

  - oltóvíz ellátásra,

  - tűzveszélyességi osztályba sorolásra, tűzállósági fokozatára,

  - a tűzjelzésre, oltásra,

  - az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire,

  - a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számításra,

  - épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint

  - a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó előírásokat.

9.14. Tűzvédelmi oktatás:

  - a helyi tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások megismertetésének módja az idegen kivitelező munkavállalói részére.

  - A külső Vállalkozó vezetőjét vagy megbízottját a MÁV - START Zrt. megbízottja (név, beosztás) köteles – generálkivitelezői naplóba rögzítve – az OTSZ idevonatkozó fejezeteiből, a tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi előírásokról, és a 44/1997. Üig. sz. Vezetői Szabályzat 2. átdolgozott kiadásából kioktatni. Az oktatás terjedjen ki a munkahely, munkafolyamat tűzveszélyességére, tűz esetén követendő magatartásra, a tűzjelzésre, a tűzvédelmi berendezés, eszköz használatára, a tűz és robbanásveszély lehetséges okaira, dohányzási tilalom szabályainak előírásaira, az 53/2005. (XI.) BM rendelet (tűzvédelmi szakvizsga) szabályaira, a tűzvédelmi szabály, illetve előírás megszegésének jogkövetkezményeire.

  - A Vállalkozó, vagy megbízottja pedig a munkaterületre jellemzően a munkavégzés megkezdése előtt tartson tűzvédelmi oktatást a vezetése alatt álló munkavállalóknak, amit köteles kimutathatóan dokumentálni; a dokumentáció egy példányát másolatban legkésőbb a munkakezdéskor köteles a MÁV - START Zrt. megbízottjának átadni.

10. A munkavégzés felfüggesztése

A Társaság területén foglalkoztatott külső munkavállalót a munkától, a munkavégzéstől el kell tiltani, illetve indokolt esetben a szerződés felbontását lehet kezdeményezni:

- ha megszegi a munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályokat,

- a szerződésben vállalt munkavédelmi és tűzvédelmi feladatait nem teljesíti,

- a jelen utasításban leírtakat, a munkaterület utasításának rá vonatkoztatott előírásait nem tartja be,

- munkavégzés során veszélyezteti a dolgozók testi épségét, egészségét valamint a Társaság munkaterületeit,

- ha szándékosan tűzet okoz, vagy a  tűzjelzési kötelességét elmulasztja.

Budapest, 2014. .........................................

A mellékletet készítette: MÁV-START Zrt. Működéstámogatás szervezete

………. / 1.sz. melléklet

Felelősségvállalási  nyilatkozat

Alulírott ……………………………. kijelentem, hogy a tervezett tevékenységemhez kísérőt nem kérek. A tervezett tevékenységre és az igénybe vett MÁV - START Zrt. területre vonatkozó biztonsági szabályokat ismerem, betartom, és – munkatársaimmal, felügyeletem, irányításom alatt foglalkoztatottakkal, munkavállalóimmal – betartatom. A tevékenység kezdetének, befejezésének, helyszínének változásáról a nyilatkozatot aláíró MÁV - START Zrt. képviselőjét értesítem.

A tevékenység területe: …………………………………………………………………………

A tevékenység kezdete: ………év .........................................hó ……-n  ……… óra ……. perc

A tevékenység befejezése: ……év ........................................hó ……-n  ……… óra ……. perc

A nyilatkozattételre kötelezett neve, szolgálati helye, eljárási jogosultságát igazoló bizonylat száma (jele): ………………………………………………………………………………….…

Kelt: ………………….., …… év …………… hó …..-n.

………………………………………..	                  ………………………………………..

MÁV - START Zrt. képviselő	        			              a nyilatkozatot tevő

olvasható neve, aláírása					olvasható neve, aláírása

………. / 2. sz. melléklet

Belépési engedély

a MÁV - START Zrt. területén történő munkavégzés helyére

- A belépő személy neve:  …………………………………………………………………..

- A belépő személy személyi igazolvány száma: ………………………………………….

(Személyi igazolvány helyett azonosításra alkalmas más, arcképpel ellátott igazolvány is elfogadható, pl.: jogosítvány, útlevél, rendőri igazolvány, vasúti arcképes igazolvány, stb.)

- A belépés (munkavégzés) helye: …………………………………………………………..

- A belépés (munkavégzés) időpontja: ...................................................................................

- A kilépés (munkavégzés befejezésének) időpontja: ………………………………………

- Belépés célja (munkavégzés megnevezése): ………………………………………………

- Kísérő:  	szükséges   -   nem szükséges

Kísérő neve, szolgálati helye: ……………………………………………………………..

- Engedélyező neve, szolgálati helye: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Az engedély az 5. pontban meghatározott időpontig vagy visszavonásig érvényes.

Kelt: ………………….., …… év …………… hó …..-n.

……………………………………………………………

engedélyező aláírása, telefonszáma

………. / 3. sz. melléklet

CSOPORTOS BELÉPÉSI ENGEDÉLY

a MÁV – START Zrt. területén történő munkavégzés helyére

- A csoport vezetőjének és a munkát végzők neve és személyigazolvány száma:

(Személyi igazolvány helyett azonosításra alkalmas más, arcképpel ellátott igazolvány is elfogadható, pl.: jogosítvány, útlevél, rendőri igazolvány, vasúti arcképes igazolvány, stb.)

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….

Név: ………………………………………...… Szem.ig.sz.: …………………………….

- A belépés (munkavégzés) helye: …………………………………………………………

- Belépés célja (munkavégzés megnevezése): ……………………………………………..

- Érvényesség:  	………. év …………………….. hó  ……………..n-tól

………. év …………………….. hó  ……………..n-ig

- Kísérő:  szükséges	   - 	nem szükséges

Kísérő neve, szolgálati helye: ……………………………………………………………..

- Engedélyező neve, szolgálati helye: ……………………………………………………………………………………………..

Az engedély a 4. pontban meghatározott időpontig vagy visszavonásig érvényes.

Kelt: ………………….., …… év …………… hó …..-n.

……………………………………

engedélyező aláírása, telefonszáma

………. / 4.sz. melléklet

Nyilvántartási szám: …………./ ……

Belépési és felvételkészítési engedély

- A belépő személy neve:  …………………………………………………………………..

- A belépő személy személyigazolvány száma: …………………………………………….

3.)	A belépővel együtt érkezők neve, személyigazolvány száma: ……………………………

……………………………………………………………………………………………..

4.)	A belépés, és felvétel készítésének helye: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

- A belépés, és felvétel készítésének célja: ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………...

- Érvényesség:  	………. év …………………….. hó  ……………..n-tól

………. év …………………….. hó  ……………..n-ig

- Az engedély a 6. pontban meghatározott időpontig vagy visszavonásig érvényes. A belépő a személy-, és vagyonbiztonság érdekében kötelezi magát arra, hogy együttműködik a MÁV - START Zrt. munkavállalóival, a balesetek elkerülése érdekében az utasításokat betartja.

Az engedéllyel jelentkezni kell az adott MÁV szolgálati hely vezetőjénél, illetve megbízottjánál, aki szükség szerint kísérőt biztosít.

Az engedély utazási jegyül nem szolgál, csak személyi igazolvány felmutatása mellett érvényes.

Az engedéllyel távlati képet, magas pontról felvételt készíteni csak előzetes konzultáció után szabad.

Az engedéllyel a MÁV - START Zrt. - nél bekövetkezett balesetről vagy sérült járműről felvételt készíteni tilos.

………………….., …… év …………… hó …..-n.

P.H.

……………………………………

aláírás

………. / 5. sz. melléklet

Belépési engedélyek nyilvántartása

………. / 6.sz. melléklet

A szerződéskötéseknél kiemelten vizsgálandó szempontok

- a munkaterület átadása és visszavétele, az arra jogosult külső vállalkozó és MÁV - START Zrt. képviselője,

- a munkavégzés engedélyezésének helyi rendje,

- a munkaterület megközelítésének útvonala,

- a vasúti vágányokat keresztező, vagy a vasúti vágányok közötti közlekedés és anyagmozgatás biztonsági szabályai,

- villamos vontatási berendezések közelében, valamint a vasúti vágány elsodrási határán belüli munkavégzés biztonsági feltételei,

- a külső vállalkozó részére munkavégzés, használat céljából átadott – a MÁV - START Zrt. tulajdonát képező – eszközökre vonatkozó biztonsági előírások,

- a MÁV - START Zrt. vágányhálózatán a külső vállalkozó által üzemeltetett kötöttpályás jármű közlekedtetésének feltételei,

- a szerződés megkötésekor előre nem látott, de a teljesítés közben végrehajtandó tevékenységek, körülmények esetén követendő eljárási szabályok,

- különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalók azonos munkaterületen történő egyidejű foglalkoztatása esetén a tevékenységek munkavédelmi szempontból történő összehangolásáért felelős vállalkozó vagy szerződő fél megnevezése és/vagy kötelezettségei,

- a tevékenységhez kapcsolódó biztonsági követelmények kimutatható oktatása,

- a MÁV - START Zrt. ellenőrzési jogosultsága az átadott munkaterületen,

- a külső vállalkozónak – a MÁV - START Zrt. -vel kötött szerződéséből adódó – további alvállalkozóval, megbízottjával szembeni kötelezettsége,

- a MÁV - START Zrt. szempontjából csak felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei (MÁV - START Zrt. által biztosított felügyelet esetén a szolgálati egység és a felügyelettel megbízott személy neve vagy beosztása, vagy szakképzettsége),

- a külső vállalkozó veszélyes munkavégzése esetén a veszélyeztetés megelőzése érdekében szükséges intézkedési kötelezettsége,

- a személyi sérüléssel és/vagy dologi kárral járó balesetek bejelentési és a vizsgálatában való részvétel szabályai,

- a helyi körülményekből adódó egyéb, lényegesnek ítélt munka- és közlekedésbiztonságot befolyásoló követelmények,

- a MÁV - START Zrt. szakmai utasításaiban (pl.: F. 1.; F. 2.) foglaltak érvényesülése,

- a vagyonvédelem.

……… / 7.sz. melléklet

- Nyilatkozat

Alulírottak (vállalkozó, vagy megbízottja, munkairányítója és a MÁV - START Zrt. képviselője) kijelentjük, hogy a ………………………. munkára (szolgáltatásra) megkötött szerződés munkavédelmi feltételeit tartalmazó mellékletét ismerjük, az abban foglaltakat betartjuk és betartatjuk.

A nyilatkozatban megjelölt vállalkozó és a MÁV - START Zrt. megbízottja a megjelölt időpontokon belül a munkavégzésre igénybevett területet lezártnak tekintjük, az arra vonatkozó biztonsági előírásokat betartjuk és betartatjuk.

MÁV - START Zrt. képviselője kijelentem, hogy a munkaterület (vágány) fedezésére vonatkozó biztonsági intézkedéseket megtettem, a szerződésben meghatározott biztonsági intézkedéseket betartom, és betartatom.

Vállalkozó és MÁV - START Zrt. képviselője kijelentjük, hogy a nyilatkozattal átadott munkaterületen a munkavégzést engedélyezettnek tekintjük.

Az átadott munkaterület megnevezése:

………………………………………………………………………………………………

A munkavégzés kezdete: ……. év …………. hó ………. n. …………. óra  ………. perc.

A munkavégzés befejezése:…. év ………... hó ………. n. …………. óra  ………. perc.

A munkavégzés célja: ……….……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

A terület átadó-átvevő MÁV - START Zrt. képviselő neve, beosztása: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

A munkát végző vállalkozó (munkairányító) neve, beosztása: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

…………………………….., ……… év ……………………… hó ……. –n.

…………………………………………….	           ……………………………………….

MÁV - START Zrt. képviselő				munkairányító

olvasható neve, aláírása		                              olvasható neve, aláírása

(Megjegyzés: a nyilatkozat csak olyan munkavégzéseknél és szolgáltatásoknál alkalmazható, amelyekre írásban szerződést kötöttek, és a szerződés melléklete tartalmazza a munkavégzés munkavédelmi feltételeit!)

………. / 8. sz. melléklet

E N G E D É L Y

a MÁV – START Zrt. vágányhálózatán-úthálózatán történő közlekedésre

- A jármű, munkagép azonosító jele (forgalmi rendszám, pályaszám, stb.): …………………………………………………..……………………………………...

- A jármű tulajdonosa: ……………………..…………………………………………

- A jármű üzemeltetője:  ..…………………..………………………………………..

- A jármű telephelye:   …………………….……………………………………..…

- Engedélyezett közlekedési útvonal: …………………………………………………………………………………………

- Az engedély kiadásának alapbizonylata (pl. futási bizonylat, útvonalengedély, stb. Ha nem szükséges, a rovatot ki kell húzni): ………………………………………………………...……………………………….

- Az engedély érvényessége: ……év ..........................hó ……-n  … óra ……. perc

8.)	Az engedélyező neve, szolgálati helye, munkaköre:   ……………………………..

………………………………………………………………………………………………

Kelt: ………………….., …… év …………… hó …..-n.

P.H.

(az engedélyező szolgálati hely bélyegzője)

……………………………………

engedélyező aláírása, telefonszáma

………. / 9. sz. melléklet

MUNKAVÉGZÉSI  ENGEDÉLY

(azokon a munkaterületeken, ahol a külső vállalkozó részére átadott munkaterület a vasút egyéb technológiai területeitől munka- és közlekedésbiztonsági szempontból nem választható le)

A munkát végző(k) neve:  ……………………………………………………………………………..………………..

A munkát végző(k) személyigazolvány száma:  …….………………………………..……

(Személyi igazolvány helyett azonosításra alkalmas más, arcképpel ellátott igazolvány is elfogadható, pl.: jogosítvány, útlevél, rendőri igazolvány, vasúti arcképes igazolvány, stb.)

A munkavégzés helye: ………...…………………………………………………………....

Munkavégzés kezdete: ………év ...................................hó ……-n  ……… óra ……. perc

Munkavégzés befejezése: ……év ...................................hó ……-n  ……… óra ……. perc

A munkavégzés megnevezése: …….…………….....………………………………………

A munkát engedélyező neve, szolgálati helye: …..………..…………………………………………………………………………………

A munkát végzők munkairányítója tudomásul veszi, hogy az átadott terület a vasút egyéb technológiai területeitől munka-, és közlekedésbiztonsági szempontból nincs leválasztva, azzal egyidejűleg a MÁV - START Zrt. a következő munkákat végzi: ……………………………………………………………………………………………………………………………...

A munkát végzők munkairányítója tudomásul veszi, hogy a nevezett munkára megkötött szerződés munkavédelmi mellékletében felsorolt, a vállalkozóra vonatkozó kötelezettségeit betartja és betartatja.

A munkavégzés felügyeletével és munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért felelős személy …………………………… (név), a …………………………………………... munkavállalója, aki az utasításait a szerződésben foglaltak szerint kell végrehajtani.

Kelt: ………………….., …… év …………… hó …..-n.

………………………………………..	                     …………...…………………………                             MÁV - START Zrt. engedélyt adó	                  	        vállalkozó, vagy megbízottja,

olvasható neve, aláírása				 munkairányítója olvasható neve,

aláírása

7. számú melléklet:– Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - ……………-jaként (beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött vállalkozási szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Alvállalkozó 3.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..

………………

…………………

(cégnév)

Vállalkozó

(képviselő neve)

(képviselő beosztása)

[cégszerű aláírás szükséges]

8. számú melléklet

Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban

Alulírott ………………….. (név), a …………………………. (Vállalkozó teljes cégneve) (székhely:…………………….; adószám:…………………………..; cégjegyzékszám:…………………….; a továbbiakban: Társaság) képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között a „BDV motorvonatok korszerűsítése” tárgyában …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási szerződés alapján a Társaság, valamint a teljesítésbe általa a Kbt. 138. § szerint bevont, alábbiak szerinti alvállalkozók egyenként a lent megjelölt összegre jogosultak a vállalkozói díjból.

| - a teljes, pontos cégnév/név | - székhely/lakcím | - elérhetőség, melyre a Kbt. 135. § (3) bek. c) pontja szerinti megrendelői értesítés megküldendő | - cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány száma/személyi igazolvány száma | - adószám | - számlavezető bank megnevezése | - bankszámlaszám, melyre a megrendelő az utalást teljesíteni köteles | - a vállalkozói díjból az adott személyt megillető bruttó összeg a szerződés devizanemében meghatározva | - a vállalkozási szerződés szerinti visszatartás bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva | - a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti beszámítás bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva | - a vállalkozási szerződés szerint elszámolandó előleg bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva | - a megrendelő által kifizetendő bruttó összeg az elszámolandó visszatartásra, beszámításra tekintettel [11 = 8 – (9+10+11)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ellenőrző, összesítő sor: |  |  |  |  |  |  | : a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a teljes ellenértékkel | : a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a visszatartás teljes értékével | : a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a beszámításra kerülő követelés teljes értékével |  | : [11= 8 – (9+10+11)] |

A Társaság képviseletében visszavonhatatlanul kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak teljes körűsége, helytállódása, pontossága vonatkozásában minden felelősség a Társaságot terheli és amennyiben a jelen nyilatkozat hiányos, téves, hamis, pontatlan volta miatt a MÁV-START Zrt. nem vagy nem megfelelő időben tudja a fentiek szerinti szerződésből és/vagy bármely vonatkozó jogszabályból eredő valamely kötelezettségét teljesíteni, az ilyen megrendelői késedelemből eredően sem  a Társaság, sem az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók nem jogosultak igényt érvényesíteni a MÁV-START Zrt.-vel szemben. Kifejezetten kijelentem továbbá, hogy a fentiekben hivatkozott Vállalkozási keretszerződést a Társaság ezen megrendelői jogosultságok ismeretében kötötte meg és ezekről az alvállalkozóit is értesítette, illetőleg velük olyan szerződéseket kötött, melyek a MÁV-START Zrt.-vel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

………………., 201…. …………………. ………….

……………………………………………

(cégszerű aláírás)

- számú melléklet: Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján

A nyertes Ajánlattevő végső ajánlata alapján kitöltendő.

A nyertes Ajánlattevő végső ajánlata alapján kitöltendő.

Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!